Перечень объектов выполнения работ по геологическому изучению недр и воспроизводству 
минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета

| Отрасль (полезное ископаемое), стадия и объекты работ, государственный регистрационный номер | Сроки проведения работ (год, квартал) | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Начало | Окончание | Всего |
| 643м-08-35 Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и ее окраинных морей (море Дейвиса, горные районы Земли Мак-Робертсона) в составе 54 РАЭ | 2008 III | 2010 IV | 207000 |
| 643м-09-91 Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и ее окраинных морей (восточная часть моря Дюрвиля, горные районы Земли Принцессы Елизаветты) в составе 55 РАЭ | 2009 III | 2011 IV | 190000 |
| Актуализация геологической карты масштаба 1:2500 000 территории Российской Федерации и ее континентального шельфа по материалам ГК-1000 третьего поколения | 2009 IV | 2011 IV | 75000 |
| 1-07-29м Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и ее окраинных морей (западная часть моря Дюрвиля, горные районы Земли Мак-Робертсона и Земли Принцессы Елизаветы) в составе 53 РАЭ. | 2007 III | 2009 IV | 207000 |
| 1-07-293 Мониторинг и дополнение цифровых материалов по геологическому строению России для решения проблем воспроизводства минерально-сырьевой базы федерального, регионального и территориального уровней | 2007 II | 2010 IV | 160000 |
| 1-07-295 Создание карты четвертичных отложений м-ба 1:2500000 территории Российской Федерации | 2007 II | 2010 IV | 35000 |
| 1-07-309 Разработать предложения по составлению унифицированных геологических основ недропользования различных масштабов | 2007 II | 2010 IV | 40000 |
| 1-07-294 Оценка потенциально ресурсных минерагенических зон аккреционно-коллизионных областей и областей активизации Урала, Сибири и Дальнего Востока | 2007 II | 2010 IV | 90000 |
| 1-07-324 Создание геохимической карты территории России масштаба 1:2500000. | 2007 IV | 2009 IV | 135000 |
| 643м-08-26 Создание комплекта современной геологической основы м-ба 1:1000000 листов S-51, 52 на основе доизучения юго-восточного сектора шельфа моря Лаптевых. | 2008 II | 2010 IV | 110000 |
| Оценка геологической, геохимической, геофизической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию ГК-1000/3 листов S-46, S-47, R-45-48; Q-39; Q-43; P-35, P-36, P-47,P-58, P-59; O-52; N-54 | 2009 IV | 2011 IV | 66000 |
| 1-06-92м/2 Создание комплекта Госгеолкарты – 1000/3 листов S-48,49 (морская часть), S-50 на основе доизучения геологического строения юго-западного сектора шельфа моря Лаптевых. | 2006 I | 2010 IV | 149700 |
| 1-06-21м/1;1-06-216/1 Геологическая съемка масштаба 1:1000000 акватории Белого моря и составление Госгеолкарты- 1000/3 листов Q-(35) 36, 37, 38 | 2006 IV | 2009 IV | 190000 |
| 1-07-310 Составление геохимических основ м-ба 1:1000000 листов N-40,41,42, Р-45,52,55,57, О-38,55,56 | 2007 IV | 2011 IV | 130000 |
| 1-07-30м Создание комплекта Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 листов U-53-56 | 2007 II | 2009 IV | 30000 |
| 1-07-27м Создание комплекта Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 листов T-45-48 | 2007 III | 2011 IV | 85000 |
| 1-07-269 Создание опережающих геофизических основ для ГК-1000/3 с составлением прогнозно-геофизических карт на стратегические виды полезных ископаемых | 2007 II | 2009 IV | 50000 |
| 1-07-296 Создание комплектов государственных геологических карт масштаба 1:1 000 000 листов N-40, N-41, М-40, М-41, R-51, М-52, О-57, О-58 | 2007 II | 2010 IV | 185000 |
| 030-09-189 ГДП-200 листа М-37-II (Кшенская площадь) | 2009 III | 2011 IV | 25000 |
| 44-09-28 ГДП-200 на площади Р-56-VIII, IX (Сеймчанская площадь) | 2009 III | 2011 IV | 55000 |
| 08-08-24 Опережающие геохимические работы м-ба 1:200000 на Водораздельной площади (листы N-52-I-IV) | 2008 II | 2010 IV | 49000 |
| 80-09-47 ГДП-200 листа N-40-XXXIV (Зилаирская площадь) | 2009 III | 2011 IV | 35000 |
| 30-09-4 Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования ГДП-200 листа О-57-XXXIV (Анавгайская площадь) | 2009 III | 2010 IV | 5000 |
| 98-08-46 Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты -200 листов R-54-XXVII - XXVIII (Уяндино-Сутуроохская площадь) | 2008 II | 2010 IV | 25000 |
| 032-08-33 ГДП-200 листа L-38-VIII (Заветненская площадь) | 2008 II | 2010 IV | 13000 |
| 75-08-25 ГМК-200 листа N-41-II (Кунашакская площадь) | 2008 II | 2010 IV | 24800 |
| 52-08-5 Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты -200 листа O-43-XXVII (Тара) | 2008 II | 2010 IV | 10000 |
| 95-08-10 ГДП-200 листа N-45-XXIV (Усинская площадь) | 2008 II | 2010 IV | 30000 |
| 04-08-53 ГДП-200 листа Р-46-XXV (Вороговская площадь) | 2008 II | 2010 IV | 33000 |
| 04-08-54 ГДП-200 листа O-47-IV (Чадобецкая площадь) | 2008 II | 2010 IV | 33000 |
| 643м-08-29 Создание комплекта Госгеолкарты-200 листов L-37-XIV, XIX (Должанская, Керчь). | 2008 II | 2010 IV | 52500 |
| 86-09-16 ГДП-200 листа Р-36-XII (Северо-Онежская площадь) | 2009 III | 2011 IV | 25000 |
| 11100-08-20 ГДП-200 листов R-41-XXVIII, XXIX (Карская площадь). | 2008 II | 2010 IV | 44998,354 |
| 53-08-34 ГДП-200 листов M-40-IX-XI (Орская площадь) | 2008 II | 2010 IV | 48250 |
| 643-09-104 Комплексные аэрогеофизические исследования (аэрогравиметрия, аэромагниторазведка) масштаба 1:50 000 -1:100 000 в пределах листов М-37-XII, XVIII, M-38-VII-X XIII, XIV, XX, XXI, L-37-XIV-XVIII, XX-XXIV, XXV-XXIX, L-38-XIX | 2009 III | 2011 IV | 641540 |
| 71140–08-172 Создание современной геологической основы масштаба 1:200 000 листа Q-41-XVIII (Ханмейская площадь) | 2008 II | 2010 IV | 23000 |
| 71140–08–178 ГДП-200 листов Q-42-VII,VIII (Собская площадь) | 2008 II | 2010 IV | 32950 |
| 643-09-84 Создание много-и гиперспектральной дистанционной и геофизической основы региональных геологосъемочных работ на территории России | 2009 III | 2011 IV | 60000 |
| Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-200 листов №-45-V (Берикульская площадь) и №-45-XI (Белогорская площадь) | 2009 III | 2011 IV | 14000 |
| ГМК-200 листа Q-41-XV (Кокпельская площадь) | 2009 III | 2011 IV | 29940 |
| 98-09-99 ГДП-200 листа О-52-XIV (Усть-Тимптонская площадь) | 2009 III | 2011 IV | 30000 |
| Оценка геологической, геохимической, геофизической изученности и подготовка геологического обоснования ГДП-200 листа N-46-XXXV (Уюкская площадь) | 2009 IV | 2011 IV | 1500 |
| ГДП-200 листа М-45-VIII (Урсульская площадь) | 2009 III | 2011 IV | 30000 |
| 76-09-26 ГДП-200 листов N-50-XXXII, XXXIII (Вершино-Дарасунская площадь) | 2009 III | 2011 IV | 48000 |
| 05-09-62 Геологическое доизучение масштаба 1:200000 территории листа L-53-XXVII (Малиновская площадь) | 2009 III | 2011 IV | 35000 |
| 29-06-10/1 ГМК-200 листов O-36-IV, X, XVI на алмазы и золото (Тихвинско-Боровичская зона) | 2006 I | 2009 IV | 40794 |
| 48-06-23 ГДП-200 листов О-40-X (Кизел) и О-40-XVI (Лысьва). | 2006 II | 2009 IV | 50000 |
| 89-06-15/1 ГДП-200 листов Q-39-XXVII, XXVIII (Ямозерская площадь). | 2006 II | 2009 IV | 47317,228 |
| 40-06-17 ГДП-200 листа О-40-VI (Кытлымская площадь) | 2006 II | 2009 IV | 35000 |
| 1-06-162/1 ГМК-200 листов Q-41-XVI, XVII, XXI, XXII (Восточно-Войкарская площадь). | 2006 I | 2009 IV | 105000 |
| 16-06-22/1 ГДП-200 листа N-46-III (Дивногорская площадь в Восточном Саяне) | 2006 II | 2009 IV | 20000 |
| 13-06-8/1 ГДП-200 листа N-45-IV (Чумайская площадь) | 2006 II | 2009 IV | 28000 |
| 4.1-17/06 ГДП – 200 листов О-49-XXXIV, XXXV (Анамакитская площадь) | 2006 I | 2009 IV | 55000 |
| 14-06-27 ГДП-200 листов N-47-ХХIII, N-47-XXIX (Игнокская площадь в Большесаянском регионе) | 2006 I | 2009 IV | 35000 |
| 15-06-5/4 ГДП-200 листа N-57-IХ. (Кимитинская площадь в пределах Центрально-Камчатского золоторудного района) | 2006 II | 2009 IV | 20500 |
| 28-06-38/1 ГДП-200 листов Р-55-XV, XVI (Арга-Юряхская площадь) | 2006 II | 2009 IV | 50600 |
| 27-06-42/1 ГДП-200 листов М-54-XVIII, XXIV (Лангерийский золоторудный район) | 2006 IV | 2009 IV | 45000 |
| 11-06-17/1 ГМК-200 листов O-53-XI,XII на золото и серебро (Горбинская площадь) | 2006 II | 2009 IV | 39970 |
| 47-06-14 ГДП-200 листа N-51-XVII (Соловьевская площадь) | 2006 I | 2009 IV | 32698 |
| 1-06-96м/1 Составление геологической карты дна Азовского моря масштаба 1:200 000. | 2006 I | 2009 IV | 70000 |
| 11-07-20/1 ГДП-200 листа N-54-XXXII (Удыльский объект) | 2007 II | 2010 IV | 35000 |
| 45-07-208/4 ГМК-200 на территории листов Q-53-XXVIII, XXXIV (Юго-западный фланг Томпо-Делиньинской сереброносной зоны) | 2007 I | 2010 IV | 60000 |
| 7-07-5 ГДП – 200 листов N– 49-XII, XVIII (Багдаринский объект) | 2007 II | 2010 IV | 60000 |
| 7-07-1/1 Комплексная аэрогеофизическая съемка масштаба 1:50 000 Витимского горнорудного района | 2007 I | 2010 IV | 272947,99 |
| 43-07-16/1 ГДП-200 листов М-50-XIII, XIV, XX (Цасучейская площадь) | 2007 I | 2010 IV | 60000 |
| 47-07-34 ГДП-200 листов N-52-XXI, XXII (Джагдинская площадь) | 2007 I | 2010 IV | 50000 |
| 30-07-02 ГДП -200 листов L-38- XXVII, XXVIII (Величаевский объект ) | 2007 I | 2010 IV | 35000 |
| 15-07-13/1 ГДП-200 листов Р-58-XXVII, XXVIII (Тклаваямская площадь) | 2007 II | 2010 IV | 30000 |
| 032-07-3 Комплексные аэрогеофизические исследования (аэрогравиметрия, аэромагниторазведка) масштаба 1:50 000-1:100 000 в пределах листов M-37-XXII-XXIV, XXIX, XXX, XXXIV-XXXVI, M-38-XIX, XXV-XXVII, XXXI- XXXIV, L-37-III-VI, IX-XII, L-38-I-IV, VII-X, XIII-XV, XX-XXII | 2007 IV | 2011 IV | 597000 |
| Разработка методики подбора оптимальных образцов полевого снаряжения и экспедиционных средств жизнеобеспечения при производстве региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ | 2009 III | 2011 IV | 24000 |
| Методическое сопровождение региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ | 2009 IV | 2011 IV | 70000 |
| 643-08-25 Разработать технологию составления прогнозно-геохимических карт разных масштабов для оценки ресурсного потенциала недр Европейской части России, Урала и Западной Сибири. | 2008 II | 2010 IV | 72000 |
| 1-06-163/4 Методическое обеспечение и сопровождение региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ | 2006 III | 2009 IV | 150000 |
| 1-07-31м Методическое обеспечение и сопровождение региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ на шельфе Российской Федерации, в Черном, Азовском, Каспийском морях и в Антарктике. | 2007 II | 2010 IV | 30000 |
| Янгиюганская параметрическая скважина глубиной 4000 м (Этап 1. Бурение скважины до глубины 2500 м) | 2009 III | 2011 IV | 387000 |
| 643-08-33 Разработка геолого-методических основ создания Государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин | 2008 II | 2010 IV | 56200 |
| 78-08-108 Обработка и систематизация керна параметрических и сверхглубоких скважин и связанных с ним информационных ресурсов | 2008 II | 2010 IV | 18000 |
| 643-08-18 Создание пространственных комплексных физико-геологических моделей строения земной коры юго-востока Западной Сибири и юга Восточной Сибири по данным геофизических исследований (МОВ-ОГТ и МТЗ) на опорных (1-СБ, 3-СБ) и региональных (Восток-10, Восток-12, Восток-15, Восток-16) геолого-геофизических профилях и площадных гравимагнитных съемок | 2008 II | 2010 IV | 72000 |
| 643м-08-32 Подготовка геолого-геофизических материалов по проблеме внешней границы континентального шельфа Российской Федерации | 2008 II | 2010 IV | 19000 |
| 643м-08-25 Создание опорного геолого-геофизического профиля 1-ОМ «Шантарские о-ва – Северные Курилы» | 2008 II | 2010 IV | 280000 |
| 036-08-29 Создание опорного геолого-геофизического профиля 3-ДВ (Южный участок) | 2008 II | 2010 IV | 475000 |
| 036-09-53 Создание опорного геолого-геофизического профиля 3-ДВ (Центральный участок) | 2009 III | 2011 IV | 636500 |
| 643-09-107 Разработка и создание структурно-тектонической и геодинамической моделей Арктического бассейна и концепции его развития | 2009 III | 2011 IV | 85000 |
| 34-06-170/1 Комплексная аэрогеофизическая съемка (магнитометрическая, гравиметрическая и гамма-спектрометрическая) масштаба 1:50000-1:100000 с целью создания современного геофизического обеспечения геологоразведочных работ на углеводородное и другие виды минерального сырья в зоне влияния трубопроводной системы "Восточная Сибирь-Тихий Океан" | 2006 IV | 2009 IV | 278550 |
| 52-07-066 Онежская параметрическая скважина | 2007 I | 2009 IV | 220500 |
| 1-07-6м Переобработка и интерпретация многоволновых сейсмических исследований с целью создания структурно-вещественных и геодинамических моделей земной коры континентального шельфа России | 2007 I | 2009 IV | 20000 |
| 49-03-10/1 Создание опорного геолого-геофизического профиля 2-ДВ-А («Валунистое – Анадырь – Хатырка») в пределах Чукотского АО | 2007 I | 2009 IV | 300000 |
| 08-09-47 Составление и подготовка к изданию листов гравиметрической карты масштаба 1:200 000 в пределах Дальневосточного ФО. | 2009 II | 2011 IV | 8600 |
| 08-09-46 Гравиметрические работы и подготовка к изданию гравиметрической карты масштаба 1:200 000 листа N-53-XXII (Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район) | 2009 II | 2010 IV | 11035 |
| 643-09-101 Создание и подготовка к изданию листов гравиметрической карты масштаба 1:200000 в пределах Сибирского и Уральского ФО | 2009 II | 2011 IV | 12800 |
| 04-09-129 Гравиметрическая съемка масштаба 1:200000 на Балахнинской площади Красноярского края (листы S-48-XIII,XIV,XV,XVI,XIX,XX,XXI; общая площадь 20,1 тыс. кв.км) | 2009 II | 2011 IV | 90450 |
| 1-07-81Г Государственная гравиметрическая съемка масштаба 1:200000 на Восточно-Таймырской площади Красноярского края (листы S-48-XVII,XVIII; S-49-IX,X,XI,XIII,XIV; северо-западная часть листов S-49-XII,XV; общая площадь 17,9 тыс. кв. км) | 2007 I | 2009 IV | 53700 |
| 1-07-102г Государственная гравиметрическая съемка масштаба 1:200 000 на Джарской площади Республики Саха (Якутия) (листы R-48-XXXVI; R-49-XXXI, XXXII; Q-48-VI; Q-49-I, II; объем 19,2 тыс. кв. км) | 2007 II | 2010 IV | 90000 |
| 036-09-42 Мониторинг опасных эндогенных геологических процессов в сейсмоактивных регионах Дальневосточного федерального округа в 2009-2011 гг. | 2009 II | 2011 IV | 75000 |
| 035-09-10 Мониторинг опасных эндогенных геологических процессов в сейсмоактивных регионах Сибирского федерального округа в 2009-2011 гг. | 2009 II | 2011 IV | 96900 |
| 8-06-6/1 Мониторинг гидрогеодеформационного, геофизических и газгидрогео-химических полей в сейсмически опасных районах Южного федерального округа | 2006 IV | 2009 IV | 29480 |
| 15-07-14/1 Разработка геолого-геофизической модели глубинного строения Корякско-Камчатской складчатой области. (Региональный увязочный профиль МОВЗ-МТЗ мыс Лопатка – с. Хаилино) | 2007 I | 2010 IV | 45710 |
| 1-07-289 Методическое сопровождение работ по ведению гидрогеодеформационного мониторинга | 2007 II | 2009 IV | 10500 |
| 030-08-147 Гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка масштаба 1:200 000 листа N-36-III (Белый) | 2008 II | 2010 IV | 25000 |
| 68-08-101 Гидрогеологическое и инженерно-геологическое доизучение масштаба 1:200 000 на площади листа N-38-XXXI (Кирсанов). | 2008 II | 2010 IV | 20000 |
| 643-08-41 Составление специализированной карты условий захоронения твердых и отвержденных токсичных промышленных отходов на территорию России масштаба 1:2 500 000. | 2008 II | 2010 IV | 20000 |
| 8-06-10/1 Создание гидрогеологической карты Восточно-Предкавказского артезианского бассейна масштаба 1:500 000 с оценкой современного состояния подземных вод и защищенности источников водоснабжения. | 2006 III | 2009 IV | 27960 |
| 15-06-5/3 Оценка состояния подземных вод территории п-ова Камчатка и создание гидрогеологической карты масштаба 1:500000 | 2006 II | 2009 IV | 23027,877 |
| 1-06-205/2 Методическое сопровождение региональных гидрогеологических, инженерно-геологических, геокриологических и геоэкологических работ | 2006 II | 2009 IV | 21000 |
| 34-06-75/1 Создание гидрохимической основы м-ба 1:1 000 000 с оценкой современного состояния качества питьевых подземных вод центральной части Московского артезианского бассейна | 2006 III | 2009 IV | 39840,5 |
| 43-06-19/3 Гидрогеологическое доизучение масштаба 1:200000 листа М-50-VII (Агинское) | 2006 II | 2009 IV | 12000 |
| 23-06-10/2 Создание современной гидрогеологической карты Сыртовского артезианского бассейна масштаба 1:1000 000 с выявлением условий локализации питьевых подземных вод, различных по защищенности водоносных горизонтов и качеству вод. | 2006 III | 2009 IV | 22500 |
| 29-07-23/1 Гидрогеологическое доизучение листов О-35-VI, О-36-I масштаба 1:200 000 (Лужско-Петербургская площадь) | 2007 II | 2010 IV | 32000 |
| 40-07-16 Создание цифровой гидрогеологической карты масштаба 1:1 000 000 Западно-Сибирского артезианского бассейна и Уральской сложной гидрогеологической складчатой области (лист Р-41) | 2007 II | 2010 IV | 30500 |
| 1-07-291 Создание современной инженерно-геологической карты территории Российской Федерации масштаба 1:2 500 000. | 2007 II | 2010 IV | 65000 |
| 643м-08-33 Оценка фонового состояния геологической среды прибрежной зоны и берегов юго-западной части Карского моря для мониторинга состояния недр | 2008 II | 2010 IV | 50000 |
| 643м-08-30 Осуществление государственного мониторинга состояния геологической среды прибрежно-шельфовой зоны Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов Российской Федерации | 2008 II | 2010 IV | 46000 |
| 643м-08-24 Осуществление государственного мониторинга состояния геологической среды прибрежно-шельфовой зоны Баренцева, Белого и Балтийского морей | 2008 II | 2010 IV | 44488 |
| 34-07-78/1 «Опытно-методические работы по совершенствованию методики наблюдений и опробованию автомати-зированных систем измерительных комплексов при мониторинге подземных вод (на примере Среднекляз-минского месторождения Восточного Подмосковья)» | 2007 II | 2009 IV | 9000 |
| 1-07-290 Методическое сопровождение работ по прогнозу состояния криолитозоны под влиянием глобальных изменений климата и процессов недропользования | 2007 III | 2009 IV | 20000 |
| 30-08-12 Строительство параметрической скважины №1 Лигинмынская в Вывенском прогибе (Камчатский край) | 2008 II | 2010 IV | 447628 |
| 643м-08-37 Выполнить прогноз и оценить ресурсы УВ зон высокоёмких коллекторов в кайнозойских кремнистых отложениях Охотского моря | 2008 II | 2009 IV | 10000 |
| 643м-08-34 Комплексная обработка материалов бурения скважин Баренцевоморского региона (скважины № 1- Адмиралтейская, № 1-Крестовая, № 1 – Арктическая, № 1- Ферсмановская) | 2008 II | 2009 IV | 48000 |
| 04-08-67 Региональные сейсморазведочные работы в комплексе с гравиразведкой и аэрогеофизическими исследованиями по профилю скв. Хошонская 256 - р. Мойеро. | 2008 II | 2010 IV | 415000 |
| 032-08-36 Анализ результатов геологоразведочных работ на нефть и газ и подготовка текущих годовых программ геологоразведочных работ по Южному федеральному округу. | 2008 II | 2010 IV | 48000 |
| 643-08-38 Разработка и реализация в субъектах федерации ежегодного планирования ГРР в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) | 2008 II | 2010 IV | 45000 |
| 034-08-03 Анализ результатов геологоразведочных работ на нефть и газ и подготовка текущих годовых программ геологоразведочных работ по Уральскому федеральному округу. | 2008 III | 2010 IV | 49500 |
| 37-08-06 Выявление перспективных нефтегазоносных комплексов в триас-палеозойских отложениях северной части Туранской НГП (восточные районы Курганской области). | 2008 II | 2009 IV | 19800 |
| 98-08-72 Локализация нефтегазоперспективных объектов в карбонатных отложениях венда-нижнего кембрия восточных районов Сибирской платформы (Предпатомская и северо-восточная часть Непско-Ботуобинской НГО) на основе сейсмогеологического моделирования. | 2008 III | 2009 IV | 20200 |
| 04-08-134 Комплексные региональные геофизические работы с целью обоснования прогнозных ресурсов углеводородов на Учаминской площади | 2008 IV | 2010 IV | 670000 |
| 034-09-04 Региональные сейсморазведочные работы на Верхнечерногорской площади (ХМАО) | 2008 IV | 2010 IV | 513000 |
| 71100-09-433 Региональные сейсморазведочные работы на Верхнеогурьинской площади (ХМАО) | 2008 IV | 2010 IV | 467000 |
| 643-09-82 Мониторинг состояния фонда параметрических, поисковых и разведочных скважин на нефть и газ, пробуренных на территории Российской Федерации и ее континентальном шельфе за счет государственных средств и расположенных на нераспределенном фонде недр | 2009 III | 2010 IV | 30000 |
| 643м-09-80 Региональные комплексные геофизические исследования с целью оценки перспектив нефтегазоносности Центрально-Лаптевского района и осадочных бассейнов Лаптевоморской континентальной окраины | 2009 III | 2011 IV | 360000 |
| 036-09-52 Мониторинг текущей геолого-геофизической изученности и состояния сырьевой базы УВС территории Дальневосточного региона с целью выбора перспективных направлений геологоразведочных работ и подготовки к лицензированию новых участков нераспределенного фонда недр | 2009 III | 2011 IV | 24000 |
| 643-09-95 Мониторинг текущей изученности территории Волго-Уральской и Прикаспийской нефтегазоносных провинций с целью выработки дальнейших направлений геологоразведочных работ на углеводородное сырье | 2009 III | 2011 IV | 75000 |
| Завершение строительства параметрической скважины Лекосской-27 | 2009 III | 2010 IV | 195000 |
| 031-09-3 Мониторинг текущего состояния геолого-геофизической изученности и сырьевой базы углеводородного сырья территории Северо-Западного федерального округа с целью выбора перспективных направлений геологоразведочных работ на углеводородное сырье и подготовки к лицензированию новых участков нераспределенного фонда недр | 2009 III | 2011 IV | 100000 |
| 031-09-2 Нефтегазоносность Калининградской области и перспективы открытия новых месторождений | 2009 III | 2011 IV | 28000 |
| Завершение строительством параметрической скважины Сюнай-Салинская-45 | 2009 III | 2011 IV | 167000 |
| Завершение региональных сейсморазведочных работ в Коротаихинской впадине | 2009 III | 2009 IV | 99995 |
| Обработка материалов региональных сейсморазведочных работ в западной части Ямало-Ненецкого автономного округа и составление отчета | 2009 III | 2009 IV | 2900 |
| Региональные сейсморазведочные работы МОГТ - 2Д в зоне сочленения Усть-Тымской мегавпадины и Пайдугинского мегавала | 2009 IV | 2012 IV | 604000 |
| Продолжение работ по обоснованию перспективных объектов для ускоренного воспроизводства углеводородного сырья в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) на основе комплексирования геолого-геофизических исследований и бурения параметрических скважин | 2009 IV | 2011 IV | 1451000 |
| Сейсморазведочные работы в северо-западной части Байкитской антеклизы на Майгуннской площади | 2009 IV | 2012 IV | 317150 |
| Геофизические работы с целью подготовки нефтегазоперспективных участков под лицензирование на Танамской площади | 2009 IV | 2012 IV | 814500 |
| Разработка современной модели геологического строения и оценка перспектив нефтегазоносности палеозойских отложений Анабаро-Хатангской седловины и прилегающих территорий | 2009 IV | 2011 IV | 64000 |
| Сейсморазведочные работы на Южно-Таймуринской площади | 2009 IV | 2012 IV | 620000 |
| Геофизические работы в пределах южного борта Курейской синеклизы на Лепчинской площади | 2009 IV | 2012 IV | 652000 |
| Зонально-региональные сейсмические работы в комплексе с профильной гравиметрической съемкой на Григорьевской площади (зона сочленения Пермского свода и Висимской впадины) с целью обнаружения и локализации нефтегазоперспективных объектов в осадочном чехле для лицензирования | 2009 IV | 2011 IV | 117000 |
| Строительство Аракаевской параметрической скважины в зоне сочленения Русской платформы и складчатого Урала (глубина 5500 м) | 2009 IV | 2012 IV | 816000 |
| Сейсморазведочные работы по отработке регионального профиля XII в Приуральной части Западно-Сибирской НГП (ХМАО-Югра) | 2009 IV | 2010 IV | 23980 |
| Разработать программу региональных геолого-геофизических работ второго этапа и параметрического бурения с целью выявления и оконтуривания зон нефтегазонакопления в полосе загрузки трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий Океан" на 2011-2015 гг. | 2009 IV | 2010 IV | 65000 |
| Региональные сейсморазведочные работы в комплексе с площадной электроразведкой в прибортовой зоне Прикаспийской впадины (Озинская зона, Саратовская область) с целью локализации нефтегазоперспективных объектов под лицензирование | 2009 IV | 2011 IV | 100000 |
| Зонально-региональные геофизические исследования (сейсморазведка в комплексе с гравиметрической съемкой) на Саргинской площади в восточной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции | 2009 IV | 2012 IV | 203280 |
| 035-08-10 Создание единой геоинформационной среды для анализа геолого-геофизических данных и принятия управленческих решений по южной части Сибирской платформы. | 2008 II | 2010 IV | 210000 |
| 643-08-17 Обеспечение системы контроля качества геофизических работ, выполняемых по Государственным контрактам Роснедра. | 2008 III | 2010 IV | 210000 |
| 643-08-43 Анализ состояния и изменения запасов углеводородного сырья по участкам недр Российской Федерации | 2008 II | 2010 IV | 30000 |
| 643-08-19 Анализ состояния и тенденции изменения распределенного и нераспределенного фонда недр и разработка рекомендаций по лицензированию новых участков по территориям субъектов Российской Федерации и акваториям внутренних морских вод, территориального моря и континентального шельфа и России в целом. | 2008 II | 2010 IV | 510000 |
| 643-08-20 Разработка текущих годовых и среднесрочной на период до 2015 г. программ геологоразведочных работ за счет средств федерального бюджета с целью подготовки новых объектов лицензирования в нефтегазоносных регионах России. | 2008 III | 2010 IV | 210000 |
| 98-08-98 Сейсморазведочные работы на Средне-Ленской площади | 2008 IV | 2010 IV | 319185 |
| 98-08-97 Сейсморазведочные работы на Хандыгской площади | 2008 IV | 2010 IV | 375600 |
| 16-05-15/1 Региональные сейсморазведочные работы в пределах Бахтинского мегавыступа | 2005 I | 2009 IV | 224976,553 |
| 57-06-61/1 Сейсморазведочные работы по региональным профилям 43, 109, 109-Д, Rg-5, 53, 55, 106, 107, 108 (Гыданский блок) | 2006 I | 2009 IV | 262400 |
| 14-06-23/1 Комплексные геофизические работы в зоне сочленения Непско-Ботуобинской антеклизы и Прибайкальского прогиба (Криволукская площадь). | 2006 I | 2010 IV | 389000 |
| 56-06-5/1 Сейсморазведочные работы с целью подготовки новых зон нефтегазонакопления в области сочленения Западно-Сибирской плиты, Енисей-Хатангского прогиба и Горного Таймыра (левобережье и акватория р. Енисей) | 2006 II | 2009 IV | 230500 |
| 85-06-7/1 Оценка перспектив нефтегазоносности рифейских, вендских и рифогенных кембрийских отложений на Кислоканской площади в юго-восточной части Курейской синеклизы. | 2006 IV | 2009 IV | 399500 |
| 14-06-42 Сейсморазведочные работы в Ангаро-Илимском междуречье на Заярской площади | 2006 III | 2009 IV | 315000 |
| 1-06-213/1 Обоснование и научно-информационное обеспечение этапов изучения, лицензирования и освоения сырьевой базы добычи нефти и газа Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) с целью её подготовки для трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий Океан». | 2006 III | 2010 IV | 115000 |
| 35-07-36 Постановка региональных сейсморазведочных работ МОГТ в пределах Райгинско-Ажарминской гряды (Томская область). | 2007 I | 2010 IV | 440000 |
| 1-07-264 Создание на территории Сибирского Федерального округа геоинформационной системы мониторинга состояния минерально-сырьевой базы углеводородов и геологоразведочных работ, управления недропользованием на основе ГИС «НедраСиб». | 2007 I | 2009 IV | 24000 |
| 1-07-228 Разработка структурно-тектонических моделей палеозоя, венда, рифея и прогноз зон нефтегазонакопления в пределах Сибирской платформы по территории, обеспечивающей прирост запасов УВ сырья для строящегося нефтепровода, на основе переработки и переинтерпретация комплекса архивных геолого-геофизических данных по сети региональных маршрутов. | 2007 I | 2009 IV | 260000 |
| 1-07-237 Уточнение и детализация стратиграфического расчленения мезозоя и кайнозоя Западной Сибири с увязкой сейсмических отражающих горизонтов, возрастных и литологических границ на основе обобщения и комплексной интерпретации геолого-геофизической информации. | 2007 I | 2009 IV | 100000 |
| 40-07-34 Зонально-региональные геофизические исследования Приуральской части Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (Свердловская область - R-12, R-16; ХМАО - профиль № 97а). | 2007 I | 2009 IV | 196460 |
| 1-07-262 Разработать геологические и геохимические критерии оценки нефтегазоносности юры платформенных областей Сибири. | 2007 I | 2009 IV | 20000 |
| 89-07-33/1 Регинальный профиль по линии 21-РС Юбилейная – Западно-Соплесское месторождение – Западный Урал и по линии IX Скв.1 Сторожевская -Зеленец. | 2007 III | 2009 IV | 62000 |
| 37-07-22/1 Проведение геофизических исследований с использованием методики многокомпонентной сейсморазведки на основе технологии радиотелеметрии на Северо-Алымской площади с целью повышения информативности геологического разреза и изучения перспектив нефтегазоносности (юг Тюменской области). | 2007 I | 2009 IV | 54000 |
| 1-07-243 Анализ геофизической и буровой изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа на основе современных геоинформационных технологий с целью выбора оптимальных направлений работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородного сырья | 2007 I | 2009 IV | 145000 |
| 85-07-3/1 Создание опорного профиля п.Тура – скважина Чириндинская-271 (северное продолжение профиля «Алтай-Северная Земля»)». | 2007 III | 2010 IV | 354500 |
| 85-07-3/2 Региональные сейсморазведочные работы МОГТ на Верхне-Чункинской площади (Красноярский край). | 2007 I | 2009 IV | 263000 |
| 16-07-29/1 Региональные сейсморазведочные работы МОГТ на Муторайской площади (Красноярский край). | 2007 I | 2009 IV | 312000 |
| 16-07-92/1 Обоснование прогнозных ресурсов углеводородов на Лебяжинско-Полигусовской площади (северо-западный склон Байкитской антеклизы). | 2007 I | 2009 IV | 207300 |
| 16-07-60/1 Оперативный анализ геологоразведочных работ на нефть и газ, выполняемых за счет всех источников финансирования на территории Красноярского края. | 2007 I | 2009 IV | 18000 |
| 16-07-35/1 Сейсморазведочные работы с целью подготовки новых зон нефтегазонакопления в области сочленения Западно-Сибирской плиты, Енисей-Хатангского прогиба и Горного Таймыра (правобережье р. Енисей). | 2007 II | 2009 IV | 285384 |
| 16-07-54/1 Систематизация, дообработка и интерпретация данных геофизических исследований прошлых лет (сейсморазведка, электроразведка, исследования скважин и петрофизика) по территории Енисей-Хатангского прогиба с целью картирования и обоснования зон нефтегазонакопления. | 2007 I | 2009 IV | 50000 |
| 80-07-69/1 Сейсморазведочные работы с целью изучения геологического строения и выяснения нефтеперспективности Казанского участка (Республика Татарстан). | 2007 I | 2009 IV | 189600 |
| 14-07-17/1 Региональные геофизические работы по профилю Богучано-Манзинский выступ – р. Ангара. | 2007 I | 2009 IV | 98300 |
| 14-07-17/2 Региональные геофизические работы на Тетейской площади | 2007 I | 2009 IV | 267000 |
| 14-07-17/3 Геофизические работы на Тубинской площади | 2007 I | 2009 IV | 194000 |
| 14-07-17/4 Геофизические работы в юго-западной части Ангаро-Ленской ступени (Бельская площадь). | 2007 I | 2009 IV | 199000 |
| 1-07-16м Изучение геологического строения и оценка перспектив нефтегазоносности Пинегинской площади Баренцева моря. | 2007 I | 2009 IV | 142000 |
| 1-07-14м Изучение геологического строения и оценка перспектив нефтегазоносности недр Енисейского и Хатангского заливов. | 2007 I | 2010 IV | 518000 |
| 1-07-307 Обследование и ликвидация экологически опасных скважин на нефть и газ нераспределенного фонда недр, пробуренных за счет государственных средств | 2007 III | 2009 IV | 600000 |
| 1-07-320 Оценка ресурсного потенциала нефтегазоносности Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции на основе моделирования процессов формирования залежей УВ по технологии бассейнового моделирования. | 2007 IV | 2010 IV | 350000 |
| 48-07-49/3 Зонально-региональные сейсмические работы в комплексе с гравиметрической и геохимической съемками на Березовской площади (Юрюзано-Сылвенская депрессия) с цепью обнаружения и локализации нефтегазоперспективных объектов в осадочном чехле для лицензирования. | 2007 IV | 2009 IV | 110600 |
| 643-08-01 Комплексная обработка и анализ результатов сверхглубокого бурения в основных нефтегазоносных провинциях России с целью разработки современной геолого-геофизической основы для оценки перспектив нефтегазоносности недр. | 2007 IV | 2010 IV | 90000 |
| 1-07-322 Переоценка категорий запасов углеводородного сырья месторождений нераспределенного фонда недр в соответствии с новой классификацией запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. | 2007 IV | 2010 IV | 480000 |
| 14-07-61 Комплексные региональные геофизические работы на Рудногорской площади (Нижнеилимский и Усть-Кутский районы Иркутской области). | 2007 IV | 2010 IV | 237800 |
| 14-07-59 Комплексные региональные геофизические работы на Верхнекатангской площади (Усть-Илимский, Усть-Кутский, Нижнеилимский и Катангский районы Иркутской области). | 2007 IV | 2010 IV | 382000 |
| 16-07-95/1 Региональные сейсморазведочные работы на Чуньско-Таймуринской площади в комплексе с геохимической съемкой. | 2007 IV | 2010 IV | 300000 |
| 16-07-94/1 Сейсморазведочные работы в зоне сочленения Енисейского кряжа и Приенисейского прогиба (Каменская площадь). | 2007 IV | 2009 IV | 65000 |
| 16-07-88/1 Изучение генерационно-аккумуляционного потенциала зоны сочленения южного борта Курейской синеклизы с Байкитской и Непско-Ботуобинской антеклизами с целью оценки прогнозных ресурсов нефти и газа. | 2007 IV | 2010 IV | 50000 |
| 16-07-96/1 Разработка методики прогноза зон трещиноватых коллекторов в рифейской толще Восточной Сибири по сейсмическим данным на основе физического и математического моделирования волновых полей. | 2007 IV | 2010 IV | 70000 |
| 57-08-8 Завершение строительством параметрической скважины Ярудейская № 38. | 2007 IV | 2009 IV | 180000 |
| 1-07-76м Изучение геологического строения и перспектив нефтегазоносности северо-западной части российского сектора Баренцева моря (прогиб Франц-Виктория) | 2007 IV | 2010 IV | 240000 |
| 1-07-83м Изучение геологического строения и оценка перспектив нефтегазоносности Ушаковско-Новоземельской площади северной части Баренцева и Карского морей | 2007 IV | 2009 IV | 272000 |
| 1-07-82м Комплексные региональные сейсморазведочные работы в южной и северной частях Обской губы | 2007 IV | 2010 IV | 449410 |
| 643-08-51 Обоснование перспектив нефтегазоносности новых типов поисковых объектов в палеозойских и мезозойских карбонатно-терригенных клиноформных комплексах России для подготовки объектов лицензирования и программы геологоразведочных работ. | 2008 IV | 2010 IV | 80000 |
| 643-08-55 Геолого-методическое и технологическое сопровождение бурения и исследования параметрических скважин. | 2008 IV | 2010 IV | 150000 |
| 643-08-56 Разработка на базе региональных полигонов рационального комплекса геолого-геофизических методов прогноза нефтегазоперспективных объектов до постановки площадных сейсморазведочных работ в условиях сложнопостроенного чехла Сибирской платформы | 2008 IV | 2010 IV | 120000 |
| 94-08-65 Региональные сейсморазведочные работы на Сюмсинско-Новозятцынской площади (Удмуртская республика) | 2008 IV | 2010 IV | 92150 |
| 98-08-24 Консервация подземных горных выработок и выходов угольных пластов с целью локализации и ликвидации очагов эндогенного пожара на Сангарском угольном месторождении | 2008 II | 2010 IV | 300000 |
| 44-09-25 Технологические исследования антрацитов Омсукчанского бассейна с целью их использования для производства углеродных адсорбентов | 2009 II | 2011 IV | 20000 |
| 643-09-81 Методическое сопровождение и обеспечение геологоразведочных работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета, на твердые горючие ископаемые | 2009 II | 2011 IV | 45000 |
| 98-09-76 Поисковые работы в центральной и южной части Лево-Алдакайского месторождения Алдано-Чульманского района | 2009 II | 2011 IV | 149000 |
| 643-08-23 Геолого-экономическая оценка объектов нераспределенного фонда недр основных угольных бассейнов и месторождений Забайкалья и Дальневосточного ФО | 2008 II | 2010 IV | 80000 |
| 643-08-24 Оценка состояния ресурсной базы горючих сланцев Европейской части России с целью определения задач по её геологическому изучению и освоению | 2008 II | 2010 IV | 14000 |
| 035-09-11 Геолого-экономическая оценка объектов нераспределенного фонда недр основных угольных бассейнов и месторождений Сибирского федерального округа | 2009 II | 2011 IV | 80000 |
| 8-07-11/1 Поисковые работы на уголь на Большовской Западной площади в Ростовской области | 2007 II | 2009 IV | 86000 |
| 28-07-23 Выявление перспективных объектов с углями, пригодными для коксования и получения углеродных адсорбентов на территории Магаданской области | 2007 I | 2009 IV | 15800 |
| 43-07-18/1 Поисковые и оценочные работы на флангах Урейского месторождения | 2007 I | 2009 IV | 14000 |
| 27-07-6/1 Геолого-экономическая оценка угольных месторождений нераспределенного фонда недр Сахалинской области с целью выбора перспективных объектов для лицензирования | 2007 I | 2009 IV | 9000 |
| 98-08-23 Поисковые работы на золото и уран в пределах Эльконского урановорудного района | 2008 II | 2010 IV | 130000 |
| 85-08-3 Поисковые работы на уран на Восточном участке Гашунской площади | 2008 II | 2010 IV | 120000 |
| 81-08-32 Поисково-оценочные работы на Дулесминском участке Витимского урановорудного района | 2008 II | 2010 IV | 200000 |
| 643-09-86 Методическое обеспечение и сопровождение прогнозно-поисковых и поисково-оценочных работ на уран | 2009 II | 2011 IV | 40000 |
| 76-09-18 Поисково-ревизионные работы на перспективных площадях Урюмкано-Уровского района | 2009 II | 2011 IV | 340000 |
| 76-09-16 Геолого-экономическая и технологическая оценка рудопроявления Сиротинка и других подобных проявлений на Каренгской площади (Забайкальский край) | 2009 II | 2011 IV | 60000 |
| 81-09-82 Поисково-оценочные работы на Аянском участке Витимского урановорудного района | 2009 II | 2011 IV | 130000 |
| Поиски и оценка месторождений урана в Норанской и Удунгинской очагово-купольных структурах Таширского урановорудного района | 2009 II | 2011 IV | 498000 |
| 81-09-81 Технологическая и геолого-экономическая оценка групп мелких близповерхностных гидрогенных урановых объектов в Еравнинском и Баунтовском районах Забайкалья | 2009 III | 2011 IV | 70000 |
| 1-07-261 Поиски месторождений урана в западной части Березовского прогиба и его обрамления в Чарском урановорудном районе (Иркутская область). | 2007 I | 2010 IV | 718000 |
| 1-07-241 Поиски жильно-штокверковых месторождений урана Аргунского типа в гранит-метаморфических комплексах фундамента Родниковой зоны в Юго-Восточном Забайкалье (Читинская область). | 2007 I | 2009 IV | 253800 |
| 49-07-11/1 Поисковые работы масштаба 1:50 000 и крупнее в Провиденской и Южно-Чаплинской вулкано-тектонических структурах с целью выявления промышленных месторождений урана (Чукотский АО) | 2007 I | 2009 IV | 210000 |
| 81-07-3 Выделение площадей, перспективных для поисков месторождений урана в гранит-метаморфических комплексах активизированного фундамента и в других геолого-структурных обстановках урановорудных районов Забайкалья | 2007 I | 2010 IV | 60000 |
| 01-08-08 Ревизионно-поисковые работы на обломочные хромовые руды в центральной части Успенского узла | 2008 II | 2010 IV | 70000 |
| 01-08-09 Поисково-оценочные работы на марганцевые руды на Сунгайском участке | 2008 II | 2010 IV | 100000 |
| 643-08-12 Ревизионно-поисковые работы по оценке хромитоносности ультраосновных массивов Сибири, Дальнего Востока, Южного и Среднего Урала | 2008 II | 2010 IV | 300000 |
| 11100-08-34 Ревизионно-поисковые работы по оценке марганцевоносности Прищатинской площади (Ненецкий АО) | 2008 II | 2009 IV | 19250,995 |
| 643м-08-19 Поисково-разведочные (оценочные) работы в западной части Восточного полигона Российского разведочного района с целью локализации ресурсов в контуре скоплений железомарганцевых конкреций струйчатого и ленточного типов | 2008 II | 2010 IV | 198000 |
| 643м-08-20 Выполнение обязательств перед МОД ООН по изучению ЖМК и обеспечение интересов РФ в сфере изучения и освоения минеральных ресурсов Мирового океана в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву и другими международными документами и соглашениями | 2008 IV | 2010 IV | 17000 |
| 643м-08-14 Разработка проектов методических рекомендаций и требований к аналитическим и минералогическим исследованиям ГРР на ТПИ Мирового океана (ЖМК, КМК, ГПС) и создание стандартных образцов ЖМК и КМК | 2008 II | 2010 IV | 30000 |
| 643м-08-67 Геологическое доизучение кобальтоносных марганцевых корок в рудном районе Магеллановых гор Тихого океана | 2008 IV | 2010 IV | 218500 |
| Методическое обеспечение и сопровождение геологоразведочных работ в зоне проектируемой железной дороги Ивдель-Лабытнанги | 2009 II | 2009 IV | 10000 |
| Поисково-ревизионные геолого-геохимические работы на перспективных АГХП Приполярного и Полярного Урала | 2009 II | 2011 IV | 349500 |
| 93-09-08 Поисковые работы на хромиты в пределах Южно-Тувинского гипербазитового пояса на Агардагском участке | 2009 II | 2011 IV | 110000 |
| 101-13 Поисково-разведочные (оценочные) работы на площади Российского разведочного района в Тихом океане с целью локализации ресурсов в контуре скоплений железомарганцевых конкреций к востоку от 133°40’ западной долготы | 2009 III | 2011 IV | 280000 |
| 44-09-31 Поисковые работы на железо на Омолонском массиве | 2009 II | 2011 IV | 150000 |
| 50-06-38/1 Поисковые работы на железные руды в пределах участков Северо-Вольинский и А-4 | 2006 II | 2009 IV | 119000 |
| 50-06-37/1 Прогнозно-поисковые работы на железные руды на Маньхамбовском участке площадь 138,6 км2 | 2006 II | 2009 IV | 89000 |
| 35-06-20 Оценка Бакчарского железорудного проявления для отработки методом СГД. | 2006 III | 2009 IV | 59500 |
| 89-06-14/2 Поисковые работы на хромиты на Хойлинской площади Полярного Урала | 2006 II | 2009 IV | 121103 |
| 40-06-11 Геофизические поиски масштаба 1:50000 для локализации новых рудных районов (узлов) и полей в северной части Западно-Тагильской мегазоны | 2006 I | 2009 IV | 78193 |
| 1-06-165/1 Составление геофизической основы в зоне проектируемой железной дороги Ивдель-Лабытнанги в границах минерагенических районов | 2006 I | 2009 IV | 366880 |
| 1-06-218/1 Оценка качества и надежности геолого-поисковых технологий на этапах проектирования, выполнения и завершения геологоразведочных работ по объектам, выполняемым за счет средств федерального бюджета, в зоне проектируемой железной дороги Ивдель-Лабытнанги | 2006 IV | 2009 IV | 30806 |
| 1-07-9м Поисково-разведочные (оценочные) работы в западной части Восточного полигона Российского разведочного района (РРР) в Тихом океане. | 2007 I | 2009 IV | 140000 |
| 1-07-10м Поисковые работы на площади потенциальной заявки в МОД ООН с целью оконтуривания рудных полей, перспективных на кобальтмарганцевое оруденение коркового типа (КМК). | 2007 II | 2009 IV | 150000 |
| 1-07-33м Методическое обеспечение геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые дна Мирового океана | 2007 II | 2010 IV | 95000 |
| 1-07-25м Совершенствование минералого-геохимических методов анализа основных видов твердых полезных ископаемых Мирового океана (ЖМК, КМК, ГПС) для их комплексной оценки при проведении ГРР. | 2007 I | 2009 IV | 6000 |
| 08-09-48 Поисковые работы на марганцевые руды в Удско-Селемджинском рудном районе (Ир-Нимийский объект) | 2009 II | 2011 IV | 190182 |
| 25-09-87 Оценка перспектив разработки месторождений алюминиевых руд методом подземного выщелачивания скважинными системами в Иркутской области | 2009 II | 2011 IV | 79999,993 |
| 25-08-22 Ревизионно-поисковые работы на вольфрам, олово в Бодайбинском горно-рудном районе (Иркутская обл.) | 2008 I | 2010 IV | 120000 |
| 98-08-40 Геолого-экономическая переоценка группы сближенных оловоносных рудных объектов нераспределенного фонда недр в Республике Саха (Якутия) | 2008 II | 2009 IV | 19998,021 |
| 77-08-3 Поисковые работы на медь в пределах Моренной площади Танюрерского меднорудного района | 2008 II | 2010 IV | 200000 |
| 643м-08-31 Оценить минерально-сырьевой потенциал акватории Дальневосточных морей и Алеутско-Курильской зоны Тихого океана с целью разработки стратегии его изучения и последующего освоения | 2008 III | 2010 IV | 18000 |
| 643м-08-23 Геолого-геофизические исследования с целью выделения участков, перспективных на ГПС, в осевой зоне САХ (в пределах 11°-12°30`) и поисковые работы на участке 13°31`с.ш. | 2008 II | 2010 IV | 190000 |
| 01-09-13 Опережающие геолого-геофизические работы для обоснования переоценки перспектив полиметаллического оруденения Рудного Алтая (Алтайский край) с целью разработки основы для создания ведущего в Российской Федерации центра по добыче свинца и цинка | 2009 II | 2011 IV | 180000 |
| Поисково-ревизионные работы на медь в пределах Ольховской площади Мургальской металлогенической зоны (Чукотский АО) | 2009 II | 2011 IV | 220000 |
| 05-09-48 Поисковые работы на вольфрам на проявлении Кордонном Скрытого рудного узла | 2009 II | 2011 IV | 92273,97 |
| 90-09-44 Геолого-экономическая переоценка минерально-сырьевой базы цветных металлов Джимидонского рудного поля в Республике Северная Осетия-Алания | 2009 II | 2011 IV | 420000 |
| 643м-09-79 Создание геологической основы и подготовка материалов к Заявке в МОД ООН на выделение России участка дна в Международном Районе океана для разведки и промышленного освоения глубоководных полиметаллических сульфидов (ГПС) в районе Срединно-Атлантического хребта | 2009 III | 2011 IV | 30000 |
| 643м-09-78 Поисковые работы на участке 20°08` с.ш. и геолого-геофизические исследования с целью обнаружения рудопроявлений ГПС в осевой зоне САХ (в пределах 19°15`-20°05` с.ш.) | 2009 III | 2011 IV | 140000 |
| 80-09-46 Поиски и оценка месторождений золото-медноколчеданных руд в пределах Богачевской площади с целью подготовки объектов для лицензирования (Республика Башкортостан) | 2009 II | 2011 IV | 90000 |
| 79-05-4/1 Поисково-оценочные работы на участке Майрамдон (РСО-Алания) | 2005 III | 2009 IV | 77728 |
| 87-06-19/1 Поисково-ревизионные работы с целью оценки никеленосности габброидных массивов Северо-Западной части Северного Тимана - "Бугровская зона" (Ненецкий АО) | 2006 III | 2009 IV | 34251 |
| 45-06-66/3 Поисковые работы на рудное олово и золото в пределах Буркатской перспективной площади (рудные поля Буркат и Кылгас) | 2006 I | 2009 IV | 133000 |
| 1-06-176/2 Создание геохимических основ и прогнозная геолого-геохимическая оценка ресурсного потенциала территории Приполярного и Полярного Урала (ЯНАО, ХМАО, Свердл. обл.) | 2006 I | 2009 IV | 386000 |
| 1-07-232 Геолого-экономическое обоснование необходимости воспроизводства минерально-сырьевой базы и лицензирования в районах перспективных для создания новых горнопромышленных комплексов (уровня национальных проектов). | 2007 II | 2009 IV | 60000 |
| 84-07-3/1 Поисковые работы на полиметаллическое оруденение рудноалтайского типа на Склюихинской площади в центральной части Рубцовского района (Алтайский край) | 2007 I | 2009 IV | 60000 |
| 5-07-27 Выявление и предварительная оценка колчеданных рудных полей в перекрытом залегании на Юго-Востоке Республики Башкортостан на основе применения высокочастотной сейсморазведки | 2007 III | 2010 IV | 100000 |
| 47-07-42 Поисково-оценочные работы на вольфрам на Гетканчикской рудоперспективной площади (Амурская область) | 2007 I | 2009 IV | 77380,288 |
| 1-07-299 Оценка ресурсного потенциала меднопорфировой формации в пределах Северного и Полярного Урала, Северного Приохотья, Верхнего и Среднего Приамурья | 2007 III | 2010 IV | 230000 |
| 25-08-30 Технологическая и геолого-экономическая переоценка Белозимнинского и Большетагнинского месторождений | 2008 II | 2010 IV | 150000 |
| 643-08-22 Оценка ресурсного потенциала МСБ рения территории Российской Федерации | 2008 II | 2009 IV | 19500 |
| 07-08-11 Ревизионно-поисковые работы по переоценке ресурсного потенциала титан-циркониевых россыпей Ставропольского россыпного района | 2008 II | 2010 IV | 130000 |
| Анализ состояния МСБ сурьмы и разработка направлений ГРР в наиболее перспективных районах Российской Федерации с целью обеспечения потребностей отечественной промышленности и экспортного ресурсного потенциала | 2009 II | 2010 IV | 12000 |
| 643-08-21 Геолого-экономическая оценка промышленной значимости ресурсного потенциала редких металлов территории Российской Федерации | 2008 II | 2009 IV | 30000 |
| Повышение эффективности ГРР на ТПИ (черные, цветные, редкие и благородные) на основе рационального комплекса интерпретации, оценки и разбраковки геохимических аномалий | 2009 II | 2011 IV | 63000 |
| 43-07-13/1 Поисковые работы на сурьму в междуречье Кия-Ингода (Читинская область) | 2007 II | 2009 IV | 150000 |
| 10-08-32 Поисковые работы на россыпное золото в пределах Темна-Урканской площади (Амурская область) | 2008 II | 2010 IV | 54900 |
| 99-08-1 Поисковые работы на золото в пределах Малохинганской минерагенической зоны (Амурская область) | 2008 II | 2010 IV | 45000 |
| 643-08-10 Методическое сопровождение ГРР выполняемых за счет средств ФБ по воспроизводству МСБ РФ на ТПИ | 2008 II | 2010 IV | 350000 |
| 034-08-2 Оценка ресурсного потенциала цветных и благородных металлов в восточных районах Северного, Приполярного и Полярного Урала | 2008 IV | 2010 IV | 50000 |
| 91-08-2 Поисковые работы на золото на Маринской площади (Карачаево-Черкесская Республика) | 2008 II | 2010 IV | 80000 |
| 87-08-79 Ревизионно-поисковые работы по оценке золотоносности черносланцевого комплекса позднего рифея в пределах Ворыквинско-Светлинской площади (Республика Коми) | 2008 II | 2009 IV | 19800 |
| 643-08-45 Разработка требований и условий рационального недропользования при проведении геологоразведочных работ на ТПИ за счет средств недропользователей | 2008 II | 2009 IV | 58500 |
| 76-08-16 Поисковые работы на россыпное золото в бассейне верхнего и среднего течения р.Тунгир (Читинская область) | 2008 II | 2010 IV | 115000 |
| 98-08-38 Геолого-экономическая оценка объектов нераспределенного фонда недр ТПИ на территории респ. Саха (Якутия) | 2008 II | 2010 IV | 45000 |
| 95-08-3 Поисковые работы на золото в пределах Комсомольской площади Ортон-Балыксинского рудного района (Республика Хакасия) | 2008 II | 2010 IV | 150000 |
| 77-08-05 Поисково-оценочные работы на золото в пределах Алярмагтынского рудного поля (Чукотский АО) | 2008 II | 2010 IV | 200000 |
| 04-09-80 Поисковые работы на золото в пределах Нижне-Чиримбинского рудно-россыпного узла (Красноярский край) | 2009 II | 2011 IV | 87000 |
| 04-09-98 Поисковые работы на рудное золото в пределах Верхнеамыльского золоторудного узла (Красноярский край) | 2009 II | 2011 IV | 100000 |
| 04-09-84 Поисковые работ на рудное золото в пределах Верхнеленинградской площади (п-ов Таймыр, Красноярский край) | 2009 II | 2011 IV | 70000 |
| 032-09-108 Выявление перспективных площадей на цветные металлы и золото в пределах металлогенических зон Северного Кавказа по геохимическим данным | 2009 II | 2011 IV | 18000 |
| 80-09-38 Поиски рудного золота на Сиратурской площади (Республика Башкортостан) | 2009 II | 2011 IV | 130000 |
| 01-09-11 Поисковые работы на золото в Черепановском рудном поле (Алтайский край) | 2009 II | 2011 IV | 160000 |
| 44-09-27 Прогнозно-поисковые работы на Детринской площади Центрально-Колымского района с применением аэрогеофизических технологий (Магаданская область) | 2009 II | 2011 IV | 199600 |
| 643-09-68 Повышение эффективности геологоразведочных работ на основе инновационных методов анализа и технологий переработки минерального сырья | 2009 II | 2011 IV | 109500 |
| 44-09-26 Поисково-ревизионные работы в Тас-Кыстабытской олово-серебряной металлогенической зоне (Магаданская область) | 2009 II | 2011 IV | 199600 |
| 93-09-07 Ревизионные поисковые работы на рудное золото в пределах наиболее перспективных рудных узлов Республики Тыва | 2009 II | 2011 IV | 72000 |
| 83-09-05 Поисково-ревизионные работы по оценке платиносности и золотоносности чокрак-караганских кварцево-песчаниковых отложений и их аналогов Буйнакской впадины и Аргуданского выступа | 2009 II | 2011 IV | 30000 |
| 83-09-03 Поисково-оценочные работы на рудное золото в пределах Левобережного рудного поля (Кабардино-Балкарская Республика) | 2009 II | 2011 IV | 150000 |
| 95-09-13 Ревизионные поисковые работы на рудное золото в пределах участка Покосный Шаманского рудного узла (Республика Хакасия) | 2009 II | 2011 IV | 74800 |
| 031-09-1 Анализ текущей геолого-геофизической изученности и состояния сырьевой базы ТПИ территории Северо-Западного федерального округа с целью выбора перспективных направлений геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые и подготовки к лицензированию новых участков нераспределенного фонда недр на 2010-2012 гг. | 2009 II | 2011 IV | 30000 |
| 60-09-111 Поисковые работы на золото в пределах Северо-Кондаковской перспективной площади (Ростовская область) | 2009 II | 2011 IV | 168000 |
| 98-09-80 Поисковые работы на серебро-полиметаллическое и олово-серебро-полиметаллическое оруденение на юго-западном фланге Дербеке-Нельгесинской рудной зоны (Республика Саха (Якутия) | 2009 II | 2011 IV | 410000 |
| 98-09-73 Поисковые работы на рудное золото в пределах Бурустахского рудно-россыпного узла (Республика Саха (Якутия) | 2009 II | 2011 IV | 400000 |
| Поисковые работы на рудное золото в северо-восточной части Нерунда-Мукадекского рудно-россыпного узла (Иркутская область) | 2009 II | 2011 IV | 110000 |
| 25-09-74 Поисковые работы на рудное золото на Правомамской площади (Иркутская область) | 2009 II | 2011 IV | 145677 |
| 25-09-73 Поисковые работы на рудное золото на Атырканской площади (Иркутская область) | 2009 II | 2011 IV | 240000 |
| 98-09-74 Поисковые работы на рудное золото в центральной части Томмот-Эльконской зоны рудоносных разломов (Республика Саха (Якутия) | 2009 II | 2011 IV | 450000 |
| 76-09-17 Поисковые работы на рудное золото в пределах Дабан-Горхонской площади (Забайкальский край) | 2009 II | 2011 IV | 80000 |
| 44-09-30 Поисковые работы на золото в пределах Верхне-Хатыннахской площади (Магаданская область) | 2009 II | 2011 IV | 280000 |
| Поисковые работы на рудное золото и золотоносные коры выветривания на Богомоловской площади (Свердловская область) | 2009 II | 2011 IV | 58140 |
| 1-02-41/5 Оперативная геолого-экономическая оценка объектов прогнозно-поисковых и поисково-оценочных работ, изучаемых за счет средств федерального бюджета | 2002 III | 2010 IV | 38513,754 |
| 45-06-66/1 Поисковые работы на рудное золото в пределах Удуминской перспективной площади (Республика Саха (Якутия)) | 2006 I | 2009 IV | 100000 |
| 28-06-36/1 Поисково-оценочные работы в пределах Тенгкели-Березовской перспективной площади (Магаданская область) | 2006 I | 2009 IV | 147900 |
| 28-06-42/1 Поисковые работы в пределах Верхне-Килганинской перспективной площади (Магаданская область) | 2006 I | 2009 IV | 162014 |
| 84-06-68/1 Прогнозно-поисковые работы на золото в пределах хр. Манитанырд и Енганэ-Пэ (Республика Коми) | 2006 IV | 2009 IV | 77818 |
| 1-07-226 Оценить перспективы золотоносности терригенных и черносланцевых комплексов востока России и разработать методы и методики прогноза и поисков золоторудных месторождений в этих комплексах | 2007 I | 2009 IV | 80000 |
| 1-07-227 Аналитическая и технологическая оценка качества руд цветных и благородных металлов новых и нетрадиционных типов на ранних стадиях геологоразведочных работ | 2007 I | 2009 IV | 50000 |
| 8-07-10/1 Определение основных условий освоения месторождений твердых полезных ископаемых нераспределенного фонда недр Южного федерального округа | 2007 I | 2009 IV | 30000 |
| 79-07-2/1 Поисковые работы на золото-серебряный и золото-сульфидный типы оруденения Горной Осетии (РСО-Алания) | 2007 I | 2009 IV | 90000 |
| 16-07-27/1 Поиски рудного золота на Каспинской площади в юго-западных отрогах Восточного Саяна (Красноярский край) | 2007 II | 2009 IV | 80000 |
| 16-07-27/2 Поисковые работы на рудное золото на участке Раздольном на территории Сисимского золоторудного района в Восточном Саяне (Красноярский край) | 2007 II | 2009 IV | 98000 |
| 71-07-3/1 Оценка перспектив выявления крупнообъемного оруденения золото-кварцевого, золото-кварц-сульфидного и золото-сульфидного типов в пределах Малка-Муштинского рудного узла (Кабардино-Балкарская Республика). | 2007 I | 2009 IV | 69601 |
| 5-07-7/2 Поиски месторождений коренного золота на Убалы-Балбукской площади с целью подготовки объектов для лицензирования (Республика Башкортостан) | 2007 II | 2009 IV | 120000 |
| 28-07-18 Геохимические поиски золото-серебряного оруденения в пределах Гайчанской вулканоструктуры (Магаданская обл) | 2007 I | 2009 IV | 30000 |
| 28-07-21 Поисковые работы на золото в пределах Конгинской площади (Магаданская область) | 2007 I | 2010 IV | 100000 |
| 28-07-28 Поисковые работы на рудное золото в пределах Вилкинской перспективной площади (Магаданская область) | 2007 I | 2009 IV | 197800 |
| 44-22 Геолого-экономическая переоценка минерально-сырьевой базы россыпного золота нераспределенного фонда недр Магаданской области | 2007 I | 2010 IV | 15000 |
| 14-07-40 Поисковые работы на рудное золото в пределах Средне-Мамаканской перспективной площади (Иркутская область) | 2007 II | 2010 IV | 95000 |
| 43-07-13/3 Поисковые работы на россыпное золото в верховьях бассейнов рек Унда и Борзя (Читинская область) | 2007 IV | 2010 IV | 85000 |
| 49-07-9/1 Прогнозно - поисковые работы на золото и серебро в пределах Каменного рудного узла (Чукотский АО) | 2007 I | 2009 IV | 47262 |
| 49-07-12/1 Оценка прогнозных ресурсов участков, перспективных на золото, серебро и другие металлы в пределах Анюйской металлогенической зоны | 2007 I | 2009 IV | 30000 |
| 11-07-14/1 Поисковые работы на рудное золото в пределах Лимурчанской перспективной площади (Делькенский объект) (Хабаровский край). | 2007 I | 2011 IV | 150000 |
| 40-07-13 Поисковые работы на рудное золото в центральной части Ашкинской рудной зоны в пределах Ашкинско-Даньковской площади (Свердловская область) | 2007 II | 2009 IV | 40950 |
| 45-07-208/1 Поисково-оценочные работы на рудное золото в пределах центральной части Тарынского рудно-россыпного узла. Республика Саха (Якутия) | 2007 I | 2010 IV | 360000 |
| 45-07-208/2 Поисковые работы на рудное золото в пределах Эльгинского рудного узла. Республика Саха (Якутия) | 2007 I | 2009 IV | 117339 |
| 45-07-74/6 Поисково-ревизионные работы на крупнообъемное золотое оруденение в центральной части Янского района (Республика Саха (Якутия)). | 2007 II | 2010 IV | 230000 |
| 45-07-74/7 Поисково-оценочные работы на серебро в центральной части Кимпиче-Берелехского рудного поля Западно-Верхоянской металлогенической зоны. (Республика Саха (Якутия) | 2007 I | 2010 IV | 350000 |
| 45-07-208/3 Поисковые работы на серебро в пределах Курдатской перспективной площади (Республика Саха (Якутия) | 2007 I | 2010 IV | 146000 |
| 58-07-6/1 Геохимические поиски в Харатас-Харатегском золоторудном узле Кузнецкого Алатау (Республика Хакасия) | 2007 II | 2009 IV | 50000 |
| 7-07-8/1 Поисковые работы на рудное золото в пределах Уакитского(Аиктинского) рудного узла (Республика Бурятия) | 2007 I | 2010 IV | 233220 |
| 7-07-6 Литогеохимические поиски масштаба 1:50000 в пределах Тарбагатай-Нашитуйской золоторудной зоны (Республика Бурятия). | 2007 I | 2009 IV | 45000 |
| 35-07-37 Геохимические поиски на рудное золото в пределах Ушайской площади (Томская область) | 2007 III | 2010 IV | 50000 |
| 15-07-11/1 Поисковые и оценочные работы на золото на участках Северный и Тутхливаям Эруваямского рудного узла» (Корякский АО) | 2007 I | 2009 IV | 54883 |
| 1-07-326 Оценка эффективности геологоразведочных работ на твёрдые полезные ископаемые, проводимых за счёт средств недропользователей | 2007 III | 2010 IV | 46000 |
| 1-07-328 Разработать проект программы сбалансированного развития МСК в региональном и отраслевом аспектах на основе геолого-экономического анализа перспектив освоения минерально-сырьевой базы России | 2007 IV | 2009 IV | 192000 |
| 643-08-54 Анализ состояния прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых Российской Федерации с разработкой рекомендаций по их количественной и геолого-экономической оценке (переоценке) | 2008 IV | 2009 IV | 38000 |
| 1-06-164/1 Разработка эффективного прогнозно-поискового комплекса на коренные месторождения алмазов для поисковых обстановок Балтийского щита на примере Войницкой, Тулосской и Петрозаводской площадей (Республика Карелия) | 2006 I | 2009 IV | 58200 |
| 643-08-7 Комплексная оценка перспектив развития минерально-сырьевой базы горнохимического сырья Северного Прикаспия | 2008 II | 2010 IV | 70000 |
| 643-08-6 Оценка перспектив развития и использования минерально-сырьевой базы цементного и минерально-строительного сырья России | 2008 II | 2010 IV | 100000 |
| 83-08-01 Оценочные работы на волластонит-гранатовое и полевошпатовое сырье в пределах Тырныаузского рудного узла | 2008 II | 2010 IV | 25000 |
| 643-08-14 Геолого-экономическое обоснования развития и освоения минерально-сырьевой базы цветных камней России | 2008 II | 2009 IV | 12000 |
| 87-08-88 Поисковые работы на особо чистый прозрачный кварц на объекте Манитанырд на Полярном Урале | 2008 II | 2010 IV | 44500 |
| 91-08-3 Поисковые работы на каолиновые и огнеупорные глины на площади Таракул-Тюбе | 2008 II | 2010 IV | 15000 |
| 82-08-1 Поисковые работы на высококачественное цементное сырьё в Известняковом Дагестане | 2008 II | 2010 IV | 40000 |
| 69-08-138 Поиски и оценка стекольного сырья на Петропавловском участке. | 2008 II | 2010 IV | 25000 |
| 11100-08-21 Поисковые работы на флюорит для оптики на Буреданской площади флюорита (Ненецкий АО) | 2008 II | 2010 IV | 25000 |
| 80-09-36 Поиски и оценка месторождений магматических горных пород основного состава с целью создания сырьевой базы для производства базальтового волокна на территории Республики Башкортостан | 2009 II | 2011 IV | 25000 |
| 47-09-11 Проведение поисковых работ на кристаллический графит в пределах Лапландской графитоносной зоны | 2009 II | 2011 IV | 44470 |
| Поисково-оценочные работы на тугоплавкие и огнеупорные глины на Кундрюченской перспективной площади | 2009 II | 2011 IV | 22000 |
| Ревизионно-поисковые работы на нерудные полезные ископаемые в пределах Кемеровской области и прилегающих территорий | 2009 II | 2011 IV | 50000 |
| 98-09-75 Поисковые работы на цементное сырье для обеспечения Южно-Якутского геолого-экономического района (Республика Саха (Якутия) | 2009 II | 2011 IV | 20000 |
| Поисковые работы на карбонатное сырье, пригодное для производства цемента в Иркутской области | 2009 II | 2011 IV | 40000 |
| 1-07-240 Конъюнктурная оценка ресурсного потенциала коллекционного сырья месторождений рудных полезных ископаемых России | 2007 I | 2009 IV | 15000 |
| 34-07-89/1 Поисково-оценочные работы на тугоплавкие глины и геолого-экономическая оценка нераспределенного фонда недр для обеспечения развития строительной индустрии Центрального федерального округа России. | 2007 I | 2009 IV | 38476 |
| 5-07-22 Поиски месторождений яшмы с целью создания минерально–сырьевой базы декоративных камней на территории Республики Башкортостан | 2007 I | 2009 IV | 35000 |
| 23-07-21 Оценочные работы на Ковыльном проявлении элювиальных каолинов (Оренбургская область) | 2007 I | 2009 IV | 30980,205 |
| 1-07-287 Переоценка запасов месторождений кварцевого сырья нераспределенного фонда недр для производства поликристаллического кремния. | 2007 II | 2010 IV | 60000 |
| 24-08-36 Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения райцентра г. Шуи Ивановской области | 2008 I | 2010 IV | 11625 |
| 24-08-66 Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения райцентра п. Савино Ивановской области | 2008 I | 2009 IV | 3850 |
| 29-08-76 Поиски источников питьевого водоснабжения для обеспечения населения райцентра Хвастовичи Калужской области в зоне повышенного содержания природного стронция | 2008 I | 2010 IV | 14700 |
| 34-08-77 Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения г.Шарья Костромской области | 2008 I | 2010 IV | 11600 |
| 78-08-37 Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения г. Гаврилов Ям Ярославской области | 2008 I | 2010 IV | 9685 |
| 030-08-38 Оценка состояния месторождений подземных вод для питьевого водоснабжения населения и обеспечения водой объектов промышленности с целью приведения их эксплуатационных запасов в соответствие с действующим законодательством и нормативными правовыми документами на территории Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областей | 2008 I | 2010 IV | 28070 |
| 41-08-18 Поиски питьевых подземных вод для обеспечения резервных источников водоснабжения гг. Светогорск и Каменногорск Ленинградской области | 2008 I | 2010 IV | 9500 |
| 41-08-21 Поиски питьевых подземных вод для обеспечения резервных источников водоснабжения г. Сосновый Бор Ленинградской области | 2008 I | 2010 IV | 12000 |
| 47-08-16 Поиски подземных вод для обеспе-чения хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Мончегорска Мурманской области | 2008 I | 2010 IV | 25000 |
| 58-08-01 Поисково–оценочные работы для обеспечения хозяйственно–питьевого водоснабжения г. Опочка Псковской области | 2008 I | 2010 IV | 7000 |
| 20-09-209 Поисково-оценочные работы для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения районного центра Кантемировка Воронежской области | 2009 III | 2011 IV | 19500 |
| 71140–08–228 Поиски подземных вод для обеспечения водоснабжэения поселков Мыс Каменный и Тарко-Сале на территории Ямало-Ненецкого автономного округа | 2008 I | 2010 IV | 30000 |
| 01-08-04 Поисково-оценочные работы на питьевые подземные воды для обеспечения водоснабжения г. Змеиногорска Алтайского края | 2008 I | 2009 IV | 6000 |
| 01-08-12 Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» Алтайского края | 2008 I | 2010 IV | 9000 |
| 25-08-44 Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения районного центра г. Бодайбо Иркутской области | 2008 I | 2010 IV | 14000 |
| 643-08-37 Разработка информационного обеспечения сбора, хранения обобщения и использования данных о химическом составе подземных вод | 2008 I | 2010 IV | 9500 |
| 031-08-2 Оценка возможности использования подмерзлотных подземных вод центральной и северной частей Печорского АБ для целей питьевого водоснабжения | 2008 I | 2010 IV | 64200 |
| 643-08-11 Разработка методического обеспечения воспроизводства ресурсной базы лечебных грязей | 2008 I | 2009 IV | 3000 |
| 68-08-8 Поиски подземных вод для обеспечения водоснабжения районного центра с. Богородское Хабаровского края | 2008 I | 2009 IV | 6000 |
| 60-08-16 Поиски пресных подземных вод для водоснабжения гг.Шахты и Новошахтинска Ростовской области в 2008-2010 гг. | 2008 I | 2010 IV | 19234 |
| 63-08-36 Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения районного центра Базарный Карабулак Саратовской области | 2008 I | 2010 IV | 10000 |
| 10-08-29 Поиски подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. Тахтамыгда Амурской области | 2008 I | 2010 IV | 6350 |
| 11-08-34 Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения г.Палласовка Волгоградской области | 2008 I | 2010 IV | 12000 |
| 18-08-36 Поиски и оценка питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения п.Иловля Волгоградской области | 2008 I | 2010 IV | 7600 |
| 11-08-3 Поиски питьевых подземных вод для обеспечения резервных источников водоснабжения гг. Котлас и Коряжма Архангельской области | 2008 I | 2010 IV | 9523,152 |
| 11-08-2 Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения районного центра с. Яренск Архангельской области | 2008 I | 2010 IV | 4945,623 |
| 88-08-09 Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснаб-жения райцентра п. Параньга Республики Марий Эл | 2008 I | 2010 IV | 9000 |
| 05-08-16 Поисково-оценочные работы на питьевые подземные воды для обеспечения водоснабжения райцентра пгт. Ольга Приморского края | 2008 I | 2010 IV | 10000 |
| 80-08-14 Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Агидель Республики Башкортостан | 2008 I | 2010 IV | 9000 |
| 98-08-33 Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения водоснабжения райцентра п. Сангары Республики Саха (Якутия) | 2008 I | 2010 IV | 16000 |
| 79-08-13/1 Оценка ресурсного потенциала и качества минеральных подземных вод на территории Республики Адыгея | 2008 I | 2009 IV | 1900 |
| 44-08-23 Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка Уптар Магаданской области | 2008 I | 2010 IV | 8000 |
| 64-08-25 Поисково-оценочные работы на питьевые подземные воды для обеспечения водоснабжения южных районов г. Южно-Сахалинска | 2008 I | 2010 IV | 23750 |
| 90-08-1 Поиски минеральных лечебных вод в пределах Мамисонского участка Республики Северная Осетия-Алания | 2008 I | 2009 IV | 2000 |
| 12-08-8 Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Астрахани (о.Дурновский) | 2008 I | 2010 IV | 14400 |
| 12-08-10 Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения райцентра с.Енотаевка Астраханской области | 2008 I | 2009 IV | 4500 |
| 12-08-9 Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Знаменск Астраханской области | 2008 I | 2010 IV | 14000 |
| 36-08-100 Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения г. Жигулевска Самарской области | 2008 I | 2010 IV | 14750 |
| 82-08-2 Поисково-оценочные работы на питьевые подземные воды для водоснабжения районных центров горной части Республики Дагестан (сс.Вачи, Гергебиль, Агвали, Усухчай, Курах, Тпиг) | 2008 II | 2009 IV | 11000 |
| 25-08-8 Поисково-оценочные работы на питьевые подземные воды для обеспечения водоснабжения райцентра п.Белый Яр и п.Изыхские Копи Республики Хакасия | 2008 I | 2010 IV | 8000 |
| 04-08-88 Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения районного центра Емельяново Красноярского края | 2008 II | 2009 IV | 28500 |
| 30-08-15 Обоснование геотермального потенциала северо-западной части Таманваямской синклинальной зоны (Паланская площадь) с целью теплоснабжения п.Палана | 2008 IV | 2010 IV | 4997,675 |
| 643-09-79 Анализ состояния ресурсной базы минеральных подземных вод Российской Федерации для обеспечения государственного управления ее воспроизводством и рациональным использованием | 2009 III | 2011 IV | 19000 |
| Поисково-оценочные работы на питьевые подземные воды на Уйском участке для обеспечения водоснабжения пгт. Майна в зоне воздействия Саяно-Шушенской ГЭС (Республика Хакасия) | 2009 IV | 2011 IV | 10500 |
| 34-07-58/1 Приведение в соответствие ресурсной базы подземных вод для питьевого водоснабжения населения и обеспечения водой объектов промышленности в нераспределенном фонде недр с действующим законодательством и изменениями состояния месторождений этих вод на территории Калужской области. | 2007 I | 2009 IV | 9970 |
| 34-07-53/1 Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. Рязани и оценка ресурсного потенциала подземных вод Рязанского промрайона. | 2007 I | 2009 IV | 30500 |
| 61-07-26/1 Поисково-оценочные работы на питьевые подземные воды для обеспечения водоснабжения районного центра с. Павловка Ульяновской области. | 2007 I | 2009 IV | 7500 |
| 61-07-27/1 Поиски питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения районного центра с. Сурское Ульяновской области. | 2007 I | 2009 IV | 6000 |
| 66-07-13/1 Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения г. Ленинска и рп.Средняя Ахтуба Волгоградской области. | 2007 I | 2009 IV | 10000 |
| 48-07-60 Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения г. Чусовой Пермского края. | 2007 I | 2009 IV | 12000 |
| 82-07-02 Оценка ресурсного потенциала углекислых минеральных вод в районе г. Шадринска Курганской области. | 2007 I | 2009 IV | 15000 |
| 84-07-2/1 Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения районных центров Романово и Родино Алтайского края. | 2007 I | 2009 IV | 8000 |
| 86-07-5 Поиски подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения районных центров Омской области (пгт. Кормиловка, пгт. Оконешниково, пгт. Черлак, с.Нижняя Омка). | 2007 I | 2009 IV | 15000 |
| 59-07-6/1 Региональная оценка ресурсного потенциала питьевых подземных вод речных долин Черноморского побережья Российской Федерации. | 2007 II | 2010 IV | 26870 |
| 21-07-40 Поисково-оценочные работы на питьевые подземные воды для обеспечения водоснабжения г. Пугачева Саратовской области. | 2007 I | 2009 IV | 16000 |
| 1-07-244 Оценка состояния использования ресурсной базы питьевых подземных вод в распределенном фонде недр с целью создания информационной основы для обеспечения лицензирования пользования недрами и государственного учета добычи подземных вод. | 2007 I | 2009 IV | 30000 |
| 1-07-257 Районирование территории Российской Федерации по условиям эксплуатации питьевых подземных вод. | 2007 I | 2009 IV | 15000 |
| 29-07-16/2 Поиски подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Выборга Ленинградской области. | 2007 I | 2009 IV | 16000 |
| 29-07-16/1 Поиски подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Кингисепп Ленинградской области. | 2007 I | 2009 IV | 15000 |
| 16-07-25/1 Поиски подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения Богучанского промузла Красноярского края. | 2007 I | 2009 IV | 22870 |
| 16-07-24/1 Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Игарка Красноярского края. | 2007 I | 2010 IV | 24395,8 |
| 80-07-111/1 Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения г. Набережные Челны Республики Татарстан. | 2007 I | 2009 IV | 9700 |
| 32-07-9 Поисково-оценочные работы на питьевые подземные воды для обеспечения водоснабжения р.ц. Гагино Нижегородской области. | 2007 I | 2009 IV | 8000 |
| 5-07-7/1 Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения районного центра с. Чекмагуш Республики Башкортостан. | 2007 I | 2009 IV | 11000 |
| 72-07-3/07 Поисково-оценочные работы на питьевые подземные воды для обеспечения водоснабжения районных центров горной части Республики Дагестан (с.Ботлих, с.Ахты, с.Рутул, с.Тлярата, с.Гурбуки). | 2007 I | 2009 IV | 10975 |
| 25-07-11 Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения населения г. Владивостока на островах Русский и Попова. | 2007 I | 2009 IV | 11400 |
| 49-07-8/1 Поисково-оценочные работы на подземные воды для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Анадырь. | 2007 I | 2009 IV | 30000 |
| 11-07-13/1 Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения пгт. Солнечный Хабаровского края. | 2007 I | 2009 IV | 12000 |
| 65-07-94/1 Поиски питьевых подземных вод для организации резервного источника водоснабжения г. Челябинска. | 2007 I | 2009 IV | 14973 |
| 22-07-19 Анализ и подготовка предложений к постановке геологоразведочных работ по направлению "Подземные воды" по Сибирскому федеральному округу | 2007 IV | 2011 IV | 9300 |
| 34-07-253 Анализ и подготовка предложений к постановке геологоразведочных работ по направлению "Подземные воды" по Центральному федеральному округу | 2007 IV | 2011 IV | 9300 |
| 34-07-249 Поисково-оценочные работы на минеральные подземные воды восточной части Московского артезианского бассейна | 2007 IV | 2009 IV | 9500 |
| 29-07-62/1 Анализ и подготовка предложений к постановке геологоразведочных работ по направлению "Подземные воды" по Северо-Западному федеральному округу | 2007 IV | 2011 IV | 9300 |
| 11-07-42 Анализ и подготовка предложений к постановке геологоразведочных работ по направлению "Подземные воды" по Дальневосточному федеральному округу | 2007 IV | 2011 IV | 9300 |
| 40-07-74 Анализ и подготовка предложений к постановке геологоразведочных работ по направлению "Подземные воды" по Уральскому федеральному округу | 2007 IV | 2011 IV | 9300 |
| 32-07-21/1 Анализ и подготовка предложений к постановке геологоразведочных работ по направлению "Подземные воды" по Приволжскому федеральному округу | 2007 IV | 2011 IV | 9300 |
| 8-07-28 Анализ и подготовка предложений к постановке геологоразведочных работ по направлению "Подземные воды" по Южному федеральному округу | 2007 IV | 2011 IV | 9300 |
| 1-07-321 Обоснование развития ресурсной базы подземных вод и анализ результатов геологоразведочных работ по направлению "Подземные воды" | 2007 IV | 2011 IV | 20300 |
| 643-09-61 Формирование и ведение фонда геологической информации и государственного банка цифровой геологической информации | 2009 I | 2011 IV | 1524335,162 |
| 1-07/297 Выявление тенденций развития работ по геологическому изучению недр и воспроизводству МСБ на основе анализа опубликованной геологической информации | 2007 II | 2009 IV | 30000 |
| 1-07-288 Анализ и определение направлений повышения эффективности геологоразведочных работ по обеспечению развития минерально-сырьевого комплекса России | 2007 II | 2009 IV | 30000 |
| 643-08-16 Создание и поддержка интерактивной электронной карты недропользования России по основным видам полезных ископаемых | 2008 II | 2009 IV | 18000 |
| 643-08-44 Пополнение федерального фонда геологической информации первичными геолого-геофизическими данными | 2008 III | 2010 IV | 45000 |
| 643-08-34 Разработать принципы и технологию сводного мелкомасштабного цифрового картографирования геофизических полей и создать актуализированные цифровые картографические модели аномального магнитного и гравитационного полей России масштаба 1:2500000 | 2008 II | 2010 IV | 19400 |
| 643-08-32 Актуализация стратиграфо-палеонтологичеcкой основы для проведения геологоразведочных работ | 2008 II | 2010 IV | 30000 |
| 643-08-42 Разработать информационно-картографическую систему по учету и контролю за использованием уникальных геологических объектов (геологические полигоны) при проведении регионального геологического изучения территории Российской Федерации | 2008 III | 2010 IV | 33775 |
| 643-08-08 Геолого-экономическое обоснование планирования геологоразведочных работ по воспроизводству МСБ ТПИ в пределах прогнозируемых центров экономического роста в Российской Федерации. | 2008 II | 2009 IV | 150000 |
| 1-07-313 Оценить возможность увеличения минерально-сырьевого потенциала России и ожидаемого дохода федерального бюджета за счёт глубокой комплексной переработки руд месторождений твёрдых полезных ископаемых внутри страны | 2007 IV | 2009 IV | 36108 |
| 643-08-3 Выявление новых высокоперспективных объектов для постановки прогнозно-поисковых работ в пределах Сибирского и Дальневосточного регионов | 2007 IV | 2010 IV | 50000 |
| 643-09-196 Повышение эффективности геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые на основе баланса стратегических, геологических и социально-экономических аспектов воспроизводства минерально-сырьевой базы федеральных округов Российской Федерации | 2009 II | 2011 IV | 90000 |
| 643-08-49 Разработка рекомендаций по формированию программ лицензирования недр и перспективным направлениям ГРР на ТПИ в РФ на основе анализа и прогноза тенденций развития мирового МСК и отраслей промышленности, потребляющих минеральное сырье | 2008 II | 2009 IV | 50000 |
| 643-08-57 Геолого-экономическое обоснование минерально-сырьевого обеспечения программы долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. | 2008 IV | 2010 IV | 100000 |
| 643-08-58 Актуализация оценок прогнозных ресурсов категории Р3 и металлогенического потенциала по результатам региональных геолого-геофизических и геохимических работ за период 2003-2008 гг. | 2008 IV | 2009 IV | 25000 |
| 030-09-155 Оперативный анализ состояния МСБ ЦФО по твердым полезным ископаемым для повышения эффективности управления в сфере недропользования на территории Центрального федерального округа России | 2009 II | 2011 IV | 42800 |
| Геолого-экономическая оценка объектов нераспределенного фонда недр ТПИ на территории Магаданской области | 2009 II | 2011 IV | 27000 |
| 1-07-325 Ведение системы государственного и отраслевого статистического наблюдения в области геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы | 2007 IV | 2009 IV | 45000 |
| 643-08-26 Оптимизация планирования и повышение экономической эффективности использования бюджетных средств, направляемых на геологоразведочные работы, на основе оценки стоимости полезных ископаемых в недрах, учитывающей региональный баланс «воспроизводство-потребление» минерально-сырьевой базы | 2008 III | 2010 IV | 115920 |
| Геолого-экономический анализ и совершенствование системы планирования и проектирования работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы | 2009 III | 2011 IV | 208000 |
| 1-07-280 Совершенствование планирования и оценка эффективности расходов федерального бюджета на геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы путем обоснования стоимости видов и результатов геологоразведочных работ | 2007 II | 2009 IV | 165000 |