# ПРОЕКТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

Всероссийский научно-исследовательский институт экономики минерального сырья и недропользования (ФГУП «ВИЭМС»)

#### Методические разъяснения

по учету инфляционных процессов

Москва, 2006

1. Учет инфляционных процессов при проведении работ по государственным контрактам на воспроизводство минерально-сырьевой базы  осуществляется при составлении проектно-сметной документации (ПСД) и определении стоимости геологоразведочных и сопутствующих им работ.

2. Основными исходными данными для учета инфляционных процессов являются:

- стоимость работ по контракту на период расчета договорной цены и календарный план выполнения работ с распределением объемов по годам;

- установленные размеры индексов-дефляторов по годам за исключением первого года проведения работ.

3. Учет инфляции производится корректировкой единичных сметных расценок, рассчитанных в период составления проектно-сметной документации, по годам выполнения работ, за исключением первого года начала работ.

Учет инфляционных процессов в смете производится на основании установленных Минэкономразвития России прогнозных значений инфляции.

Индекс-дефлятор – коэффициент, применяемый для приведения стоимостных показателей цен базисного периода к ценам будущих периодов.

4. Алгоритм расчета.

4.1. При составлении проектно-сметной документации по каждому виду выполняемых работ определяются:

- единичная сметная расценка на период составления ПСД;

- периоды времени по годам от года составления ПСД   до года окончания выполнения данного вида работ. При этом если выполнение какого-либо вида работ производится в разных календарных годах, стоимость работ рассчитывается отдельно по каждому году.

4.2. На основании установленных Минэкономразвития России прогнозных величин инфляции для каждого из видов работ по каждому году их проведения  общие индексы-дефляторы определяются как произведение индексов-дефляторов 2-го, 3-го и последующих годов от года составления ПСД до года проведения работ.

Например, при проведении работ i-го этапа в 2009 г. при начале работ  и составлении ПСД в 2007 г. должны быть учтены индексы-дефляторы 2008 и 2009 гг.

4.2.1. При наличии верхнего и нижнего пределов инфляции, устанавливаемых Минэкономразвития России, для расчетов применяются верхние пределы инфляции.

4.3. По каждому виду проводимых работ (отдельно по годам) их стоимость определяется по формуле:

Сi = Wi * Ei = Wi * Eтi * Дiо,

где: Wi – объем i-го вида выполняемых работ в каком-либо году;

Ei – единичная сметная расценка i-го вида выполняемых работ с учетом инфляции;

Eтi – то же, в текущих ценах (на год составления ПСД);

Дiо – общий индекс дефлятор, определяемый в соответствии с п. 4.2.

5. Пример расчета изменения стоимости работ за счет инфляционных процессов приведен в приложении 1.

### Приложение 1

Пример расчета

1. Пример расчета составлен по действующему Государственному контракту № АЛ-05-06/86 от 7 декабря 2005 г. на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд «Подготовка макетов проектов и смет на работы, выполняемые в рамках государственного заказа на геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы, и рекомендаций по их составлению».

2. В таблице 1 приведен расчет сметной стоимости работ, выполненный в ценах 2006 года без учета инфляционных процессов.

3. В таблице 2 приведен расчет сметной стоимости работ с учетом индексации по форме СМ-1:

- по единичным сметным расценкам 2005 г. на весь период проведения работ;

- по единичным сметным расценкам, индексированным в 2006 – 2008 гг.

4. При проведении расчетов в таблице 2 приняты следующие размеры индексов-дефляторов:

| Индексы-дефляторы | Годы |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 |
| в % к предыдущему году | 1,085 | 1,08 | 1,06 |
| в % к 2005 г. | 1,085 | 1,172 | 1,242 |

Таблица 1.

| Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Объем работ | Единич- ная смет- ная расценка | Полная сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Основные расходы |  |  |  |  |
| 1. Составление проектно-сметной документации | комплект ПСД | 1 | 77155 | 77155 |
| 2. Составление СФР на работы 2005 г. | расчет | 1 | 8796 | 8796 |
| 3. Тематические работы: |  |  |  |  |
| 3.1. Подготовка документов, разъясняющих применение основных положений Инструкции по составлению ПСД | группа-месяц | 11 | 109995 | 1209945 |
| 3.2. Подготовка макетов типовых форм ПСД по основным видам геологоразведочных работ | группа-месяц | 17 | 109995 | 1869915 |
| 4. Составление информационных отчетов | отчет | 3 | 26610 | 79829 |
| 5. Составление окончательного отчета | отчет | 1 | 88139 | 88139 |
| Итого основных расходов |  |  |  | 3333779 |
| II. Накладные расходы (20% от основных расходов) |  |  |  | 666756 |
| III. Плановые накопления (10% от основных и накладных расходов) |  |  |  | 400053 |
| IV. Компенсируемые затраты: |  |  |  |  |
| Экспертиза ПСД |  |  |  | 27064 |
| V. Подрядные работы: |  |  |  |  |
| 5.1. Работы по договору |  |  |  | 1216416 |
| Всего работ по объекту |  |  |  | 5644068 |
| VI. Налог на добавленную стоимость (18% от стоимости работ) |  |  |  | 1015932 |
| Итого по объекту |  |  |  | 6660000 |

| Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Сметная стоимость работ с учетом индексации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Объем | Единичная сметная расценка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Основные расходы |  |  |  |  |
| 1. Составление проектно-сметной документации | комплект ПСД | 1 | 83713,18 | 83713 |
| 2. Составление СФР на работы 2005 г. | расчет | 1 | 8796 | 8796 |
| 3. Тематические работы: |  |  |  |  |
| 3.1. Подготовка документов, разъясняющих применение основных положений Инструкции по составлению ПСД | группа-месяц | 11 | 126420,3 | 1390623 |
| 3.2. Подготовка макетов типовых форм ПСД по основным видам геологоразведочных работ | группа-месяц | 17 | 127635,9 | 2169810 |
| 4. Составление информационных отчетов | отчет | 3 | 28889,59 | 86669 |
| 5. Составление окончательного отчета | отчет | 1 | 109468,6 | 109469 |
| Итого основных расходов |  |  |  | 3849079 |
| II. Накладные расходы (20% от основных расходов) |  |  |  | 769816 |
| III. Плановые накопления (10% от основных и накладных расходов) |  |  |  | 461890 |
| IV. Компенсируемые затраты: |  |  |  |  |
| Экспертиза ПСД |  |  |  | 27064 |
| V. Подрядные работы: |  |  |  |  |
| 5.1. Работы по договору |  |  |  | 1216416 |
| Всего работ по объекту |  |  |  | 6324265 |
| VI. Налог на добавленную стоимость (18% от стоимости работ) |  |  |  | 1138368 |
| Итого по объекту |  |  |  | 7462633 |

Таблица 2.