|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник Управления по недропользованию по Красноярскому краю _____________ А.Г. Еханин «__» ___________ 2009 г. |
| --- | --- | --- |

- КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ)  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту:

«Разработка  современной модели геологического строения и оценка перспектив нефтегазоносности палеозойских отложений Анабаро-Хатангской седловины и прилегающих территорий»

- Основание для размещения государственного заказа:

Протокол секции геологии и лицензирования нефти и газа, подземных вод и сооружений НТС Федерального агентства по недропользованию от 28.09.2009 года № ПС-18/539-пр., Приказ Федерального агентства по недропользованию  «О Перечне объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2009 год от 05.10.2009 г. № 946. Приказ  Управления по недропользованию по Красноярскому краю «О проведении Управлением по недропользованию по Красноярскому краю  открытого конкурса……………………………………..» от…………2009 г. № …..

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации (раздел 04, подраздел 04, целевая статья   2500100 , вид расходов 012 операции сектора государственного управления 226).

Подрядчик:_______________________________________________________________

(Указывается после положительного результата конкурса)

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

- 1.1 Целевое назначение работ:

Создание  современной модели геологического строения, выполнение количественной оценки перспектив нефтегазоносности палеозойских отложений и разработка предложений по лицензированию территории Анабаро-Хатангской седловины и прилегающих районов.

- 1.2 Пространственные границы объекта:

Красноярский край, Таймырский муниципальный район, в пределах листов S-48, 49 (частично).

- 1.3 Основные оценочные параметры:

Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям Федерального агентства по недропользованию и МПР России, утвержденной проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту, «Инструкции по сейсморазведке» (1986г), «Временного дополнения к «Инструкции по сейсморазведке»» (1996г);

Полнота использования геологических и геофизических материалов и компьютерных технологий для составления карт и схем всех масштабов, отвечающих современным требованиям.

Степень соответствия требованиям нормативно-методических документов, приказам и распоряжениям МПР России и Роснедра по созданию, сопровождению, поставке и приемке геологоразведочной продукции и ее представления Заказчику и в банк цифровой геологической информации о недропользовании; действующим стандартам, инструкциям и рекомендация по комплексу и отдельным видам геолого-геофизических и топографо-геодезических (навигационных) работ.

2. Основные геологические задачи,  методы и последовательность  их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Выполнить переобработку и интерпретацию сейсмических материалов ОГТ, в том числе проведенных в Хатангском заливе с целью создания  современной модели геологического строения Анабаро-Хатангской седловины и прилегающих территорий (2500 пог. км);

2.1.2. Выполнить обработку и интерпретацию грави-магнитных материалов с целью изучения верхней части фундамента  и оценки мощности осадочного чехла;

2.1.3. Составить структурную карту по подошве палеозойских отложений, уточнить схему тектонического и нефтегазогеологического районирования Анабаро-Хатангской седловины и прилегающих территорий;

2.1.4. Составить  карты  толщин нефтегазоносных комплексов;

2.1.5. Разработать схемы фациального районирования палеозойских отложений Анабаро-Хатангской седловины и прилегающих территорий;

2.1.6. На основе детальных аналитических исследований битумоидов РОВ и вторичных нафтидов выделить основные нефтегазогенерационные комплексы и оценить их нефтегазогенерационный потенциал;

2.1.7. Выполнить оценку ресурсов палеозойских отложений  Анабаро-Хатангской седловины и прилегающих территорий на основе бассейнового моделирования;

2.1.8. Составить карту перспектив нефтегазоносности палеозойских отложений  Анабаро-Хатангской седловины;

2.1.9. Выделить зоны нефтегазонакопления и перспективные поисковые участки с оценкой локализованных ресурсов категории Д1 и предложениями  для постановки детальных геологоразведочных работ на нефть и газ;

2.1.10. Разработать предложения по лицензированию недр Анабаро-Хатангской НГО.

  - Методы  и последовательность решения геологических задач

2.2.1. Методы решения геологических задач:

Поставленные геологические задачи решаются на основе анализа материалов сейсмических исследований, гравиметрической, магнитной съемок, материалов ГИС, полевого изучения керна  скважин и обнажений, аналитического изучения керна глубоких и колонковых скважин и образцов из обнажений. При этом будут использованы методы корреляции и стратификации осадочных толщ различного возраста, лито-петрографического, физико-химического, физического и изотопного изучения пород, дообработки и интерпретации сейсмических, гравимагнитных материалов и данных ГИС.

Комплексная интерпретация данных сейсморазведки, гравии- магниторазведки, ГИС и бурения будет выполняется с использованием современных пакетов программ и должна включать: стратиграфическую идентификацию сейсмических границ; трассирование отражающих горизонтов и дизъюнктивных нарушений; выбор и обоснование методики структурных построений по целевым отражающим горизонтам; динамический анализ отражений, приуроченных к продуктивным и перспективным пластам;  анализ материалов ГИС и результатов испытания скважин; палеотектонический анализ; прогноз зон развития пластов-коллекторов продуктивных пластов.

2.2.2. Последовательность решения геологических задач:

Литологические, петрофизические, геохимические, изотопные и маршрутные исследования, дообработка и интерпретация временных разрезов ОГТ, геологическое и лито-фациальное моделирование, количественная оценка нефтегазоносности  и др. будут  выполняются в три этапа.

- ПСД (в 2009 году составление сметно-финансового расчета, СФР).

- Сбор результатов предыдущих геологических и геофизических исследований, составление и утверждение проектно-сметной документации;

- Анализ материалов гравиметрической и магнитной съёмки  (100 000 кв.км), материалов ГИС и лабораторных исследований керна параметрических и поисковых скважин;

- Создание каталога разбивок, корреляционных лито-стратиграфических схем и профилей;

- Полевые  работы с описанием керна скважин и отбором образцов;

- Обработка   сейсмических профилей МОГТ  (500 пог. км), обработка  и интерпретация временных разрезов ОГТ (2500 пог. км);

- Формирование структурированных цифровых временных разрезов ОГТ (2500 пог. км), электронных таблиц петрофизических и геохимических данных (2000 анализов);

- Аналитические и палеонтологические исследования керна глубоких скважин (2000 анализов);

- Составление структурной карты по подошве палеозойских отложений, уточнение схемы тектонического и нефтегазогеологического районирования Анабаро-Хатангской седловины и прилегающих территорий;

- Составление  карты  толщин нефтегазоносных комплексов;

- Разработка схемы фациального районирования палеозойских отложений Анабаро-Хатангской седловины и прилегающих территорий;

- На основе детальных аналитических исследований битумоидов РОВ и вторичных нафтидов выделение основных нефтегазогенерационных комплексов и оценка их нефтегазогенерационного потенциала;

- Оценка ресурсов палеозойских отложений  Анабаро-Хатангской седловины и прилегающих территорий на основе бассейнового моделирования;

- Составление карты перспектив нефтегазоносности палеозойских отложений  Анабаро-Хатангской седловины;

- Выделение зон нефтегазонакопления и перспективных поисковых участков с оценкой локализованных ресурсов категории Д1 и предложениями  для постановки детальных геологоразведочных работ на нефть и газ;

- Разработка предложений по лицензированию недр Анабаро-Хатангской НГО.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчётных материалов.

- 3.1 Ожидаемые результаты:

3.1.1.Стратифицированные временные разрезы осадочного чехла Анабаро-Хатангской НГО (2500 пог. км).

3.1.2. Карты параметров гравиметрической и магнитометрической съемок, тектонофизическая  и  структурно-тектоническая схемы фундамента Анабаро-Хатангской седловины м-ба 1:500 000.

3.1.3.Структурные карты по реперным границам в пределах палеозойских отложений,  схемы тектонического и нефтегазогеологического районирования Анабаро-Хатангской седловины и прилегающих территорий.

3.1.4.Карты  толщин нефтегазоносных комплексов.

3.1.5.Карты фациального районирования палеозойских отложений Анабаро-Хатангской седловины и прилегающих территорий.

3.1.6. Геохимические карты с оценкой масштабов генерации и эмиграции УВ в нефтегазоносных комплексах  Анабаро-Хатангской седловины.

3.1.7.Оценка ресурсов палеозойских отложений  Анабаро-Хатангской седловины и прилегающих территорий.

3.1.8.Карта перспектив нефтегазоносности палеозойских отложений  Анабаро-Хатангской седловины и прилегающих территорий.

3.1.9. Карты зон нефтегазонакопления и перспективных поисковых участков с оценкой локализованных ресурсов категории Д1 и предложениями  по постановке детальных геологоразведочных работ на нефть и газ.

3.1.10.Предложения по лицензированию недр Анабаро-Хатангской НГО.

3.2. Формы отчетной документации:

Полугодовой, девятимесячный и годовой информационные отчеты по результатам работ с комплексом графических приложений.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативными актами МПР России и Федерального агентства по недропользованию.

Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.63-90. «Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 1992 г. и «Временными методическими указаниями по подготовке, оформлению и сдачи в федеральный и территориальный геологические фонды отчетных материалов, выполненных с использованием компьютерных технологий» (Росгеолфонд, 1998 г.).

Геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей отчета на бумажных носителях, должен содержать:

- неструктурированные и организованные в базы и банки данных первичные цифровые материалы;

- базы и банки данных в составе ГИС-проектов, атласов, пакетов или отдельно от них;

- ГИС-проекты, цифровые атласы, цифровые карты, цифровые интегрированные, в том числе геоинформационные, пакеты производных и промежуточных данных.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГЦБГИ.».

3.3. Апробация отчетных материалов

Окончательный геологический отчет с графическими приложениями направляется на экспертизу в организацию, определяемую Заказчиком.

Апробация окончательного отчета осуществляется на НТС  «Красноярскнедра»

3.4. Приемка  материалов

Приемка  материалов осуществляется комиссией Заказчика.

Исполнитель представляет на рассмотрение Заказчику окончательный геологический отчет.

3.5 Сроки выполнения работ:

Начало работ 	- IV кв. 2009 г.

Окончание работ 	- IV кв. 2011 г.

3.6 Рассылка отчётных материалов:

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.63.-90, направляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд» и территориальные фонды геологической информации ФГУ ТФИ по Красноярскому краю.

Материалы предоставляются на бумажных и электронных носителях.

В том числе на 2009 год

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1 Целевое назначение работ:

Создание  современной модели геологического строения, выполнение количественной оценки перспектив нефтегазоносности палеозойских отложений и разработка предложений по лицензированию территории Анабаро-Хатангской седловины и прилегающих районов.

1.2 Пространственные границы объекта:

Красноярский край: Таймырский муниципальный район в пределах листов S-48, 49 (частично).

1.3 Основные оценочные параметры:

Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям Федерального агентства по недропользованию и МПР России, утвержденной проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту, «Инструкции по сейсморазведке» (1986г), «Временного дополнения к «Инструкции по сейсморазведке»» (1996г);

Полнота использования геологических и геофизических материалов и компьютерных технологий для составления карт и схем всех масштабов, отвечающих современным требованиям.

Степень соответствия требованиям нормативно-методических документов, приказам и распоряжениям МПР России и Роснедра по созданию, сопровождению, поставке и приемке геологоразведочной продукции и ее представления Заказчику и в банк цифровой геологической информации о недропользовании; действующим стандартам, инструкциям и рекомендация по комплексу и отдельным видам геолого-геофизических и топографо-геодезических (навигационных) работ.

2. Основные геологические задачи,  методы и последовательность  их решения

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1.  Подготовительный период, составление СФР,  проектирование;

2.1.2. Сбор результатов предыдущих геологических и геофизических исследований, разработка  проектно-сметной документации;

2.1.3. Обработка  и интерпретация временных разрезов ОГТ (500 пог. км);

2.1.4. Обработка и интерпретация материалов гравиметрической и магнитной съёмки  (24 000 кв.км), анализ материалов ГИС и лабораторных исследований керна параметрических и поисковых скважин;

2.1.5. Создание каталога разбивок, корреляционных лито-стратиграфических схем и профилей;

2.1.6. Формирование структурированных   цифровых временных разрезов ОГТ (500 пог. км);

2.2 Методы  и последовательность решения геологических задач

2.2.1. Методы решения геологических задач:

Поставленные геологические задачи решаются на основе анализа материалов сейсмических исследований, гравиметрической съемки, материалов ГИС, При этом будут использованы методы корреляции и стратификации осадочных толщ различного возраста, лито-петрографического, физико-химического, физического и изотопного изучения пород, дообработки и интерпретации сейсмических, гравиметрических материалов и данных ГИС.

Комплексная интерпретация данных сейсморазведки, грави- магниторазведки, ГИС и бурения будет выполняется с использованием современных пакетов программ и должна включать: стратиграфическую идентификацию сейсмических границ; трассирование отражающих горизонтов и дизъюнктивных нарушений; выбор и обоснование методики структурных построений по целевым отражающим горизонтам; динамический анализ отражений, приуроченных к продуктивным и перспективным пластам;  анализ материалов ГИС и результатов испытания скважин.

2.2.2. Последовательность решения геологических задач:

- Подготовительный период, проектирование, составление сметно-финансового расчета на 2009 год;

- Сбор результатов предыдущих геологических и геофизических исследований, разработка  проектно-сметной документации;

- Обработка  и интерпретация временных разрезов ОГТ (500 пог. км);

- Обработка и интерпретация материалов гравиметрической и магнитной съёмки  (24 000 кв.км), анализ материалов ГИС и лабораторных исследований керна параметрических и поисковых скважин;

- Создание каталога разбивок, корреляционных лито-стратиграфических схем и профилей;

- Формирование структурированных   цифровых временных разрезов ОГТ (500 пог. км);

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчётных материалов.

3.1 Ожидаемые результаты:

3.1.1.  Сметно-финансовый расчет на 2009 год;

3.1.2. Структурированные в цифровом виде материалы предыдущих геологических и геофизических исследований;

3.1.3. Стратифицированные временные разрезы осадочного чехла Анабаро-Хатангской НГО (500 пог. км);

3.1.4. Карты параметров гравиметрической и магнитометрической съемки, тектоно-физическая  схема и карта рельефа поверхности гетерогенного  фундамента западной части Анабаро-Хатангской седловины м-ба 1:500 000 (24 тыс. кв. км). Таблицы лабораторных исследований керна и заключений ГИС по параметрическим и поисковым скважинам;

3.1.5. Каталог разбивок разрезов скважин, корреляционные лито-стратиграфические схемы и профили (первый этап);

3.1.6. Структурированные цифровые временные разрезы ОГТ (500 пог. км);

3.2. Формы отчетной документации:

Годовой информационный геологический отчет по результатам работы.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативными актами МПР России и Федерального агентства по недропользованию.

3.3. Апробация отчетных материалов

Апробация годового отчета осуществляется на НТС  «Красноярскнедра».

3.4. Приемка  материалов

Приемка  материалов осуществляется комиссией Заказчика.

Исполнитель представляет на рассмотрение Заказчику годовой  геологический отчет.

3.5 Сроки выполнения работ:

Начало работ 	- IV кв. 2009 г.

Окончание работ 	- IV кв. 2009 г.

| СОГЛАСОВАНО Начальник Управления геологии нефти и газа, - подземных вод и сооружений | _________________ | П.А. Хлебников |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника Управления по недропользованию - по Красноярскому краю | _________________ | Ю.А. Филипцов |