Приложение 1

К Государственному контракту

№ ___________ от “____” _________2009 г.

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Начальник Управления по недропользованию по Красноярскому краю ________________ А.Г. Еханин “_____” ___________ 2009 г. |
| --- | --- | --- |

Проект ТЕХНИЧЕСКОго (ГЕОЛОГИЧЕСКОго) ЗАДАНИя

на выполнение работ по объекту

«Геофизические работы с целью подготовки нефтегазоперспективных участков под лицензирование на Танамской площади»

Основание для размещения государственного заказа:

Приказ Федерального агентства по недропользованию «О Перечне объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию на 2009 год» от 05.10.2009 г. № 946., Приказ Управления по недропользованию по Красноярскому краю «О проведении Управлением по недропользованию по Красноярскому краю  открытого конкурса……..

Источник финансирования: Федеральный бюджет  Российской Федерации (раздел 04, подраздел   04,   целевая   статья   2500100   вид   расходов   012   операции   сектора государственного управления 226).

- Подрядчик:________________________________________________________________

( Указывается после положительного результата конкурса)

- Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Наращивание ресурсов углеводородного сырья и создание резерва участков недр под лицензирование в Приенисейской полосе Енисей-Хатангского прогиба и Западно-Сибирской плиты.

1.2. Пространственные границы объекта:

Сибирский федеральный округ, Красноярский край, Таймырский автономный округ, Енисей-Хатангская нефтегазоносная провинция в пределах листов R44, 45, S44, 45.  Площадь работ 22 223 км2. Координаты углов участка:

|  | С.Ш. | В.Д. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 70°08'43'' | 79°59'50'' |
| 2 | 69°45'27'' | 85°48'18'' |
| 3 | 68°50'49'' | 84°59'32'' |
| 4 | 69°20'10'' | 79°37'00'' |

Координаты будут уточнены на схеме профилей при утверждении проектно-сметной документации.

1.3. Основные оценочные параметры:

Степень соответствия выполняемых геологоразведочных работ требованиям действующих нормативно-правовых актов, нормативно-методических документов, приказов и распоряжений МПР России и Роснедра при создании, сопровождении, поставке и приемке геологоразведочной продукции, ее представлении Заказчику и в банк цифровой геологической информации; требованиям действующих стандартов, инструкций и рекомендаций по всему комплексу и отдельным видам геолого-геофизических и топографо-геодезических (навигационных) работ; утвержденной проектно-сметной документации на объект геологоразведочных работ.

Полнота использования геологических и геофизических материалов и современных компьютерных технологий при составлении разрезов и карт (схем) всех масштабов.

- Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения

  - Основные геологические задачи:

- Изучение протяженными маршрутами МОГТ-2Д глубинного геологического строения осадочного чехла и, возможно, фундамента Танамской структурной террасы, Малохетско-Мессояхской гряды и Долганского прогиба.

- Изучение глубинного строения продуктивных уровней юрско-мелового осадочного чехла, выявление новых нефтегазоперспективных объектов различного типа в волжско-берриасовых отложениях и неокмском клиноформном комплексе осадков.

- Прослеживание зон выклинивания проницаемых горизонтов юры и мела, выявление нефтегазоперспективных объектов стратиграфического типа.

- Оценка прогнозных ресурсов углеводородов по категории Длок .

- Разработка рекомендаций по дальнейшему проведению геолого-геофизических работ и подготовке участков к лицензированию.

  - Методы, объемы работ, и последовательность решения геологических задач

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

Сейсморазведка МОГТ-2Д – 1800 пог. км

Электроразведка методом МТЗ – 900 пог. км

Аэрогеофизическая и аэрогеохимическая съёмки – 12500 км2

Геохимическая съёмка по снежному покрову – 1800 км.

2.2.2. Полевые работы

Полевые сейсморазведочные работы МОГТ* (телеметрическая станция, кратность прослеживания отражающих границ не менее 80, группирование сейсмоприемников вертикального действия, невзрывные источники сейсмических колебаний вибрационного типа, максимальное расстояние ПВ-ПП не менее 4125м, длительность регистрируемых коррелограмм не менее 8 сек, изучение строения верхней части разреза для ввода поправок в годографы МОГТ).

Электроразведка МТЗ* на половине  сейсмических профилей с шагом наблюдений по профилю через 3(2-4) км.

Комплексные аэрогеофизическая и аэрогеохимическая съёмки на территории района работ масштаба 1:100 000*.

Геохимическая съёмка по снежному покрову* с отбором проб снега из нижней части шурфа и их опробованием на углеводородные и неуглеводородные (включая гелий) газы, с дегазацией проб на базе полевой партии.

2.2.3. Камеральная обработка и интерпретация материалов

- Обработка сейсморазведочных данных с использованием современных программных комплексов.

- Лабораторные геохимические работы по анализу отобранных проб заключаются в определении содержания УВГ и определении содержания гелия.

- Обработка материалов комплексной аэрогеофизической и аэрогеохимической съёмки на ПЭВМ с использованием современных систем обработки.

- Комплексная интерпретация геолого-геофизической информации с применением современных программных средств.

- Изучение геологического строения района работ по отражающим горизонтам палеозоя и мезозоя.

- Прогноз литолого-фациальной неоднородности разреза и его перспектив нефтегазоносности по комплексу геолого-геофизических и геохимических данных.

- Выявление зон (участков) нефтегазонакопления и оценка их ресурсного потенциала.

  - Последовательность решения геологических задач

Составление ПСД.

Проведение полевых работ.

Обработка и интерпретация материала.

Разработка рекомендаций.

Составление информационных и окончательного геологических отчётов.

В том числе

2009 г.

Составление сметно-финансового расчета на 2009 год, подготовка проектно-сметной документации. Мобилизационные мероприятия. Полевые работы (МОГТ – 70 км).

2010 г. -2012 г.

Полевые работы (МОГТ – 1730 км, МТЗ – 900 км, аэрогеофизические работы – 12500 км2, геохимические работы – 1800 км).

Камеральные работы, комплексная обработка и интерпретация данных.

Составление окончательного геологического отчёта.

- Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты:

- Модель глубинного геологического строения нефтегазоперспективных толщ осадочного чехла Танамской структурной террасы, Малохетско-Мессояхской гряды и Долганского прогиба.

- Выявленные зоны развития нефтегазоперспективных объектов различного типа в волжско-берриасовых отложениях и неокмском клиноформном комплексе.

- Намеченные зоны выклинивания проницаемых горизонтов юры и мела, перспективные на обнаружение ловушек УВ стратиграфического типа.

- Подготовленные к лицензированию нефтегазоперспективные участки с оценкой прогнозных ресурсов УВ  по категории Дл.

- Окончательный геологический отчёт, которому прилагаются:

- временные разрезы по отработанным сейсмическим профилям;

- сейсмогеологические разрезы по основным направлениям в масштабе 1:200 000;

- сводные геолого-геофизические разрезы по отработанным профилям в масштабе 1:200 000 с использованием сейсмических и геоэлектрических разрезов, карт аномального магнитного поля и схем изменения геохимических параметров;

- структурные карты по опорным сейсмическим горизонтам масштаба 1:200 000;

- схема расположения зон развития перспективных на УВ объектов антиклинального и неантиклинального типов в отложениях юры – мела масштаба 1:500 000;

- результаты динамического анализа и литолого-фациального прогноза;

- другие графические материалы, иллюстрирующие результаты проведённых работ;

- электронная копия отчёта.

3.2. Формы отчётной документации:

Краткие ежеквартальные (поэтапные или ежемесячные, в зависимости от календарного плана) геологические отчёты. Полугодовой, девятимесячный и годовой информационные геологические отчёты по результатам работ с комплектом графических приложений.

Форма, содержание и сроки предоставления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативными актами МПР России и Федерального агентства по недропользованию.

Геологический отчёт составляется в соответствии с требованиями ГОСТ-7.63-90, вместе с экспертным заключением, с протоколом НТС исполнителя представляется на рассмотрение и утверждение заказчику работ.

Окончательный геологический отчёт на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстрированной частей отчёта на бумажных носителях, должен содержать неструктурированный и организованные в базы и банки данных первичные цифровые материалы, автоматизированные и неавтоматизированные архивы первичных, промежуточных и производных данных.

Передача информации на машинных носителях соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматом данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005г. № К-01/75) с учётом инструктивно-методических документов ГЦБГИ.

3.3. Апробация отчетных материалов

Окончательный геологический отчёт о результатах работ с графическими приложениями направляется на экспертизу в организацию, определяемую Заказчиком.

3.4. Приёмка  материалов

Приёмка полевых материалов и результатов обработки осуществляется комиссией Заказчика с учётом Заключения о качестве выполненных работ на объекте, подготовленного организацией, осуществляющей технологическое и методическое сопровождение геофизических работ.

Подрядчик  поэтапно представляет Заказчику АКТ выполненных работ и квартальные, полугодовые, годовые информационные геологические отчеты о выполненных работах за отчетный период, которые рассматриваются на НТС Заказчика. На основании результатов анализа выполненных работ и рассмотрения геологических отчетов Заказчик принимает работы и подписывает АКТ выполненных работ.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:         IV кв   2009 г.

Окончание работ:   IV кв.  2012 г.

3.6. Рассылка отчётных материалов

Информационные геологические отчёты представляются Заказчику.

Окончательный геологический отчет направляется в ФГУ НПП “Росгеолфонд” и  территориальный фонд геологической информации.

Базы данных первичной информации передаются в Росгеолфонд.

Материалы предоставляются на бумажных и электронных носителях.

В том числе

на 2009 год

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры

1.1. Целевое назначение работ:

Наращивание ресурсов углеводородного сырья и создание резерва участков недр под лицензирование в Приенисейской полосе Енисей-Хатангского прогиба и Западно-Сибирской плиты.

1.2. Пространственные границы объекта:

Сибирский федеральный округ, Красноярский край, Таймырский автономный округ, Енисей-Хатангская нефтегазоносная провинция в пределах листов R44, 45, S44, 45.  Площадь работ 22 223 км2. Координаты углов участка:

|  | С.Ш. | В.Д. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 70°08'43'' | 79°59'50'' |
| 2 | 69°45'27'' | 85°48'18'' |
| 3 | 68°50'49'' | 84°59'32'' |
| 4 | 69°20'10'' | 79°37'00'' |

Координаты будут уточнены на схеме профилей при составлении проектно-сметной документации.

1.3. Основные оценочные параметры:

Степень соответствия выполняемых геологоразведочных работ требованиям действующих нормативно-правовых актов, нормативно-методических документов, приказов и распоряжений МПР России и Роснедра при создании, сопровождении, поставке и приемке геологоразведочной продукции, ее представлении Заказчику и в банк цифровой геологической информации; требованиям действующих стандартов, инструкций и рекомендаций по всему комплексу и отдельным видам геолого-геофизических и топографо-геодезических (навигационных) работ; утвержденной проектно-сметной документации на объект геологоразведочных работ.

Полнота использования геологических и геофизических материалов и современных компьютерных технологий при составлении разрезов и карт (схем) всех масштабов.

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их решения

2.1. Основные геологические задачи:

- Подготовка сметно-финансового расчета, СФР.

- Разработка проектно-сметной документации.

- Проведение опытно-методических работ и отработка сейсмических профилей МОГТ в объеме 70 пог.км.

2.2. Методы, объемы работ, и последовательность решения геологических задач

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

Сейсморазведка МОГТ-2Д – 70 пог. км. Опытные работы.

2.2.2. Полевые работы

Полевые сейсморазведочные работы МОГТ (телеметрическая станция, кратность прослеживания отражающих границ не менее 80, группирование сейсмоприемников вертикального действия, невзрывные источники сейсмических колебаний вибрационного типа, максимальное расстояние ПВ-ПП не менее 4125м, длительность регистрируемых коррелограмм не менее 8 сек, изучение строения верхней части разреза для ввода поправок в годографы МОГТ).

2.2.3. Камеральная обработка и интерпретация материалов

Предварительная обработка и интерпретация геолого-геофизической информации с применением современных программно-аппаратных средств.

2.3. Последовательность решения геологических задач

Составление сметно-финансового расчета на 2009 год.

Мобилизационно-подготовительные работы.

Проведение полевых работ, включая опытно-методические работы.

Предварительные обработка и интерпретация полевых материалов МОГТ.

Составление годового информационного геологического отчёта.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов

3.1. Ожидаемые результаты:

- Полевые сейсморазведочные материалы.

- Предварительные временные сейсмические разрезы по отработанным профилям.

- Предварительная интерпретация полученных сейсморазведочных материалов.

- Годовой информационный геологический отчёт.

3.2. Формы отчетной документации:

Краткий информационный геологический годовой отчет.

3.3. Приёмка материалов

Приёмка полевых материалов осуществляется комиссией Заказчика с учётом Заключения о качестве выполненных работ на объекте, подготовленного организацией, осуществляющей технологическое и методическое сопровождение геофизических работ.

Подрядчик представляет Заказчику АКТ выполненных работ и годовой информационные геологические отчет о выполненных работах за отчетный период, которые рассматриваются на НТС Заказчика. На основании результатов анализа выполненных работ и рассмотрения геологического отчета Заказчик принимает работы и подписывает АКТ выполненных работ.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:         IV кв.   2009 г.

Окончание работ:    IV кв.  2009 г.

3.5. Рассылка отчётных материалов

Информационный геологический отчёт представляется Заказчику на бумажном и электронном носителях.

*Основные параметры методики полевых наблюдений и содержание обработки, способы интерпретации программно-технические средства  заполняются участниками конкурса.

| Согласовано: Начальник Управления геологии нефти газа и газа, подземных сооружений и вод |  | П.А. Хлебников |
| --- | --- | --- |

| Согласовано: Зам. начальника Управления по недропользованию по Красноярскому краю |  | Ю.А. Филипцов |
| --- | --- | --- |