Приложение №1

к приказу Департамента по

недропользованию по Северо-Западному

федеральному округу

от 22.03.2010 г.№109

Перечень

новых (конкурсных) объектов государственного заказа на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых за счет средств федерального бюджета на 2010 год в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации

| Код объекта | Название объекта | Заказчик | Сроки проведения работ (год, квартал) |  | Стоимость, тыс. руб. |  | Краткое содержание технического (геологического) задания | Краткое содержание технического (геологического) задания на 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Начальная цена | в т.ч. на 2010 год |  |  |
| Благородные металлы и алмазы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алмазы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-21/10 | Опережающие геолого-геофизические работы на алмазы в пределах Пялицкой площади Балтийского щита | Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу | 2010 II | 2012 IV | 48000,0 | 8000,0 | Локализация в пределах Мурманской области перспективных площадей ранга прогнозируемых кимберлитовых полей; в пределах Пялицкой площади перспективных участков ранга куста кимберлитовых трубок; оценка прогнозных ресурсов алмазов категории Р3-50 млн. карат. | Проектирование: составление ПСД. Составление проекта по охране окружающей среды. Макеты карт: прогноза алмазоносности Пялицкой площади; районирования территории по условиям ведения поисков. Шлихо-минералогическое опробование перспективных участков. Информационный отчет. |
| Неметаллы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-23/10 | Поисковые и оценочные работы на цементное сырье в пределах Угловско-Любытинской площади (Новгородская область) | Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу | 2010 II | 2012 IV | 35000,0 | 2000,0 | Выявить и оконтурить на Угловско-Любытинской площади месторождения карбонатных и глинистых пород, соответствующих требованиям технических условий для цемента. Оценить состав, качество и технологичность цементного сырья и активных добавок. Провести геолого-экономическую оценку месторождений с разработкой ТЭО временных кондиций. Подсчитать запасы известняков по категориям С1-40 млн.т и С2-120 млн.т и глин по категории С2-15 млн.т. Утвердить запасы в установленном порядке. | Составить и утвердить проектно-сметную документацию. Сбор и анализ имеющейся геологической информации по Угловско-Любытинской площади. Рекогносцировочное обследование площади с выделением участков для первоочередной поставки поисковых работ. Составление информационных геологических отчетов. |