Приложение №1 к приказу Роснедра

от 24 декабря 2010 года №1602

Перечень

завершающихся  в 2011 году объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию

по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год

| Код объекта | Отрасль (полезное ископаемое), стадия и объекты работ, государственный регистрационный номер | Дата, срок. (год, квартал), утверждения ПСД, Организация - бюджетополучатель. Организация — исполнитель работ | Сроки проведения работ (год, квартал) | Стоимость, тыс. руб. | Лимит финансирования на планируемый год, тыс. руб. (2011) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего | Остаток на начало года |  |
| 1. Региональные геолого-геофизические и геолого-съемочные работы | 2513304,768 | 755108,284 | 755108,284 |
|  | 1.1. Сводное и обзорное геологическое картографирование | 305000 | 152953,404 | 152953,404 |
| 11-2 | 643м-09-91 Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и ее окраинных морей (восточная часть моря Дюрвиля, горные районы Земли Принцессы Елизаветты) в составе 55 РАЭ | 2009 IV Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ФГУНПП "ПМГРЭ" | 2009 III | 2011 IV | 190000 | 97618,404 | 97618,404 |
| 11-3 | 643-09-112 Актуализация геологической карты масштаба 1:2500 000 территории Российской Федерации и ее континентального шельфа по материалам ГК-1000 третьего поколения Государственный контракт № АМ-02-34/20 от 19.11.2009 | 2009 IV Федеральное агентство по недропользованию ФГУП "ВСЕГЕИ" | 2009 IV | 2011 IV | 75000 | 43500 | 43500 |
| 11-26 | 1-07-309 Разработать предложения по составлению унифицированных геологических основ недропользования различных масштабов Государственный контракт № АМ-02-34/31 от 13.06.2007 | 2007 IV Федеральное агентство по недропользованию ОАО "ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ" | 2007 II | 2011 IV | 40000 | 11835 | 11835 |
|  | 1.2. Геологическое картографирование масштаба 1:1000000 | 303824,778 | 86700 | 86700 |
| 12-2 | 643-09-85 Оценка геологической, геохимической, геофизической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию ГК-1000/3 листов N-37, O-40, Q-42, R-42, N-44, M-44, S-47, O-51 Государственный контракт № АМ-02-34/12 от 17.07.2009 | 2009 IV Федеральное агентство по недропользованию ФГУП "ВСЕГЕИ" | 2009 III | 2011 II | 31000 | 14000 | 14000 |
| 12-3 | 643-09-113 Оценка геологической, геохимической, геофизической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию ГК-1000/3 листов S-46, S-47, R-45-48; Q-39; Q-43; P-35, P-36, P-47,P-58, P-59; O-52; N-54 Государственный контракт № АМ-02-34/18 от 19.11.2009 | 2009 IV Федеральное агентство по недропользованию ФГУП "ВСЕГЕИ" | 2009 IV | 2011 IV | 66000 | 32500 | 32500 |
| 12-24 | 1-07-310 Составление геохимических основ м-ба 1:1000000 листов N-40,41,42, Р-45,52,55,57, О-38,55,56 | 2007 IV Департамент по недропользованию по Центральному ФО ФГУП "ИМГРЭ" | 2007 IV | 2011 IV | 130000 | 29000 | 29000 |
| 12-26 | 1-07-27м Создание комплекта Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 листов T-45-48 | 2007 III Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ФГУНПП "ПМГРЭ" | 2007 III | 2011 IV | 76824,778 | 11200 | 11200 |
|  | 1.3. Геолого-съемочные работы масштаба 1:200000 | 1738479.99 | 461789,944 | 461789,944 |
| 13-1 | 030-09-189 ГДП-200 листа М-37-II (Кшенская площадь) | 2009 IV Департамент по недропользованию по Центральному ФО ГОУ ВПО ВГУ | 2009 III | 2011 IV | 25000 | 11000 | 11000 |
| 13-2 | 44-09-28 ГДП-200 на площади Р-56-VIII, IX (Сеймчанская площадь) | 2009 IV Управление по недропользованию по Магаданской обл. ОАО "Магадангеология" | 2009 III | 2011 IV | 55000 | 24000 | 24000 |
| 13-4 | 08-09-51 Оценка геологической изученности, подготовка геологического обоснования ГДП-200 листа М-54-XIV (Тумнинская площадь) | 2009 IV Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО ФГУП "Дальгеофизика" | 2009 III | 2011 II | 12800 | 3500 | 3500 |
| 13-5 | 80-09-47 ГДП-200 листа N-40-XXXIV (Зилаирская площадь) | 2009 IV Управление по недропользованию по Респ. Башкортостан ОАО "Башкиргеология" | 2009 III | 2011 IV | 35000 | 17000 | 17000 |
| 13-17 | 86-09-16 ГДП-200 листа Р-36-XII (Северо-Онежская площадь) | 2009 III Управление по недропользованию по Респ. Карелия ГГУП "Специализированная фирма "Минерал" | 2009 III | 2011 IV | 25000 | 11461,706 | 11461,706 |
| 13-21 | 643-09-104 Комплексные аэрогеофизические исследования (аэрогравиметрия, аэромагниторазведка) масштаба 1:50 000 -1:100 000 в пределах листов М-37-XII, XVIII, M-38-VII-X XIII, XIV, XX, XXI, L-37-XIV-XVIII, XX-XXIV, XXV-XXIX, L-38-XIX | 2009 IV Департамент по недропользованию по Южному ФО ЗАО "ГНПП Аэрогеофизика" | 2009 III | 2011 IV | 641540 | 207706,274 | 207706,274 |
| 13-24 | 643-09-84 Создание много-и гиперспектральной дистанционной и геофизической основы региональных геологосъемочных работ на территории России Государственный контракт № АМ-02-34/13 от 22.07.2009 | 2009 III Федеральное агентство по недропользованию ФГУП "ВСЕГЕИ" | 2009 III | 2011 IV | 60000 | 28500 | 28500 |
| 13-26 | 035-09-18 Составление и подготовка к изданию Госгеолкарты-200 листов №-45-V (Берикульская площадь) и №-45-XI (Белогорская площадь) | 2009 III Управление по недропользованию по Кемеровской обл. ФГУГП "Запсибгеолсъемка" | 2009 III | 2011 IV | 14000 | 8000 | 8000 |
| 13-27 | 71140-199-595 ГМК-200 листа Q-41-XV (Кокпельская площадь) | 2009 IV Управление по недропользованию по Ямало-Ненецкому АО ОАО "Полярно-Уральское горно-геологическое предприятие" | 2009 III | 2011 IV | 29940 | 9440 | 9440 |
| 13-28 | 98-09-99 ГДП-200 листа О-52-XIV (Усть-Тимптонская площадь) | 2009 IV Управление по недропользованию по Респ. Саха (Якутия) ГУГГП РС(Я) "Якутскгеология" | 2009 III | 2011 IV | 30000 | 17000 | 17000 |
| 13-29 | 93-09-09 Оценка геологической, геохимической, геофизической изученности и подготовка геологического обоснования ГДП-200 листа N-46-XXXV (Уюкская площадь) | 2009 IV Управление по недропользованию по Респ. Тыва ОАО "Красноярскгеолсъемка" | 2009 IV | 2011 II | 1500 | 500 | 500 |
| 13-30 | 84-09-12 ГДП-200 листа М-45-VIII (Урсульская площадь) | 2009 IV Управление по недропользованию по Респ. Алтай ОАО "Горно-Алтайская экспедиция" | 2009 III | 2011 IV | 30000 | 14600 | 14600 |
| 13-31 | 76-09-26 ГДП-200 листов N-50-XXXII, XXXIII (Вершино-Дарасунская площадь) | 2009 IV Управление по недропользованию по Забайкальскому краю ОАО "Читагеолсъемка" | 2009 III | 2011 IV | 48000 | 27000 | 27000 |
| 13-33 | Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования ГДП-200 листа Р-36-VI (Сумозерско-Пулозерская площадь) | Управление по недропользованию по Респ. Карелия ГГУП "Специализированная фирма "Минерал" | 2010 II | 2011 III | 3000 | 2000 | 2000 |
| 13-40 | 57-10-235 Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования ГДП-200 листа O-40-XI (Нововильвенская площадь) | Управление по недропользованию по Пермскому краю ОАО "Геокарта-Пермь" | 2010 II | 2011 IV | 5700 | 3700 | 3700 |
| 13-43 | 04-10-250 Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования ГДП-200 листа N-46-XXVI (Саяногорская площадь) | 2010 III Управление по недропользованию по Красноярскому краю ОАО "Красноярскгеолсъемка" | 2010 II | 2011 II | 2500 | 2000 | 2000 |
| 13-44 | Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования ГДП-200 листов N-43-VII, VIII (Омск) | Управление по недропользованию по Омской обл. ОАО "Омская геологоразведочная экспедиция" | 2010 II | 2011 II | 1500 | 1000 | 1000 |
| 13-46 | Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования ГДП-200 листов N-51-IX, X (Уркиминская площадь) | 2010 III Управление по недропользованию по Амурской обл. ОАО "Амургеология" | 2010 II | 2011 I | 5500 | 200 | 200 |
| 13-47 | Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования ГДП-200 листов N-47-XXXV, XXXVI (Саянская площадь) | Управление по недропользованию по Респ. Бурятия Индивидуальный предприниматель Скопинцев Виктор Германович | 2010 II | 2011 I | 4999,99 | 2199,99 | 2199,99 |
| 13-49 | Оценка геологической, геохимической и геофизической изученности и подготовка геологического обоснования ГДП-200 листов О-50-I,II (Тонодская площадь) | Управление по недропользованию по Иркутской обл. ФГУНПГП "Иркутскгеофизика" | 2010 III | 2011 IV | 5000 | 3115 | 3115 |
| 13-50 | 05-09-62 Геологическое доизучение масштаба 1:200000 территории листа L-53-XXVII (Малиновская площадь) | 2009 IV Управление по недропользованию по Приморскому краю ОАО "Приморгеология" | 2009 III | 2011 IV | 35000 | 20500 | 20500 |
| 13-51 | 30-10-25 Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования ГДП-200 листов О-58-I, II (Тымлатская площадь) | 2010 III Управление по недропользованию по Камчатскому краю ОАО "Камчатгеология" | 2010 II | 2011 IV | 4500 | 3530,974 | 3530,974 |
| 13-54 | 643-10-124 Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования ГДП-200 листа N-40-VI (Кусинская площадь) | Управление по недропользованию по Челябинской обл. Геологический факультет Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова | 2010 II | 2011 II | 1500 | 1000 | 1000 |
| 13-55 | Оценка геологической изученности и подготовка геологического обоснования ГДП-200 листов Р-36-XXVIII, XXIX (Подпорожская площадь) | Департамент по недропользованию по Северо-Западному ФО ФГУП "Севзапгеология" | 2010 II | 2011 IV | 4500 | 3500 | 3500 |
| 13-78 | 84-07-4/1 ГДП-200 листов М-44- III, IV (Алейская площадь) | 2007 IV Управление по недропользованию по Алтайскому краю ОАО "Горно-Алтайская экспедиция" | 2007 III | 2011 II | 60000 | 8836 | 8836 |
| 13-86 | 032-07-3 Комплексные аэрогеофизические исследования (аэрогравиметрия, аэромагниторазведка) масштаба 1:50 000-1:100 000 в пределах листов M-37-XXII-XXIV, XXIX, XXX, XXXIV-XXXVI, M-38-XIX, XXV-XXVII, XXXI- XXXIV, L-37-III-VI, IX-XII, L-38-I-IV, VII-X, XIII-XV, XX-XXII | 2007 IV Департамент по недропользованию по Южному ФО ЗАО "ГНПП Аэрогеофизика" | 2007 IV | 2011 IV | 597000 | 30500 | 30500 |
|  | 1.4. Прочие работы | 166000 | 53664,936 | 53664,936 |
| 14-1 | 643-09-98 Разработка методики подбора оптимальных образцов полевого снаряжения и экспедиционных средств жизнеобеспечения при производстве региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ Государственный контракт № АМ-02-34/11 от 17.07.2009 | 2009 IV Федеральное агентство по недропользованию ФГУНПП "Аэрогеология" | 2009 III | 2011 IV | 24000 | 12164,936 | 12164,936 |
| 14-2 | 643-09-114 Методическое сопровождение региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ Государственный контракт № АМ-02-34/19 от 19.11.2009 | 2009 IV Федеральное агентство по недропользованию ФГУП "ВСЕГЕИ" | 2009 IV | 2011 IV | 70000 | 31500 | 31500 |
| 14-3 | 643-08-25 Разработать технологию составления прогнозно-геохимических карт разных масштабов для оценки ресурсного потенциала недр Европейской части России, Урала и Западной Сибири. Государственный контракт № АМ-02-34/24 от 27.05.2008 | 2008 III Федеральное агентство по недропользованию ООО "Геокарт" | 2008 II | 2011 II | 72000 | 10000 | 10000 |

Начальник Управления геологических основ,

науки и информатики                                                                                                                                                                                           А.В. Липилин

Приложение №2 к приказу Роснедра

от 24 декабря 2010 года №1602

Перечень

завершающихся в 2011 году объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию

по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год

| Код объекта | Отрасль (полезное ископаемое), стадия и объекты работ, государственный регистрационный номер | Дата, срок (год, квартал), утверждения ПСД, Организация - бюджетополучатель. Организация — исполнитель работ | Сроки проведения работ (год, квартал) | Стоимость, тыс. руб. | Лимит финансирования на планируемый год, тыс. руб. (2011) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего | Остаток на начало года |  |
| 2.Работы по созданию государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин | 1108500 | 307486,2 | 307486,2 |
| 20-1 | 71140-09-594 Янгиюганская параметрическая скважина глубиной 4000 м (Этап 1. Бурение скважины до глубины 2500 м) | Департамент по недропользованию по Уральскому ФО ОАО "НПЦ" Недра" | 2009 III | 2011 IV | 387000 | 145505,372 | 145505,372 |
| 20-9 | 036-09-53 Создание опорного геолого-геофизического профиля 3-ДВ (Центральный участок) | 2009 IV Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО ФГУП "СНИИГГиМС" | 2009 III | 2011 IV | 636500 | 122780,828 | 122780,828 |
| 20-10 | 643-09-107 Разработка и создание структурно-тектонической и геодинамической моделей Арктического бассейна и концепции его развития | 2009 IV Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ФГУП "ВСЕГЕИ" | 2009 III | 2011 IV | 85000 | 39200 | 39200 |

Начальник Управления геологических основ,

науки и информатики                                                                                                                                                                                              А.В. Липилин

Приложение №3  к приказу Роснедра

От24  декабря 2010 года №1602

Перечень

завершающихся в 2011 году объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию

по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год

| Код объекта | Отрасль (полезное ископаемое), стадия и объекты работ, государственный регистрационный номер | Дата, срок (год, квартал), утверждения ПСД, Организация - бюджетополучатель. Организация — исполнитель работ | Сроки проведения работ (год, квартал) | Стоимость, тыс. руб. | Лимит финансирования на планируемый год, тыс. руб. (2011) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего | Остаток на начало года |  |
| 3. Работы специального геологического назначения |  |  |  |
|  | 3.2. Гравиметрические работы | 111850 | 33347,5 | 33347,5 |
| 32-1 | 08-09-47 Составление и подготовка к изданию листов гравиметрической карты масштаба 1:200 000 в пределах Дальневосточного ФО. | 2009 III Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО ГУГГП РС (Я) "Якутскгеология" | 2009 II | 2011 IV | 8600 | 300 | 300 |
| 32-3 | 643-09-101 Создание и подготовка к изданию листов гравиметрической карты масштаба 1:200000 в пределах Сибирского и Уральского ФО | 2009 III Департамент по недропользованию по Сибирскому ФО ОАО "Гравиметрическая экспедиция №3" | 2009 II | 2011 IV | 12800 | 3300 | 3300 |
| 32-4 | 04-09-129 Гравиметрическая съемка масштаба 1:200000 на Балахнинской площади Красноярского края (листы S-48-XIII,XIV,XV,XVI,XIX,XX,XXI; общая площадь 20,1 тыс. кв.км) | 2009 III Управление по недропользованию по Красноярскому краю ОАО "Гравиметрическая экспедиция №3" | 2009 II | 2011 IV | 90450 | 29747,5 | 29747,5 |

Начальник Управления геологических основ,

науки и информатики                                                                                                                                                                                              А.В. Липилин

Приложение №4 к приказу Роснедра

От 24 декабря 2010 года №1602

Перечень

завершающихся в 2011 году объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию

по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год

| Код объекта | Отрасль (полезное ископаемое), стадия и объекты работ, государственный регистрационный номер | Дата, срок (год, квартал), утверждения ПСД, Организация - бюджетополучатель. Организация — исполнитель работ | Сроки проведения работ (год, квартал) | Стоимость, тыс. руб. | Лимит финансирования на планируемый год, тыс. руб. (2011) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего | Остаток на начало года |  |
| 4. Геолого-геофизические работы по прогнозу землетрясений | 171900,00 | 57300,00 | 57300,00 |
| 40-1 | 036-09-42 Мониторинг опасных эндогенных геологических процессов в сейсмоактивных регионах Дальневосточного федерального округа в 2009-2011 гг. | 2009, II Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО ФГУГП "Гидроспецгеология" | 2009 I | 2011 IV | 75000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| 40-2 | 035-09-10 Мониторинг опасных эндогенных геологических процессов в сейсмоактивных регионах Сибирского федерального округа в 2009-2011 гг. | 2009, III Департамент по недропользованию по Сибирскому ФО ФГУГП "Гидроспецгеология" | 2009 I | 2011 IV | 96900,00 | 32300,00 | 32300,00 |

Начальник Управления геологических основ,

науки и информатики                                                                                                                                                                                    А.В. Липилин

Приложение №5 к приказу Роснедра

от 24  декабря 2010 года №1602

Перечень

завершающихся в 2011 году  объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию

по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год

| Код объекта | Отрасль (полезное ископаемое), стадия и объекты работ, государственный регистрационный номер | Дата, срок. (год, квартал), утверждения ПСД, Организация - бюджетополучатель. Организация — исполнитель работ | Сроки проведения работ (год, квартал) | Стоимость, тыс. руб. | Лимит финансирования на Планируемый год, тыс. руб. (2011) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего | Остаток на начало года | На 2011 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. Гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая съемки | 41 208.308 | 20787.469 | 20787,469 |
| 50-3 | 033-10-3 Оценка гидрогеологической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию современной гидрогеологической карты Камско-Вятского артезианского бассейна масштаба 1:1000 000 | 2010 III Департамент по недропользованию по Приволжскому ФО ФГУГП "Волгагеология" | 2010 II | 2011 II | 4000 | 1000 | 1000 |
| 50-4 | 033-10-2 Оценка гидрогеологической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию современной гидрогеологической карты южной части Уральской сложной гидрогеологической складчатой области масштаба 1:1000 000 | 2010 III Департамент по недропользованию по Приволжскому ФО ОАО "Компания вотемиро" | 2010 II | 2011 II | 4000 | 2000 | 2000 |
| 50-9 | 30-10-23 Оценка гидрогеологической изученности и подготовка геологического обоснования работ по оценке состояния подземных вод северной части Камчатского края и созданию гидрогеологической карты масштаба 1:500 000 | 2010 III Управление по недропользованию по Камчатскому краю ООО "Аква" | 2010 II | 2011 II | 3208,308 | 208,308 | 208,308 |
| 50-10 | 41-10-50 Оценка гидрогеологической изученности и подготовка геологического обоснования гидрогеологического доизучения листов Р-35-XXXVI и Р-36-XXXI масштаба 1:200 000 (Нарвско-Северо-Петербургская площадь) | 2010 III Департамент по недропользованию по Северо-Западному ФО ФГУП "Петербургская комплексная геологическая экспедиция" | 2010 II | 2011 II | 4000 | 1579,161 | 1579,161 |
| 50-11 | 643-10-140 Оценка гидрогеологической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию государственных гидрогеологических карт масштаба 1:1000 000 листов N-48 (Иркутск), Q-37 (Архангельск), М-53 (Хабаровск), L-38 (Элиста) Государственный контракт № АМ-02-34/20 от 07.06.2010 | 2010 III Федеральное агентство по недропользованию ФГУП "ВСЕГИНГЕО" | 2010 II | 2011 IV | 22000 | 14000 | 14000 |
| 50-14 | 05-10-93 Оценка гидрогеологической изученности и подготовка геологического обоснования гидрогеологического доизучения масштаба 1:200000 площади листов K-52-XI; XII; XVII; XVIII; K-53-VII (Славянский) | 2010 III Управление по недропользованию по Приморскому краю ФГУГП "Гидроспецгеология" | 2010 II | 2011 IV | 4000 | 2000 | 2000 |

Начальник Управления геологических основ,

науки и информатики                                                                                                                                                                       А.В. Липилин

Приложение №6 к приказу Роснедра

от 24 декабря 2010 года №1602

Перечень

завершающихся в 2011 году объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию

по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год

| Код объекта | Отрасль (полезное ископаемое), стадия и объекты работ, государственный регистрационный номер | Дата, срок (год, квартал), утверждения ПСД, Организация - бюджетополучатель. Организация — исполнитель работ | Сроки проведения работ (год, квартал) | Стоимость, тыс. руб. | Лимит финансирования на планируемый год, тыс. руб. (2011) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего | Остаток на начало года |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6. Мониторинг состояния геологической среды | 974996.00 | 31996,000 | 31996,000 |
| 60-15 | 030-08-7 Ведение государственного мониторинга состояния недр территории Центрального федерального округа в 2008-2010 гг. | 2008 II Департамент по недропользованию по Центральному ФО ОАО "Геоцентр-Москва" | 2008 I | 2011 I | 177510,000 | 4510,00 | 4510,00 |
| 60-16 | 41-08-5 Ведение государственного мониторинга состояния недр территории Северо-Западного федерального округа в 2008-2010 гг. | 2008 II Департамент по недропользованию по Северо-Западному ФО ФГУНПП "Росгеолфонд" | 2008 I | 2011 I | 90000,000 | 6000,00 | 6000,00 |
| 60-17 | 08-08-2 Ведение государственного мониторинга состояния недр территории Дальневосточного федерального округа в 2008-2010 гг. | 2008 II Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО ФГУГП "Гидроспецгеология" | 2008 I | 2011 I | 88000,000 | 2000,00 | 2000,00 |
| 60-18 | 032-07-6 Ведение государственного мониторинга состояния недр территории Южного федерального округа в 2008-2010 гг. | 2008 II Департамент по недропользованию по Южному ФО ФГУГП "Гидроспецгеология" | 2008 I | 2011 I | 159300,000 | 6300,00 | 6300,00 |
| 60-19 | 035-08-2 Ведение государственного мониторинга состояния недр территории Сибирского федерального округа в 2008-2010 гг. | 2008 II Департамент по недропользованию по Сибирскому ФО ОАО "Томскгеомониторинг" | 2008 I | 2011 I | 120900,000 | 2900,00 | 2900,00 |
| 60-20 | 643-08-5 Ведение государственного мониторинга состояния недр территории Российской Федерации на федеральном уровне в 2008-2010 гг. Государственный контракт № АМ-02-34/2 от 05.03.2008 | 2008 II Федеральное агентство по недропользованию ФГУГП "Гидроспецгеология" | 2008 I | 2011 I | 170000,000 | 4000,00 | 4000,00 |
| 60-21 | 033-08-1 Ведение государственного мониторинга состояния недр на территории Приволжского федерального округа в 2008-2010 гг. | 2008 III Департамент по недропользованию по Приволжскому ФО ФГУГП "Волгагеология" | 2008 I | 2011 I | 122000,000 | 4000,00 | 4000,00 |
| 60-22 | 034-08-01 Ведение государственного мониторинга состояния недр на территории Уральского федерального округа в 2008-2010 гг. | 2008 II Департамент по недропользованию по Уральскому ФО ОАО "Уралгидроэкспедиция" | 2008 I | 2011 I | 47286,000 | 2286,00 | 2286,00 |

Начальник Управления геологических основ,

науки и информатики                                                                                                                                                                                                 А.В. Липилин

Приложение №7 к приказу Роснедра

от 24  декабря 2010 года №1602

Перечень

завершающихся в 2011 году объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию

по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год

| Код объекта | Отрасль (полезное ископаемое), стадия и объекты работ, государственный регистрационный номер | Дата, срок (год, квартал), утверждения ПСД, Организация - бюджетополучатель. Организация — исполнитель работ | Сроки проведения работ (год, квартал) | Стоимость, тыс. руб. | Лимит финансирования на планируемый год, тыс. руб. (2011) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего | Остаток на начало года |  |
| 14. Государственное геологическое информационное обеспечение | 1554335,162 | 542338,6 | 542338,6 |
| 140-1 | 643-09-61 Формирование и ведение фонда геологической информации и государственного банка цифровой геологической информации Государственный контракт № АМ-02-34/2 от 13.03.2009 | 2009 II Федеральное агентство по недропользованию ФГУНПП "Росгеолфонд" | 2009 I | 2011 IV | 1524335,162 | 522338,6 | 522338,6 |
| 140-7 | Систематизация первичных коллекционных материалов по стратотипам и петротипам картографируемых подразделений в рамках Программы Госгеолкарта - 1000/3 Государственный контракт № АМ-02-34/61 от 17.12.2010 | Федеральное агентство по недропользованию ФГУП "ВСЕГЕИ" | 2010 IV | 2011 IV | 30000 | 20000 | 20000 |

Начальник Управления геологических основ,

науки и информатики                                                                                                                                                                                              А.В. Липилин

Приложение №8  к приказу Роснедра

от 24 декабря 2010 года №1602

Перечень

завершающихся в 2011 году объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию

по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2011 год

| Код объекта | Отрасль (полезное ископаемое), стадия и объекты работ, государственный регистрационный номер | Дата, срок (год, квартал), утверждения ПСД, Организация - бюджетополучатель. Организация — исполнитель работ | Сроки проведения работ (год, квартал) | Стоимость, тыс. руб. | Лимит финансирования на планируемый год, тыс. руб. (2011) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание | Всего | Остаток на начало года |  |
| 15. Тематические и опытно-методические работы, связанные с геологическим изучением недр и воспроизводством минерально-сырьевой базы |  |  |  |
|  | 15.1. Работы общегеологического и специального назначения | 2500 | 2000 | 2000 |
| 150-5 | 65-10-159 Создание и унификация цифровых моделей и электронных карт Госгеолкарты-200 первого издания (листы P-41-XIX, XXV, XXXI; O-41-I, VIII, IX, XIV, XV, XXI) Государственный контракт № АМ-02-34/41 от 15.10.2010 | 2010 IV Федеральное агентство по недропользованию ОАО "Баженовская геофизическая экспедиция" | 2010 IV | 2011 IV | 2500 | 2000 | 2000 |

Начальник Управления геологических основ,

науки и информатики                                                                                                                                                                                              А.В. Липилин