|  | Приложение 3 к приказу Департамента «Моргео» от 01.04. 2013 г. № 5 |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения открытого конкурса на размещение в 2013 году государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству

минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I. | КОНКУРС | 3 |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в конкурсе. | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения конкурса | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта конкурса | 24 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа | 42 |
| I.4.1. | Форма описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе | 42 |
| I.4.2. | Форма заявки на участие в конкурсе | 44 |
| 1.4.2.1. | Форма предложения участника размещения заказа о цене государственного контракта | 46 |
| I.4.2.2. | Форма предложения участника размещения заказа о качестве работ | 47 |
| 1.4.2.3. | Форма сведений о квалификации участника размещения заказа | 49 |
| I.4.3. | Форма анкеты участника размещения заказа | 50 |
| I.4.4. | Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации-участника размещения заказа | 52 |
| I.4.5 | Форма запроса на разъяснение положений конкурсной документации | 53 |
| ЧАСТЬ II. | ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ | 54 |
|  | на выполнение работ по объекту №1 | 55 |
|  | на выполнение работ по объекту №3 | 66 |
|  | на выполнение работ по объекту №4 | 77 |
|  | на выполнение работ по объекту №5 | 88 |
|  | на выполнение работ по объекту №6 | 99 |
|  | на выполнение работ по объекту №41 | 110 |
| ЧАСТЬ III. | ТЕХНИЧЕСКИЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ) ЗАДАНИЯ | 121 |
|  | на выполнение работ по объекту №1 | 122 |
|  | на выполнение работ по объекту №3 | 130 |
|  | на выполнение работ по объекту №4 | 140 |
|  | на выполнение работ по объекту №5 | 144 |
|  | на выполнение работ по объекту №6 | 151 |
|  | на выполнение работ по объекту №41 | 158 |

ЧАСТЬ I. КОНКУРС

# РАЗДЕЛ I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать полный комплект настоящей Конкурсной документации в электронном виде бесплатно с официального сайта www.zakupki.gov.ru Заказчик не несет ответственности за качество скачивания Конкурсной документации.

На основании заявления на получение Конкурсной документации любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр Конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется заинтересованному лицу или курьеру заинтересованного лица, либо отправляется по почте. При этом Заказчик не несет ответственности за своевременную доставку Конкурсной документации заинтересованному лицу или за ее утерю.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса, будут  размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей Конкурсной документации, а также все изменения Конкурсной документации в случае возникновения таковых.

Все изменения Конкурсной документации будут направляться заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация в письменной форме.

# Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект Конкурсной документации на официальном сайте и не направившие Заказчику информацию о скачивании Конкурсной документации с официального сайта, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений Конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа изменений Конкурсной документации. Примечание: В случае если Участник размещения заказа желает присутствовать на процедуре вскрытия конвертов или подать заявку на участие в конкурсе в день окончания подачи заявок непосредственно перед вскрытием конвертов Участнику размещения заказа необходимо заранее (не менее, чем за 1 рабочий день) сообщить об этом Заказчику для оформления пропуска.

# РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5

1.1. Законодательное регулирование	5

1.2. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.	5

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ	5

1.3.1. Открытый конкурс на размещение государственного заказа на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета в сфере деятельности Роснедр.	5

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта	5

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты	5

1.6. Требования к Участникам размещения заказа	5

1.7. Привлечение субподрядчиков	6

1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе	6

1.9. Преференции	6

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	6

2.1. Содержание Конкурсной документации	6

2.3. Разъяснение положений Конкурсной документации	8

2.4. Внесение изменений в Конкурсную документацию	8

2.6. Отказ от проведения конкурса	9

3.1. Формы заявки на участие в конкурсе	9

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе	9

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе	10

3.4. Цена и валюта заявки на участие в конкурсе	11

3.5. Требования к описанию подлежащих выполнению работ	11

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе	12

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	12

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе	12

4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе	13

4.3. Изменения заявок на участие в конкурсе	13

4.4. Отзыв заявок на участие в конкурсе	13

4.5. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием	14

4.6. Срок действия заявок на участие в конкурсе	14

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	14

5.1. Порядок вскрытия конвертов	14

В протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вносится соответствующая информация о признании конкурса несостоявшимся.	15

5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе	15

5.3. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе	18

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О	18

РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА	18

6.1. Порядок принятия решения о заключении государственного контракта	18

6.2. Публикация результатов конкурса	19

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА	19

7.1. Срок заключения контракта	19

7.2. Условия заключения контракта	19

7.3. Обеспечение исполнения обязательств по контракту	19

7.4. Права и обязанности победителя конкурса	20

7.5. Права и обязанности Заказчика	21

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее –Федеральный закон № 94-ФЗ), Законом РСФСР от 22 марта 1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» (далее - постановлением Правительства Российской Федерации № 722), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет порядок и основные процедуры проведения открытого конкурса.

1.1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение конкурса регулируется настоящей конкурсной документацией.

1.2. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

1.3.1. Открытый конкурс на размещение государственного заказа на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета в сфере деятельности Роснедр.

1.3.2.	Заказчик выберет исполнителя работ, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Конкурсной документации.

1.3.3.	Победивший в конкурсе участник размещения заказа должен будет выполнять работы, входящие в предмет государственного контракта, в месте и в течение периода, указанных в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта

1.4.1.	Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса.

1.4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота) указано в Информационной карте конкурса.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1.	Финансирование государственного контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника (ов), указанного (ых) в Информационной карте конкурса.

1.5.2.	Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте государственного контракта, приведенном в Конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа

1.6.1.	В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.6.2.	Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса:

а) наличие действующих лицензий/сертификатов на выполнение работ по предмету конкурса (если деятельность лицензируется/сертифицируется);

б) соответствие другим требованиям, указанным в Информационной карте конкурса.

1.6.2.2. требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3. требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4. требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.3.	Если указано в Информационной карте конкурса, Заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам размещения заказа:

- об отсутствии в реестре недобросовестных Поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

- об обладании участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

1.7. Привлечение субподрядчиков

1.7.1. Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь субподрядчиков в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса.

1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

1.8.1.Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе.  Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Преференции

1.9.1.	В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание Конкурсной документации

Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  изменения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Раздела.

| Часть I | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Приглашение к участию в конкурсе |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения конкурса |
| Раздел I.3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа |
| I.4.1. | Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе |
| I.4.2. | Форма заявки на участие в конкурсе. |
| 1.4.2.1. | Форма предложения Участника размещения заказа о цене Государственного контракта |
| I.4.2.2. | Форма предложения Участника размещения заказа о качестве работ |
| 1.4.2.3. | Форма сведений о квалификации Участника размещения заказа |
| I.4.3. | Форма анкеты Участника размещения заказа |
| I.4.4. | Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации-Участника размещения заказа |
| I.4.5 | Форма запроса на разъяснение положений Конкурсной документации |
| Часть II | Проекты государственных контрактов |
| Часть III | Технические (геологическое) задания |

2.2. Получение Конкурсной документации

2.2.1. Конкурсная документация предоставляется бесплатно и размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru для ознакомления. Конкурсная документация может быть получена на бумажном носителе по адресу: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31. Департамент «Моргео»

2.2.2. Комплект Конкурсной документации на бумажном носителе может быть получен после размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте, после направления заинтересованными лицами по адресу, указанному в п. 2.2.1 настоящего Раздела, заявления в письменной форме о предоставлении Конкурсной документации. Заявление также может быть направлено в форме электронного документа.

### 2.2.3. Конкурсная документация и информация о проведении конкурса размещаются для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. и на сайте www.rosnedra.com Заказчик не несет ответственности за качество скачивания Конкурсной документации с официального сайта.

### 2.2.4. Заявление о предоставлении Конкурсной документации должно содержать следующую информацию: название конкурса; номер и наименование объекта; адрес, по которому следует отправить Конкурсную документацию; номера телефонов, факсов заинтересованного лица; предпочтительный способ доставки Конкурсной документации (письмом или курьером Участника размещения заказа).

### 2.2.5. При получении заявления о предоставлении Конкурсной документации Заказчик в течение двух рабочих дней передает один комплект Конкурсной документации курьеру Участника размещения заказа или отправляет его почтой. Заказчик не несет ответственности за своевременность доставки или утерю документов, отправленных таким образом.

2.2.6. Участники, направившие заявление о предоставлении конкурсной документации и получившие конкурсную документацию в официальном порядке, а так же известившие Заказчика о скачивании Конкурсной документации с официального сайта, являются зарегистрированными Участниками размещения заказа. Заказчик направляет уведомления  о внесении изменений в конкурсную документацию только зарегистрированным участникам размещения заказа.

2.2.7. Участники размещения заказа, получившие комплект Конкурсной документации с официального сайта и не направившие запрос о предоставлении Конкурсной документации или  не известившие Заказчика о скачивании Конкурсной документации с официального сайта, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений или дополнений к Конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа изменений к Конкурсной документации.

2.2.8. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Заказчик, Конкурсная комиссия будут руководствоваться текстом официальной печатной Конкурсной документации, и не несут ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

2.2.9.	Участнику размещения заказа необходимо изучить Конкурсную документацию, включая все приложения к ней. Непредставление полной информации, требуемой по Конкурсной документации, а также необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в Конкурсной документации, является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе.

2.2.10. Предоставление любому заинтересованному лицу Конкурсной документации до ее размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается.

2.3. Разъяснение положений Конкурсной документации

2.3.1.	При проведении процедуры конкурса какие-либо переговоры Заказчика, Конкурсной комиссии с Участниками размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений конкурсной документации в порядке, установленном в п. 2.3.2. настоящего Раздела конкурсной документации.

2.3.2.	Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа по адресу Заказчика, указанному в  Информационной карте конкурса, запрос о разъяснении положений конкурсной документации по форме, приведенной в разделе 1.4  настоящей Конкурсной документации.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в п. 4.1.1. настоящего раздела конкурсной документации. Заказчик не несет ответственности, если запрос направлен по другим адресам,  не указанным в Информационной карте конкурса.

2.3.3.	В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.4. Внесение изменений в Конкурсную документацию

2.4.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную документацию, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом изменение предмета конкурса не допускается.

2.4.2. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию такие изменения размещает на официальном сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляет заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация.

2.4.3. Чтобы предоставить Участникам размещения заказа разумное время для учета внесенного в Конкурсную документацию изменения, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в Конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.4.4. Участники размещения заказа, получившие Конкурсную документацию с официального сайта и не известившие Заказчика о скачивании конкурсной документации с официального сайта, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений к конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа изменений к конкурсной документации.

2.5. Внесение изменений в извещение

2.5.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом изменение предмета конкурса не допускается.

2.5.2. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

2.5.3. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.6. Отказ от проведения конкурса

2.6.1.	Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанном в Информационной карте конкурса.

2.6.2.	Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер извещения о проведении конкурса размещается Заказчиком в течение двух рабочих дней  со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

2.6.3.	В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) поступившие конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем   Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Формы заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены в Информационной карте конкурса.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами.

3.2.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод на русский язык.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1.	Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей Конкурсной документацией, должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе I.4. настоящей Конкурсной документации, и содержать следующее:

3.3.1.1. Документы и сведения об Участнике размещения заказа, подающем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

е) документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа по форме 1.4.2.3, если такой критерий указан в Информационной карте конкурса.

3.3.1.2. Предложение Участника размещения заказа о цене Государственного контракта, по форме 1.4.2.1.

3.3.1.3. Предложения Участника размещения заказа о качестве работ по форме I.4.2.2.

Если требуется Информационной картой конкурса Участник размещения заказа должен приложить копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

3.3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

- копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены:

- копии действующих лицензий/сертификатов по предмету конкурса (если деятельность лицензируется/сертифицируется).

- другие документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.1.5. Любые другие документы по усмотрению Участника размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.4. Цена и валюта заявки на участие в конкурсе

3.4.1. Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе.

3.4.2. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом 7.5.6. настоящей Конкурсной документации и иных предусмотренных действующим законодательством случаев. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной государственным контрактом.

3.4.3. Участник размещения заказа может произвести расчет цены контракта по форме, представленной в приложении 1 к заявке на участие в конкурсе.

Выполнение работ субподрядчиками в форме предложения Участника размещения заказа о цене Государственного контракта указывается отдельными строками.

Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам работ по объекту, описанным в Техническом (геологическом) задании. Категории, по которым цены и расценки не указаны Участником размещения заказа, будут включены в государственный контракт, но не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом (геологическом) задании.

3.4.4. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса

3.4.5. Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.6. В случае использования иностранной валюты для формирования цены контракта, для  расчетов с исполнителями применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Информационной картой конкурса.

3.5. Требования к описанию подлежащих выполнению работ

3.5.1.	Описание подлежащих выполнению работ производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса, и по формам, приведенным в Разделе I.4.

3.5.2. Наименования, виды (содержание) и объемы выполняемых работ, указанные в техническом (геологическом) задании, в предложении участника размещения заказа о качестве работ и в предложении о цене контракта должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие работ, предлагаемых к выполнению участником размещения заказа, техническому (геологическому) заданию, заявка на участие в конкурсе признается несоответствующей требованиям конкурсной документации, что влечет за собой отказ в допуске в соответствии с пунктом 5.2.6. настоящего раздела.

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.6.1. При описании условий и предложений Участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты (сброшюрованы) и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и каждый том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.6.4. Заказчик может предложить участку размещения заказа предоставить копии заявки на участие в конкурсе. Предложение о предоставлении копии заявки на участие в конкурсе указывается в Информационной карте конкурса.

3.6.5. Заявка и все входящие в нее документы должны быть помещены в конверт.

На конверте должно быть указано наименование конкурса, шифр и наименование объекта, на участие в котором подается заявка. «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ___________________  (наименование конкурса, объекта). На конверте также может быть указано фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). При этом Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

3.6.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются Участнику размещения заказа, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.1.1.	Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в Информационной карте конкурса.

Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и в Конкурсную документацию в соответствии с пунктами 2.4. и 2.5 настоящего раздела.

4.1.2.	Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  такие заявки подаются на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в Информационной карте конкурса, после объявления  присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе.

4.1.3.	Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего Раздела Конкурсной документации, регистрируются Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке их поступления. Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера заявки. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время подачи. При доставке заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу Заказчика.

При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об Участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени Участника размещения заказа, не допускается.

4.1.4. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в соответствии с 
п. 5.1.2., не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе, а также их отзыв.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.2.1.	Заявки на участие в конкурсе в письменной форме, оформленные в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Раздела, направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

4.2.2.	Участникам размещения заказа, подавшим заявки, Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов.  	4.2.3. В случае если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан в порядке, указанном в п. 3.6.5 настоящего Раздела, такие конверты с заявками не принимаются Заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт.

4.2.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого объекта.

4.3. Изменения заявок на участие в конкурсе

4.3.1.	Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить указанную заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с п. 3.6. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ___(наименование конкурса, объекта). Регистрационный номер заявки_______» и представляются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. и 4.2. и с учетом сроков, установленных в пункте 4.3.1 настоящего Раздела.

4.3.3. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1 .3. настоящего Раздела.

4.3.4. Конверты с изменениями заявок вскрываются Конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок Конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения  заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом.

4.4. Отзыв заявок на участие в конкурсе

4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать указанную заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов путем письменного уведомления Заказчика об этом.

4.4.2. В заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе (далее – заявление об отзыве заявки) в обязательном порядке должны указываться наименование Участника размещения заказа, отзывающего заявку, регистрационный номер заявки, способ возврата заявки, наименование конкурса (объекта), с которого отзывается заявка на участие в конкурсе. Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и подписано Участником размещения заказа или уполномоченным лицом.

4.4.3. Заявление об отзыве заявки должно готовиться и запечатываться в соответствии с п. 3.6. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркироваться «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ___________(наименование конкурса, объекта) Регистрационный номер заявки______» и представляются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. и 4.2. и с учетом сроков, установленных в пункте 4.4.1 настоящего Раздела.

4.4.4. Заявления об отзыве заявок регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1.3. настоящего Раздела.

4.4.5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, по которым поступили заявления об отзыве заявок, оформляется соответствующим актом, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

4.4.6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные в установленном порядке до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов, а также совершения действий, указанных в п. 5.1.2 настоящего Раздела, считаются не поданными.

4.5. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.5.1. Полученные после начала вскрытия Конкурсной комиссией конвертов заявки на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника размещения заказа) Заказчиком и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются  Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

4.6. Срок действия заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием государственного контракта или принятием решения об отмене конкурса.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1. Порядок вскрытия конвертов

5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

5.1.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким объектам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданным в отношении каждого объекта, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1. настоящего Раздела, Конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим Участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе.

5.1.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в соответствующем конкурсе.

5.1.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе на один объект при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Участника размещения заказа, поданные в отношении данного объекта, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5.1.5. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику, в том случае, если на заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов (кворум). В случае если на заседании Конкурсной комиссии присутствует менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, заседание Конкурсной комиссии должно быть отложено до того момента, когда на заседании будет присутствовать необходимое количество членов Конкурсной комиссии.

Принятие решения членами Конкурсной комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

5.1.6. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.1.7. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации Участников размещения заказа или их представителей, составляемом и подписываемом секретарем Конкурсной комиссии.

5.1.8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте Российской Федерации.

5.1.9. Заказчик осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись указанной процедуры. При этом такой участник должен до начала процедуры вскрытия конвертов устно известить Конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

5.1.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если Конкурсной документацией предусмотрено два и более объекта, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех объектов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе.

В протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вносится соответствующая информация о признании конкурса несостоявшимся.

5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

5.2.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела.

5.2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.2.3. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются на соответствие следующим требованиям к оформлению заявок:

а) заявка на участие в конкурсе, документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе оформлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации, в том числе установленных в п. 3.6. настоящего Раздела;

б) заполнены все обязательные формы, приведенные в Разделе I.4 настоящей Конкурсной документации;

в) качество предлагаемых к выполнению работ соответствуют требованием Технического (геологического) задания настоящей Конкурсной документации.

г)  совпадают наименования, виды (содержание) и объемы выполняемых работ, указанные в Техническом (геологическом) задании, с предложениями Участника размещения заказа о качестве работ, совпадают цены контракта, указанные Участником размещения заказа в форме заявки на участие в конкурсе и в расчете цены государственного контракта (приложение №1 к заявке), при этом последняя должна равняться сумме цен по видам (содержанию) работ.

е) предложения о цене контракта не превышают начальную (максимальную) цену контракта.

5.2.4. Если в заявке на участие в конкурсе имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

5.2.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

б)  об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.

5.2.6. Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

- непредставления определенных пунктом 3.3. настоящего Раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

5.2.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа  - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у Участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, - Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу Заказчика.

5.2.8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

5.2.9. В случае если Конкурсной документацией предусмотрено два и более объекта, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того объекта, решение об отказе в допуске к участию в котором принято в отношении всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого объекта, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого объекта.

5.2.10. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией ведется Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа  к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона, которым не соответствует Участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого Участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Конкурсной комиссии о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе на официальном сайте.

5.2.11. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.2.12. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается с учетом пункта 7.3 настоящего Раздела на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. При непредставлении Заказчику таким Участником конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае, если обеспечение исполнения контракта установлено в Информационной карте конкурса, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

5.3. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

5.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных Участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

5.3.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.2.10. настоящего Раздела. При проведении конкурса на право заключить государственный контракт, начальная (максимальная) цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, такой срок не может превышать тридцать дней со дня подписания указанного протокола.

5.3.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

5.3.4. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с Порядком оценки заявок на участие в конкурсе, установленном Правительством Российской Федерации по правилам оценки заявок на участие в конкурсе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 722. Критерии, их содержание и значимость приведены в Информационной карте конкурса. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5.3.5. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений  и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества при сопоставлении цен, указанных в заявках участников конкурса.

5.3.6. Конкурсная комиссия ведет Протокол оценки и сопоставления заявок, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения процедуры оценки и сопоставления таких заявок об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении, о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения процедуры оценки и сопоставления заявок. Указанный Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, второй - передается победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня его подписания. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении государственного контракта не подлежит раскрытию Участникам размещения заказа или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О

РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

6.1. Порядок принятия решения о заключении государственного контракта

6.1.1.	На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения государственного контракта, присваивается первый номер.

6.1.2.	Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

6.2. Публикация результатов конкурса

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте Российской Федерации в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

7.1. Срок заключения контракта

7.1.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания итогового протокола передает победителю конкурса, или единственному участнику конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем конкурса или единственным участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.

7.1.2. Государственный контракт должен быть подписан победителем конкурса (или единственным участником конкурса) в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.

7.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. Сведения о заключенном государственном контракте в установленном порядке направляются Заказчиком в Реестр государственных контрактов.

7.2. Условия заключения контракта

7.2.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в Конкурсной документации.

7.2.2. При заключении государственного контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, государственный заказчик, если в Информационной карте конкурса не предусмотрено иное, уменьшает цену контракта на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.3. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

7.3.1.	Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, то обеспечение исполнения государственного контракта передается Заказчику одновременно с передачей государственного контракта, только в этом случае государственный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса.

7.3.2.	Обеспечение исполнения государственного контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения государственного контракта  определяется участником конкурса, с которым заключается Государственный контракт, самостоятельно.

7.3.3.	Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении исполнения государственного контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.3.4.	В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательствам Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма,  в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте конкурса.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылку на основание заключения контракта, указанное в преамбуле контракта . Срок действия безотзывной банковской гарантии – в течение срока действия государственного контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

7.3.5. В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в передаче Заказчику в залог денежных средств, денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте конкурса на счет, указанный Заказчиком.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент».)

Денежные средства возвращаются Подрядчику, с которым заключается государственный контракт, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по контракту в течение 30 дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения государственного контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылку на основание заключения контракта, указанное в преамбуле контракта.

7.3.6.	В случае если участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в п. 7.3.1., то такой участник признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.

7.3.7.	Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также о Подрядчиках, с которыми Государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением  ими Государственных контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

7.4. Права и обязанности победителя конкурса

7.4.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается Государственный контракт, заявке и в Конкурсной документации.

7.4.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения Контракта в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Раздела, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.

7.5. Права и обязанности Заказчика

7.5.1.	После определения победителя конкурса Заказчик обязан отказаться от заключения Государственного контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения Государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения  о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа  не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных настоящим пунктом и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

7.5.2. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить Государственный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения контракта с победителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 7.5.1. настоящего Раздела. При этом заключение Государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

7.5.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей Конкурсной документации, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку, проект государственного контракта, подготовленный в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом Государственный контракт заключается с Участником размещения заказа на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

При непредставлении Заказчику таким Участником размещения заказа в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.5.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пунктов 5.1.10. и 5.2.12. настоящего Раздела, и только один Участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.2.10. настоящего Раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект государственного контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела. При этом государственный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и Конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса.

При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

7.5.5. Участник, которому Заказчик в соответствии с п. 7.5.3., 7.5.4. настоящего Раздела направил проект Государственного контракта, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

7.5.6. В случае расторжения государственного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого Участника размещения заказа. Государственный контракт заключается с указанным Участником размещения заказа на условиях, предусмотренных пунктом 7.2. настоящего Раздела и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. Если до расторжения Государственного контракта исполнителем частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового государственного контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

7.5.7. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Государственным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на подлежащие закупке работы уточняют и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов.

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2. | Наименование Государственного заказчика, контактная информация, адрес официаль-ного сайта | Департамент «Моргео». Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31, (495) 950-30-45 Контактное лицо: Беденко Владимир Васильевич: телефон: (495) 950-30-09, e-mail: geomorgeo@yandex.ru Сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.zakupki.gov.ru. |
| 2 | Пункт 1.3.1. | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения государственных контрактов Департаментом «Моргео» на размещение в 2013 году заказа для государственных нужд на выполнение работ за счет средств федерального бюджета. |
| 3 | Пункт 1.3., пункт 1.4.1. | По каждому объекту конкурсного размещения: Шифр и наименование объекта. Сроки выполнения работ. Начальная (максимальная) цена контракта | По объекту №1 Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей (море Моусона, горные районы Земли Принцессы Елизаветы) в составе 59 РАЭ III кв. 2013 г. - IV кв. 2015 г. № 1- 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей. В том числе на 2013 г.- 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей. По объекту №3 Создание комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов S-53 (о. Столбовой), S-54 (Ляховские о-ва). II кв. 2013 г. - IV кв. 2015 г. № 3- 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей. В том числе на 2013 г.- 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. По объекту №4 Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов R-39 (о.Колгуев), R-40 (прол. Карские Ворота). II кв. 2013 г. - IV кв. 2013 г. № 4- 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей. В том числе на 2013 г.- 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей. По объекту №5 Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-57-60 (Поднятие Менделеева). II кв. 2013 г. - II кв. 2014 г. № 5- 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей. В том числе на 2013 г.- 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей. По объекту №6 Актуализация и дополнение новыми материалами Госгеолкарты-1000/3 листов Т-57-60 (о. Генриетты). III кв. 2013 г. - III кв. 2014 г. № 6- 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. В том числе на 2013 г.- 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей. По объекту №41 Геологическая сьемка масштаба 1:200 000 листов К-37-Х (Подводный каньон Мзымты) и К-37-XVI (Абиссаль 16). II кв. 2013 г. - IV кв. 2015 г. № 7- 66 000 000 (Шестьдесят шесть миллионов) рублей. Лимит 2013г.- 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. |
|  |  | Характеристика и объем выполняемых работ | В соответствии с Техническим заданием (Часть III Конкурсной документации) на каждый объект конкурсного размещения |
| 4 | Пункт 1.5.1., 1.5.2. | По всем объектам конкурсного размещения: Источник финансирования форма оплаты, порядок оплаты | Федеральный бюджет - 100% (Сто процентов) Безналичный расчет Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте Государственного контракта, через казначейство, путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на расчетный счет Подрядчика, согласно предусмотренных лимитов финансирования на год по мере поступления денежных средств из Федерального бюджета. |
| 5 | Пункт 1.6. | Требования к Участникам размещения заказа | В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. |
|  | Пункт 1.6.2. | Обязательные требования | Чтобы претендовать на право заключения Государственного контракта, Участник размещения заказа должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в п. 1.6.2. Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса» настоящей Конкурсной документации. |
|  | Пункт 1.6.3. | Требования, установленные Заказчиком | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа. Наличие лицензий на следующие виды деятельности: а) создание и ведение географических информационных систем федерального и регионального назначения; б) проектирование, составление и издание общегеографических, политико-административных, научно-справочных и других тематических карт и атласов межотраслевого назначения, учебных картографических пособий; в) производство геодезических и гидрографических работ в океанах и морях в целях обеспечения безопасности общего мореплавания; г) осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. |
| 6 | Пункт 1.7. | Привлечение соисполнителей | Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать соисполнителей. |
| 7 | Пункт 1.9.1. | Преференции | Не предусмотрены. |
| 8 | Пункт 3.1. | Формы заявки на участие в конкурсе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. |
| 9 | Пункт 3.3.1. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в разделе I.4 настоящей конкурсной документации, и содержать сведения и документы, указанные в п. 3.3.1 Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса» |
| 10 | Пункт 3.4. | Требования к предложениям участника размещения заказа о цене государственного контракта | Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную для каждого объекта в п.3 настоящей информационной карты. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом 7.5.6. раздела 1.2 конкурсной документации Участник размещения заказа может произвести расчет цены контракта по форме, представленной в приложении 1 к заявке на участие в конкурсе. Выполнение работ соисполнителями в сметно-финансовом расчете цены контракта указывается отдельными строками. Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам работ по объекту, описанным в Техническом (геологическом) задании. Категории, по которым цены и расценки не указаны Участником размещения заказа, будут включены в государственный контракт, но не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом (геологическом) задании. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа. |
| 11 | Пункт 3.4.5., 3.4.6. | Валюта цены заявки на участие в конкурсе | Предлагаемая Участником размещения заказа стоимость контракта, включая цены по всем видам работ, должна быть выражена в российских рублях. В случае если Участник размещения заказа не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса. При этом ценой государственного контракта, в случае если Участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, будет предложено заключить государственный контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе Участника размещения заказа. |
| 12 | Пункт 3.5.1. | Требования к описанию выполняемых работ | Участник размещения заказа представляет в составе заявки предложение о качестве работ, по форме, представленной в Разделе I.4. Такие предложения должны содержать подтверждения о соответствии предлагаемых к выполнению работ требованиям Конкурсной документации и могут быть представлены в текстовой форме (пояснительная записка), в виде технических данных и должны включать описание методологии и технологии выполнения работ, в соответствии с Техническим (геологическим) заданием. |
| 13 | Пункт 3.6. | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе и все документы, приложенные к ней, подаются Участником размещения заказа в письменной форме, в двух экземплярах (оригинал и копия) с указанием на соответствующем экземпляре "ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и "КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ". Участник размещения заказа должен запечатать оригинал и копию заявки на участие в конкурсе в отдельные конверты, которые должны быть помещены и запечатаны вместе с сопроводительным письмом во внешний конверт. На внешнем конверте должно быть указано наименование конкурса, шифр и наименование объекта конкурсного размещения, на участие в котором подается заявка. «Заявка на участие в конкурсе на размещение в 2013 году государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы на территории Российской Федерации за счет средств федерального бюджета. Не вскрывать до _______». На конверте также может быть указано фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). При этом Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Все листы заявки на участие в конкурсе, представленные Участниками размещения заказа, должны быть прошиты (сброшюрованы), пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью Участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким Участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, не допускается применение факсимильных подписей. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или уполномоченными лицами). Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Раздел I.4.1). Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. Копия заявки оформляется аналогично оригиналу. |
| 14 | Пункт 4.1.1., 4.1.2, 4.2 | Место и срок подачи заявок на участие в конкурсе | Заявки на участие в конкурсе подаются со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Извещения о проведении конкурса, по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (время московское) по адресу Заказчика, указанному в п. 2 Информационной карты, за исключением дня вскрытия конвертов. В день вскрытия конвертов заявки на участие в конкурсе подаются участниками размещения заказа или их представителями непосредственно на заседании конкурсной комиссии до вскрытия первого конверта с заявкой, поданной в отношении каждого объекта. Участник размещения заказа при отправке заявки на участие в конкурсе по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или признана опоздавшей. Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и Конкурсную документацию. |
| 15 | Пункт 5.1.1. | Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Заявки на участие в конкурсе будут вскрыты 06.05.2013 г. в 10.00 часов (время московское) по адресу Заказчика, указанному в п. 1 информационной карты. |

| 16 | Пункт 5.3.3., 5.3.4., 6.1.1. | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе. | Критерии оценки | Порядок оценки заявок и их рейтинг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Цена контракта | При оценке заявок по критерию "цена контракта" использование подкритериев не допускается. Устанавливается начальная (максимальная) цена контракта. Рейтинг определяется по формуле: Amax -- Ai Rai =--------------X100, Amax где Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации; Ai - предложение i-го участника конкурса по цене контракта. |
|  |  |  | 2.Функциональные характеристики работ | Для оценки заявок по критерию «функциональные характеристики» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сумма максимальных значений всех характеристик указанного критерия должна составлять 100 баллов. Для определения рейтинга заявки по указанному критерию в конкурсной документации устанавливаются: исчерпывающий перечень функциональных характеристик; максимальное значение в баллах для каждой характеристики. Сумма максимальных значений всех установленных характеристик должна составлять 100 баллов. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «функциональные характеристики работ», определяется по формуле: Rbi = Bi1 + Bi2…..+ Bik , где Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Bik - среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемое комиссией i-й заявке по k-й характеристике; k – количество установленных характеристик. |
|  |  |  | 2.1 Соответствие целям, методологии, объемов и организации проведения работ, предлагаемых заявителем в проекте технического (геологического) задания целям и задачам Технического (геологического) задания | Неполное соответствие -0-1 балл; удовлетворительное – 1-2 балла; хорошее – 2-5 баллов. Максимальное значение характеристики - 5 баллов. |
|  |  |  | 2.2 Полнота и достоверность приведенного в заявке анализа геологической информации | неудовлетворительно -0 баллов; удовлетворительно – 0-1 балл; хорошо – 1-5 баллов. Максимальное значение характеристики - 5 баллов. |
|  |  |  | 2.3 Соответствие предлагаемого в заявке решения современному научно техническому уровню | неудовлетворительно - 0 баллов; удовлетворительно – 0-10 баллов; хорошо – 10-50 баллов. Максимальное значение характеристики - 50 баллов. |
|  |  |  | 3. Качество работ и квалификация участника конкурса | Для оценки заявок по критерию «качество работ, и квалификация участника конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 40 баллов. Сумма максимальных значений всех показателей указанного критерия должна составлять 40 баллов. Для определения рейтинга заявки по указанному критерию в конкурсной документации устанавливаются: а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию; б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия. При этом сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 40 баллов; |
|  |  |  |  | Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество работ, и квалификация участника конкурса», определяется по формуле: Rci = Ci1 + Ci2…..+ Cik , где Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Cik - среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемое комиссией i-й заявке по k-му показателю; k – количество установленных показателей. |
|  |  |  | 3.1 Опыт участника конкурса в проведении работ аналогичных заявляемым по объекту конкурсного размещения (деловая репутация) | нет опыта работ аналогичного профилю - 0 баллов; выполнена одна работа аналогичная профилю – 2балла выполнены две и более работы аналогичные профилю – 5 баллов. Максимальное значение показателя - 5 баллов. |
|  |  |  | 3.2 Квалификация конкретных исполнителей (трудовых ресурсов) | Баллы 0-5 Оценка осуществляется в сравнении с заявками, поданными всеми Участниками конкурса. Заявке на участие в конкурсе, содержащей лучшие условия, присваивается максимальный балл. |
|  |  |  | 3.3 Наличие у участника конкурса или его субподрядчика производственных мощностей и технологического оборудования | Отсутствие производственных мощностей и технологического оборудования - 0 баллов Недостаточная обеспеченность производственными мощностями и технологическим оборудованием - 10 баллов; Полная обеспеченность производственными мощностями и технологическим оборудованием балла – 30 баллов. Максимальное значение показателя - 30 баллов. |
|  |  |  | Итоговый рейтинг будет рассчитываться с учетом установленной значимости критериев в соответствии со следующей формулой: RS= X Rai + Y (Rbi + Rci), где X –значимость критерия цены, равная 0.8 Y – значимость критериев 2 и 3, равная 0.2; X + Y = 1, что в процентах соответствует 100%. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. |  |
| 17 | Пункт 7.1.1. | Срок подписания контракта победителем конкурса (единственным участником) | Государственный контракт должен быть подписан: - победителем конкурса не ранее 10 дней со дня размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте, - участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место (в случае уклонения победителя конкурса от заключения государственного контракта) – в течение 10 дней со дня передачи такому участнику проекта государственного контракта; - единственным участником конкурса (в случае если конкурс признан несостоявшимся) – не ранее 10 дней со дня подписания итогового протокола. |  |
| 18 | Пункт 7.2.2. | Условие снижения цены контракта | Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта. |  |
| 19 | Пункт 7.3.1 | Обеспечение исполнений обязательств по государственному контракту | Размер обеспечения исполнений обязательств по государственному контракту устанавливается в размере десяти процентов начальной (максимальной) цены контракта. Обеспечение исполнений обязательств по государственному контракту: - По объекту №1 Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей (море Моусона, горные районы Земли Принцессы Елизаветы) в составе 59 РАЭ составляет 23 000 000 (Двадцать три миллиона) рублей. - По объекту №3 Создание комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов S-53 (о.Столбовой), S-54 (Ляховские о-ва) ) составляет 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей. - По объекту №4 Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов R-39 (о. Колгуев), R-40 (прол. Карские Ворота) обеспечение не требуется. - По объекту №5 Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-57-60 (Поднятие Менделеева) обеспечение не требуется. - По объекту №6 Актуализация и дополнение новыми материалами Госгеолкарты-1000/3 листов Т-57-60 (о. Генриетты) обеспечение не требуется. - По объекту №41 Геологическая сьемка масштаба 1:200 000 листов К-37-Х (Подводный каньон Мзымты) и К-37-XVI (Абиссаль 16) составляет 6 600 000 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей. Срок и порядок его предоставления определен в Проекте Государственного контракта (Часть II Конкурсной документации). |  |

Приложение к информационной карте

Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены по объекту:

| Объект № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| "Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и ее окраинных морей (море Моусона, горные районы Земли Принцессы Елизаветы) в составе 59 РАЭ" |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Полная сметная стоимость, в тыс. руб. | в т.ч. 2013 г., в тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Основные расходы, всего | 120 570 | 22 480 |
| А. | Собственно геологоразведочные работы | 82 212 | 8 446 |
| 1. | Предполевые работы и проектирование | 1 240 | 1 240 |
| 2. | Полевые работы, всего | 56 432 | 3 765 |
| 2.1. | Морские полевые работы | 31 918 | 3 175 |
| 2.2. | Континентальные полевые работы | 24 514 | 590 |
| 2.2.1. | Наземные геологические работы | 7 961 |  |
| 2.2.2. | Аэрогеофизические работы | 8 001 | 590 |
| 2.2.3. | Геофизические работы на озере Восток | 8 552 |  |
| 3. | Организация полевых работ | 3 090 | 3 090 |
| 4. | Ликвидация полевых работ | 1 559 |  |
| 5. | Лабораторные работы, выполняемые силами партии | 966 |  |
| 6. | Камеральные работы | 16 933 |  |
| 7. | Рецензии отчета | 38 |  |
| 8. | Прочие собственно геологоразведочные работы | 1 954 | 351 |
| Б. | Сопутствующие работы и затраты | 38 358 | 14 034 |
| 9. | Транспортировка персонала, грузов партии, всего | 38 358 | 14 034 |
| II. | Накладные расходы (20%) | 24 114 | 4 496 |
|  | Итого I + II | 144 684 | 26 976 |
| III. | Плановые накопления (10%) | 14 468 | 2 698 |
| IV. | Компенсируемые затраты | 9 169 | 1 998 |
| V. | Подрядные работы |  |  |
| VI. | Инвалютные расходы | 26 594 | 2 226 |
|  | Итого (I + II + III + IV + V + VI) | 194 915 | 33 898 |
|  | НДС (18%) | 35 085 | 6 102 |
|  | Всего по смете | 230 000 | 40 000 |
| Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам: |  |  |  |
| Реквизиты государственного контракта |  | Номер реестровой записи |  |
| ГК № 18/06/11-4 от 28.10.2010 г. |  | 7777810000017 |  |
| ГК 20/06/11-10 от 07.10.2011 г. |  | 03731001076 11 000039 |  |
| ГК 23/06/11-12 от 23.04.2012 г. |  | 03731001076 12 000022 |  |

Обьект №3

Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены

по объекту «Создание комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов S-53 (о. Столбовой), S-54 (Ляховские о-ва)» № пп; Наименование работ и затрат; Полная сметная стоимость, руб.; в т.ч. 2013 г., руб.. 1; 2; 3; 4. I; Основные расходы; 67 072 126; 30 389 303. А; Собственно геологоразведочные работы; 58 217 780; 25 088 344. 1.; Проектно-сметные работы; 328 295; 328 295. 2.; Полевые работы - всего; 23 646 975; 9 881 403. 2.1.; Сейсморазведочное профилирование МПВ; 4 800 961. 2.2.; Сейсморазведочное профилирование МОВ ОГТ 2D; 6 428 749. 2.3.; Сейсмоакустическое профилирование (НСАП); 9 590 814; 7 054 952. 2.4.; Донный пробоотбор; 2 826 451; 2 826 451. 3.; Организация и ликвидация полевых работ; 6 133 205; 2 696 267. 4.; Камеральные работы; 28 109 305; 12 182 379. Б; Сопутствующие работы и затраты; 8 854 346; 5 300 959. II; Накладные расходы 20%; 13 414 425; 6 077 861. III; Плановые накопления 10%; 8 048 655; 3 646 716. IV; Компенсируемые затраты (северные надбавки, бесплатное питание, производственные командировки, экспертиза); 21 634 285; 10 733 578. V; Подряд. Итого I+II+III+IV+V; 110 169 491; 50 847 458. НДС 18 %; 19 830 509; 9 152 542. Всего с НДС; 130 000 000; 60 000 000.

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:

| Реквизиты государственного контракта | Номер реестровой записи |
| --- | --- |
| Г/к от 21.03.2006 № 08/03/12-22 | 7777807000015 |
| Г/к от 07.06.2008 № 14/03/12-1 | 7777808000006 |
| Г/к от 31.05.2011 № 22/03/12-10 | 03731001076 11 000012 |
| Г/к от 25.04.2012 № 27/03/12-13 | 03731001076 12 000026 |

Обьект №4

Укрупненный сметно-финансовый расчет начальной (максимальной) цены

по объекту «Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты 1000/3 листов R-39 (о. Колгуев), R-40 (прол. Карские Ворота)» № пп; Наименование работ и затрат; Полная сметная стоимость, руб.; в т.ч. 2013 г., руб.. 1; 2; 3; 4. I; Основные расходы; 4 181 062; 4 181 062. А; Собственно геологоразведочные работы; 4 181 062; 4 181 062. 1.; Проектно-сметные работы; 67 217; 67 217. 2.; Камеральные работы; 4 113 845; 4 113 845. II; Накладные расходы 20%; 836 212; 836 212. III; Плановые накопления 10%; 501 727; 501 727. IV; Компенсируемые затраты (северные надбавки, производственные командировки, экспертиза); 1 260 660; 1 260 660. V; Подряд. Итого I+II+III+IV+V; 6 779 661; 6 779 661. НДС 18 %; 1 220 339; 1 220 339. Всего с НДС; 8 000 000; 8 000 000.

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:

| Реквизиты государственного контракта | Номер реестровой записи |
| --- | --- |
| Г/к от 27.11.2006 № 09/03/12-23 | 03731001076 11 000008 |
| Г/к от 28.05.2010 № 18/03/12-6 | 03731001076 11 000019 |
| Г/к от 31.05.2011 № 22/03/12-10 | 03731001076 11 000012 |
| Г/к от 25.04.2012 № 26/03/12-12 | 03731001076 12 000025 |

Объект № 5

Укрупненный расчет начальной (максимальной) стоимости  работ по объекту

"Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3

листов U -57-60 (Поднятие Менделеева)"

| №№ пп | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость объема работ, руб. | В том числе на 2013 год, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| I | Основные расходы | 3 687 648 | 2 419 428 |
| А. | Собственно геологоразведочные работы | 3 687 648 | 2 419 428 |
| 1. | Составление проектно-сметной документации | 212 840 | 212 840 |
| 2. | Тематические работы, всего | 2 060 794 | 1 181 750 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1. | Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U -57-60 (Поднятие Менделеева) | 1 778 857 | 1 040 781 |
| 2.2. | Составление годового и окончательного отчетов | 281 937 | 140 969 |
| 3. | Лабораторные исследования. | 1 414 014 | 1 024 838 |
| II | Накладные расходы (20% от п. I) | 737 530 | 483 886 |
| III | Итого основные и накладные расходы | 4 425 178 | 2 903 314 |
| IV | Плановые накопления (10,0% от п. III) | 442 518 | 290 331 |
| V | Компенсируемые затраты | 217 050 | 196 186 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Командировки | 117 050 | 96 186 |
|  | Экспертиза ПСД | 100 000 | 100 000 |
| VI | Подрядные работы |  |  |
| VII | Всего по объекту | 5 084 746 | 3 389 831 |
| VIII | НДС (18% от п.VIII) | 915 254 | 610 169 |
| IX | Всего с учетом НДС | 6 000 000 | 4 000 000 |

Объект № 5

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:

| Реквизиты государственного контракта | Номер реестровой записи |
| --- | --- |
| ГК № 18/07/12-7 от 01.06.2010 г. | 7777810000010 |
| ГК № 23/07/12-9 от 26.05.2011 г. | 03731001076 12 000001 |
| ГК № 31/07/12-14 от25.04.2012 г. | 03731001076 12 000024 |

Объект № 6

Укрупненный расчет начальной (максимальной) стоимости  работ по объекту

"Актуализация и дополнение новыми материалами Госгеолкарты-1000/3

листов Т-57-60 (о. Генриетты)"

| №№ пп | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость объема работ, руб. | В том числе на 2013 год, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| I | Основные расходы | 3 108 205 | 1 515 243 |
| А. | Собственно геологоразведочные работы | 3 108 205 | 1 515 243 |
| 1. | Составление проектно-сметной документации | 213 740 | 213 740 |
| 2. | Тематические работы, всего | 2 786 435 | 1 232 923 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1. | Актуализация и дополнение новыми материалами Госгеолкарты-1000/3 листов Т-57-60 (о. Генриетты) | 2 309 493 | 994 452 |
| 2.2. | Составление годового и окончательного отчетов | 476 942 | 238 471 |
| 3. | Лабораторные исследования | 107 030 | 68 580 |
| II | Накладные расходы (20% от п. I) | 621 641 | 303 049 |
| III | Итого основные и накладные расходы | 3 729 846 | 1 818 292 |
| IV | Плановые накопления (10,0% от п. III) | 372 985 | 171 829 |
| V | Компенсируемые затраты | 134 457 | 118 523 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Командировки | 34 457 | 18 523 |
|  | Экспертиза ПСД | 100 000 | 100 000 |
| VI | Подрядные работы |  |  |
| VII | Всего по объекту | 4 237 288 | 2 118 644 |
| VIII | НДС (18% от п.VIII) | 762 712 | 381 356 |
| IX | Всего с учетом НДС | 5 000 000 | 2 500 000 |

Объект № 6

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:

| Реквизиты государственного контракта | Номер реестровой записи |
| --- | --- |
| ГК № 18/07/12-7 от 01.06.2010 г. | 7777810000010 |
| ГК № 23/07/12-9 от 26.05.2011 г. | 03731001076 12 000001 |
| ГК № 31/07/12-14 от 25.04.2012 г. | 03731001076 12 000024 |

Обьект № 41

Укрупненный сметно-финансовый расчет

начальной (максимальной) цены государственного контракта

«Геологическая съемка масштаба 1 : 200 000 листов

К-37-X (Подводный каньон Мзымты) и К-37-XVI (Абиссаль 16)»

`

| №№ ПП | Наименование работ и затрат | Общая сметная стоимость по объекту, руб. | В т.ч. на 2013 год, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| I. | Основные расходы | 44 645 656 | 8 577 266 |
| А. | Собственно геологоразведочные работы | 44 185 749 | 8 427 631 |
| 1 | Проектирование | 376 302 | 376 302 |
| 2. | Морские работы | 4 235 206 | 1 856 678 |
| 2.1 | МОВ ОГТ 2D | 1 820 002 | 910 001 |
| 2.2 | Геоакустическое профилирование | 752 383 |  |
| 2.3 | Низкочастотное НСП | 734 896 | 734 896 |
| 2.4 | Непрерывная газо-гидрохимическая съемка | 211 781 | 211 781 |
| 2.5 | Отбор проб | 716 144 |  |
| 3. | Морской производственный транспорт | 17 175 284 | 4 569 833 |
| 4. | Организация и ликвидация работ | 114 351 | 50 130 |
| 5. | Камеральные работы | 19 629 957 | 1 300 976 |
| 6. | Машинная обработка | 2 654 649 | 273 711 |
| Б. | Сопутствующие работы и затраты | 459 907 | 149 635 |
| II. | Накладные расходы (20 %) | 5 494 074 | 801 486 |
| III. | Плановые накопления (10 %) | 3 296 445 | 480 892 |
| IV. | Компенсируемые затраты | 2 496 028 | 733 577 |
| V. | ИТОГО: | 55 932 203 | 10 593 220 |
|  | НДС -18 % | 10 067 797 | 1 906 780 |
|  | В С Е Г О с НДС -18% | 66 000 000 | 12 500 000 |

Сметная стоимость работ определялась расчетами на основании соответствующих ССН, СНОРов и ранее выполненных работ. Для обоснования исходных данных при расчете начальной (максимальной) цены контракта был использован метод аналогий, для этого были проанализированы данные по следующим Государственным контрактам:

| Реквизиты государственного контракта | Номер реестровой записи |
| --- | --- |
| ГК 27/01/13-16 от 07.06.2008 | 7777808000011 |
| ГК 31/01/13-39 от 01.06.2010 | 0373100107611000032 |
| ГК 37/01/13-59 от 26.05.2011 | 0373100107613000002 |
| ГК 41/01/13-49 от 11.04.2012 | 0373100107612000010 |

# РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.
I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Настоящим ____________________________________________________ подтверждает, что

(наименование или Ф.И.О Участника размещение заказа)

для участия в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту:  ________________________________________

(шифр и наименование объекта)

нами направляются нижеперечисленные документы:

| №№ п\п | Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе | № страницы |
| --- | --- | --- |
| I | Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела 1.4.) |  |
| II | Предложение Участника размещения заказа о цене государственного контракта по форме 1.4.2.1., приложение № 1 к заявке на участие в конкурсе) с обоснованием цены объекта (СМ-1) |  |
|  | Предложения Участника размещения заказа о качестве работ (по форме 1.4.2.2., приложение № 2 к заявке на участие в конкурсе). |  |
|  | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. |  |
|  | Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |
|  | Сведения о квалификации, опыте проведения работ и о наличии производственных мощностей и технологического оборудования у Участника размещения заказа по форме 1.4.2.3. |  |
|  | Копии учредительных документов Участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа, выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой |  |
| III | Анкета Участника размещения заказа (по форме 1.4.3. Раздела 1.4.) (Представляется по усмотрению участника размещения заказа) |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа: |  |

Руководитель        _______________/_________/

# I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Департамент «Моргео»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на размещение государственного заказа на выполнение работ  по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета по объекту _________________________________________

шифр и наименование объекта

1. Изучив Конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

________________________________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя(уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы гарантируем выполнить работы, указанные в проекте Технического (геологического) задания на условиях, предложенных нами в настоящей заявке по цене

_______________________________________________________________, включая НДС            (вставить общую цену заявки цифрами и прописью)

3.  В случае если предложения об условиях исполнения Государственного контракта на выполнение работ по указанному нами объекту будут признаны лучшими, согласны подписать Государственный контракт на выполнение работ по заявленному нами объекту в соответствии с условиями Конкурсной документации и нашими предложениями, указанными в приложениях к настоящей заявке.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим (геологическим) заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что относительно__________________________________________________________________

(указывается полное наименование заявителя)

1) ___________процедура ликвидации, банкротства,                   (проводится, не проводится)

2)деятельность _____________________________________________________________

(приостановлена (кем) или нет)

3) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____________________________ % балансовой                                                                               (указывается цифрами и прописью)

стоимости активов нашей организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Департамента «Моргео» запрашивать у нас или уполномоченных органов государственной власти информацию, уточняющую представленные нами сведения, в том числе по привлекаемым нами соисполнителям.

6. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с Департаментом «Моргео», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями Конкурсной документации и условиями наших предложений.

7. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________ __________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________телефон ______________ факс______________

9. К настоящей заявке прилагаются приложения, являющиеся ее неотъемлемыми составными частями, согласно описи на ____л.:

Приложение 1  Предложение Участника размещения заказа о цене Государственного контракта

Приложение 2. Предложение Участника размещения заказа о качестве работ

Приложение 3  Сведения о квалификации Участника размещения заказа

Приложение  4  Анкета Участника размещения заказа

Руководитель (уполномоченное лицо) организации__________________________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 1 к заявке на участие в конкурсе

1.4.2.1. Форма предложения Участника размещения заказа о цене Государственного контракта

по объекту _______________________________________________________

(шифр и название объекта конкурсного размещения)

Мы гарантируем выполнить работы, указанные в предложениях Участника размещения заказа о качестве работ, на условиях, предложенных нами в настоящей заявке по цене _________________________________________________________________

вставить общую  цену заявки цифрами и прописью

Расчет цены контракта представляется по усмотрению Участника размещения заказа по следующей форме

| № пп | Вид работ и затрат | Ед. изм. | Полная сметная стоимость | в т.ч. 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Основные расходы | руб. |  |  |
| А | Собственно геологоразведочные работы | руб. |  |  |
| 1. | Проектно-сметные работы | руб. |  |  |
| 2. | Полевые работы | руб. |  |  |
| 3. | Организация и ликвидация полевых работ | руб. |  |  |
| 4. | Камеральные работы | руб. |  |  |
| Б | Сопутствующие работы и затраты | руб. |  |  |
| II | Накладные расходы | руб. |  |  |
| III | Плановые накопления | руб. |  |  |
| IY | Компенсируемые затраты (северные надбавки, бесплатное питание, производственные командировки, налоги, экспертиза) | руб. |  |  |
| Y | Подрядные работы - всего | руб. |  |  |
|  | Итого I+II+III+IY+Y | руб. |  |  |
|  | НДС 18 % | руб. |  |  |
|  | Всего с НДС | руб. |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо) организации	__________________________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

# Приложение № 2 к заявке на участие в конкурсе

# I.4.2.2. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА О

# КАЧЕСТВЕ РАБОТ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Государственному заказчику

Департамент «Моргео»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета

- Исполняя наши обязательства и изучив Конкурсную документацию на право заключения с  Департаментом «Моргео» государственного контракта по объекту:

____________________________________________________________________________

шифр и наименование объекта

в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, техническое (геологическое) задание, мы

________________________________________________________________________________

(полное наименование организации  или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями Конкурсной документации в соответствии с перечисленными условиями.

Участник размещения заказа описывает выполняемые работы в предложениях о качестве работ и иных условиях исполнения государственного контракта по соответствующему объекту конкурсного размещения, для обоснования своих предложений прикладывает следующие материалы:

пояснительную записку с обоснованием качественных характеристик работ по объекту, включающую геолого-методическое обоснование постановки работ (анализ результатов ранее выполненных исследований по объекту, схему организации проектируемых работ, предлагаемые методики, технологии, состав технических комплексов и объемы по видам геологоразведочных работ для решения геологических задач по конкурсному объекту), геологическую, техническую и иную документацию, обосновывающие сущность конкурсного предложения. В пояснительной записке обозначаются разделы геологического (технического) задания, в которые вносятся изменения. Подтверждения и обоснования должны включать постатейные комментарии к Техническому (геологическому) заданию Заказчика, демонстрирующие, что работы и их качество будут соответствовать условиям, установленным Заказчиком;

1) пояснительную записку с обоснованием качественных и количественных характеристик работ по соответствующему объекту конкурсного размещения, включающую геолого-методическое обоснование постановки работ (анализ результатов ранее выполненных исследований по объекту, схему организации проектируемых работ, предлагаемые методики, технологии, состав технических комплексов и объемы по видам геологоразведочных работ для решения геологических задач по конкурсному объекту), геологическую, техническую и иную документацию, обосновывающие сущность конкурсного предложения. В пояснительной записке обозначаются разделы геологического (технического) задания, в которые вносятся изменения. Вносимые изменения обосновываются в текстовой форме, в виде чертежей, технических данных и техпаспортов или комментариев.

Пояснительная записка не должна дублировать проект Технического (геологического) задания, предложенный Заказчиком

Участник размещения заказа должен обосновать необходимость участия в работах предполагаемых субподрядчиков.

2) проект Технического (геологического) задания на выполнение работ по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный Участником размещения заказа на основании Технического (геологического) задания Заказчика, приведенного в части III Конкурсной документации. Участники размещения заказа вправе внести в Техническое (геологическое) задание обоснованные предложения, улучшающие условия выполнения работ по государственному контракту, но не меняющие сути Технического (геологического) задания.

Изменения могут вноситься в следующие разделы Технического (геологического) задания:

Основные геологические задачи и требования к последовательности работ. Детализируются задачи, последовательность их решения, структура работ. Краткая характеристика каждого из годовых этапов работ по контракту может дополняться характеристикой работ по отдельным подэтапам с выделением промежуточных и наиболее важных результатов, имеющих самостоятельное значение.

Основные методы решения геологических задач. Уточняются или приводятся методы и технологии решения поставленных Заказчиком  геологических задач.

Ожидаемые результаты по объекту включают требования Заказчика, установленные Техническим (геологическим) заданием, и могут быть конкретизированы и расширены.

3) проект Календарного плана выполнения работ по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный  в соответствии с формой, представленной в проекте государственного контракта. Проект календарного плана отражает процесс организации выполнения работ и составляется с выделением этапов (под этапов) работ, с указанием их наименования, сроков, стоимости, выходной и промежуточной продукции. Выходная и промежуточная продукция по этапам (под этапам) работ должна строго соответствовать содержанию работ, перечисленных в проекте Технического (геологического) задания.

4) проект Протокола соглашения о контрактной цене по соответствующему объекту конкурсного размещения, составленный  в соответствии с формой, представленной в проекте государственного контракта.

5) другие материалы по усмотрению Заявителя, разъясняющие суть и обоснованность его предложений.

Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать субподрядчиков.

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к выполнению работ.

Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

М.П.

Приложение № 3

к заявке на участие в конкурсе

I.4.2.3. ФОРМА Сведений о квалификации Участника размещения заказа,

подавшего заявку на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы

(указывается шифр и наименование объекта)

I.4.2.3.1. ФОРМА Сведений об опыте Участника размещения заказа в проведении работ подобных целевому назначению и предлагаемым видам исследований в работах заявленных Заказчиком по объекту конкурсного размещения (деловая репутация),

подавшего заявку на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы

(указывается шифр и наименование объекта)

| № п/п | Наиболее значимые завершенные работы (инв. номер отчета, фонд хранения) подобные целевому назначению и предлагаемым видам исследований в работах заявленных Заказчиком по объекту конкурсного размещения | Год завершения работ | Фамилия, имя, отчество, основных исполнителей соответствующего отчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

М.П.

I.4.2.3.2. Сведения о квалификации конкретных исполнителей работ (трудовых ресурсов), на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой (указывается шифр и наименование объекта)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество ведущих исполнителей объекта | Квалификация исполнителей по объекту (ученая степень, звание) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

М.П.

I.4.2.3.3. Сведения о наличии у участника размещения заказа или его субподрядчика производственных мощностей и технологического оборудования, подавшего заявку на право заключения государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы  (указывается шифр и наименование объекта) предоставляются в произвольной форме.

Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________                                           М.П.

# I.4.3 ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# Приложение № 4

к заявке на участие в конкурсе

(Заполняется и представляется по усмотрению Участника размещения заказа)

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| - Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) Паспортные данные для Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– на основании выписки из реестра акционеров) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) |  |
| 3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала |  |
| 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника размещения заказа |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| 4. Юридический адрес Участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| 5. Почтовый адрес Участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
|  | Электронный адрес |
| 6. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Примечание: Представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| 7. Сведения о выданных Участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| 8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях (о лицах, входящих с Участником размещения заказа в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.)) |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  Участника  размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество листов  в документе);

n.    ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)

Руководитель (уполномоченное лицо) организации_________________________________

М.П.

# I.4.4 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(представляется в случае если документы заявки на участие в конкурсе подписываются не руководителем)

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________  «____» _____________

подписывать необходимые документы для участия в открытом конкурсе ________________________________________________________________________________

(наименование конкурса и объекта)

________________________________________________________________________________

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ___________________ 20   г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА 1.4.5. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № _______ «____»____________20 г. Дата | Департамент «Моргео» |
| --- | --- |

Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации на проведение открытого конкурса на право заключения государственного контракта  на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы на территории Российской Федерации по объекту (указывается шифр и название объекта).

| № п/п | Раздел Конкурсной документации | Ссылка на пункт Конкурсной документации, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить:

_______________________________________________________________

(наименование организации, почтовый адрес)

С уважением, _____________________________

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

# ЧАСТЬ II.

# ПРОЕКТЫ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  КОНТРАКТОВ

для проведения открытого конкурса на размещение в 2013 году государственного заказа на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета

Москва

2013

## ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по объекту № 1

«Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей  ( море Моусона, горные районы Земли Принцессы Елизаветы) в составе 59 РАЭ»

г. Москва 	 «___» _____________ 2013 г.

Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника Департамента «Моргео» Беденко Владимира Васильевича, назначенного приказом МПР и Экологии РФ от 27.02.2012 № 92-лс и действующего на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 19.12.2012г. №1371, с одной стороны, и

____________________________________________________________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

На основании Протокола конкурсной комиссии от________________ № ___________, приказа Департамента  по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____ _____2013 г. №____ «О подведении итогов открытого конкурса на размещение в 2013 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы Российской Федерации», Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту     «Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей  ( море Моусона, горные районы Земли Принцессы Елизаветы) в составе 59 РАЭ».

## 2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

## 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

(сумма цифрами и прописью)

на 2013 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период. Сумма погашаемого аванса определяется в процентах от стоимости работ, включенных в Акт выполненных работ. Размер погашаемого аванса не должен быть меньше процентного значения аванса, указанного в Государственном контракте.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику геологический информационный отчет о выполненных работах и Акт сдачи-приемки работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком   по установленной форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

## 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику документы, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта,  до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

- За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

- За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик
представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного
контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному
контракту, рассмотренного  в  соответствующих  отраслевых  научно-исследовательских
институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и
утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.

## 5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик   обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в  Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУ НПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

## 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с разрешения Заказчика.

## 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место).

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

## 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

- Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без

изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита)).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей.

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность без акцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 31.12.2015 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК

Адрес:

# Банковские реквизиты:

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию на

континентальном шельфе и Мировом океане

л/с 03731777780),

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского

ГТУ Банка России г. Москва 705,

БИК 044583001

# 10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________В.В.Беденко «___» _____________ 2013г М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ «___» _____________ 2013г. М.П. |
| --- | --- | --- |

«ЗАКАЗЧИК»

Начальник Департамента

по недропользованию

на континентальном

шельфе и Мировом океане

____________ В.В.Беденко

«____»___________2013 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту

«Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей  ( море Моусона, горные районы Земли Принцессы Елизаветы) в составе 59 РАЭ».

Основание проведения работ: Протокол от __________________________ № _____________ (конкурсной комиссии)

_________________________________, Приказ от ________________20   г № ______

(победители конкурса) «_________________________________________», Перечень объектов №1 государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2013 год, утвержденный приказом Федерального агентства по недропользованию от 30.01.2013 года  № 82.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации

Подрядчик: __________________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:

2.2.3. Камеральные работы:

2.3. Последовательность решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты.

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2. Формы отчетной документации:

3.3. Апробация отчетных материалов:

3.4. Приемка материалов:

3.5. Сроки проведения работ:     	начало работ – III кв. 2013 г.

окончание работ – IV кв. 2015 г.

| И.о. начальника геологического отдела Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ____________________ Т.В. Корчагина «____»________________ 2013 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин «____»________________ 2013 г. |
| --- | --- |

# Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2013г.

| СОГЛАСОВАНО ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2013г. М.П. | Утверждаю Начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________В.В. Беденко «____» ___________2013года М.П. |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту

«Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей  ( море Моусона, горные районы Земли Принцессы Елизаветы) в составе 59 РАЭ».

| Наименование основных видов работ и этапов их выполнения | Сроки выполнения Начало-Окончание | Расчетная цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Работы по объекту «Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей ( море Моусона, горные районы Земли Принцессы Елизаветы) в составе 59 РАЭ» | III кв. 2013 г. IV кв. 2015 г. | 230 000 000 |
| ## в том числе на 2013, 2014, 2015 год |  |  |
| ## ИТОГО по объекту |  | ## 230 000 000 |

Приложение 3

# к Государственному контракту

от __________ №__________

## ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту №1

«Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей  ( море Моусона, горные районы Земли Принцессы Елизаветы) в составе 59 РАЭ»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане  Беденко Владимир Васильевич, от Подрядчика  ________________________________________________________

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей  ( море Моусона, горные районы Земли Принцессы Елизаветы) в составе 59 РАЭ»

в сумме ___230 000 000___(___________ _______________) руб., в том числе налог на

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2013 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

| ЗАКАЗЧИК Начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________В.В.Беденко «____» ___________2013 года М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2013г. М.П. |
| --- | --- | --- |

## ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по объекту №3

«Создание комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов S-53 (о. Столбовой),

S-54 (Ляховские о-ва)»

г. Москва 	 «___» _____________ 2013 г.

Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника Департамента «Моргео» Беденко Владимира Васильевича, назначенного приказом МПР и Экологии РФ от 27.02.2012 №92-лс и действующего на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 19.12.2012г. №1371, с одной стороны, и

____________________________________________________________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

На основании Протокола конкурсной комиссии от________________ № ___________, приказа Департамента  по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____ _____2013 г. №____ «О подведении итогов открытого конкурса на размещение в 2013 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы Российской Федерации», Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту     «Создание комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов S-53(о. Столбовой), S-54(Ляховские о-ва)».

## 2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

## 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

(сумма цифрами и прописью)

на 2013 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период. Сумма погашаемого аванса определяется в процентах от стоимости работ, включенных в Акт выполненных работ. Размер погашаемого аванса не должен быть меньше процентного значения аванса, указанного в Государственном контракте.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику геологический информационный отчет о выполненных работах и Акт сдачи-приемки работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком   по установленной форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

## 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику документы, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта,  до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

- За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

- За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик
представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного
контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному
контракту, рассмотренного  в  соответствующих  отраслевых  научно-исследовательских
институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и
утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.

## 5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик   обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в  Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУ НПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

## 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с разрешения Заказчика.

## 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место).

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

## 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

- Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без

изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита)).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей.

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность без акцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 31.12.2015 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК

Адрес:

# Банковские реквизиты:

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию на

континентальном шельфе и Мировом океане

л/с 03731777780),

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского

ГТУ Банка России г. Москва 705,

БИК 044583001

# 10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________В.В.Беденко «___» _____________ 2013г М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ «___» _____________ 2013г. М.П. |
| --- | --- | --- |

«ЗАКАЗЧИК»

Начальник Департамента

по недропользованию

на континентальном

шельфе и Мировом океане

____________ В.В.Беденко

«____»___________2013 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту

«Создание комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов S-53(о. Столбовой), S-54(Ляховские о-ва)»

Основание проведения работ: Протокол от __________________________ № _____________ (конкурсной комиссии)

_________________________________, Приказ от ________________20   г № ______

(победители конкурса) «_________________________________________», Перечень объектов №1 государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2013 год, утвержденный приказом Федерального агентства по недропользованию от 30.01.2013 года  № 82.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации

Подрядчик: __________________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:

2.2.3. Камеральные работы:

2.3. Последовательность решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты.

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2. Формы отчетной документации:

3.3. Апробация отчетных материалов:

3.4. Приемка материалов:

3.5. Сроки проведения работ:     	начало работ – II кв. 2013 г.

окончание работ – IV кв. 2015 г.

| И.о. начальника геологического отдела Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ____________________ Т.В. Корчагина «____»________________ 2013 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин «____»________________ 2013 г. |
| --- | --- |

# Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2013г.

| СОГЛАСОВАНО ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2013г. М.П. | Утверждаю Начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________В.В. Беденко «____» ___________2013года М.П. |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту

«Создание комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов S-53(о. Столбовой), S-54(Ляховские о-ва)»

| Наименование основных видов работ и этапов их выполнения | Сроки выполнения Начало-Окончание | Расчетная цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Работы по объекту «Создание комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов S-53(о. Столбовой), S-54(Ляховские о-ва)» | II кв. 2013 г. IV кв. 2015 г. | 130 000 000 |
| ## в том числе на 2013, 2014, 2015 год |  |  |
| ## ИТОГО по объектам |  | ## 130 000 000 |

Приложение 3

# к Государственному контракту

от __________ №__________

## ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту №1

«Создание комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов S-53(о. Столбовой), S-54(Ляховские о-ва)»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане  Беденко Владимир Васильевич, от Подрядчика  ________________________________________________________

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Создание комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов S-53 (о. Столбовой), S-54 (Ляховские о-ва)»

в сумме ____130 000 000____(___________ _______________) руб., в том числе налог на

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2013 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

| ЗАКАЗЧИК Начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________В.В.Беденко «____» ___________2013 года М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2013г. М.П. |
| --- | --- | --- |

## ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по объекту №4

Работы по объекту «Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов R-39 (о. Колгуев), R-40 (прол. Карские Ворота)»

г. Москва 	 «___» _____________ 2013 г.

Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника Департамента «Моргео» Беденко Владимира Васильевича, назначенного приказом МПР и Экологии РФ от 27.02.2012 №92-лс и действующего на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 19.12.2012г. №1371, с одной стороны, и

____________________________________________________________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

На основании Протокола конкурсной комиссии от________________ № ___________, приказа Департамента  по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____ _____2013 г. №____ «О подведении итогов открытого конкурса на размещение в 2013 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы Российской Федерации», Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту «Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов R-39(о. Колгуев), R-40 (прол. Карские Ворота)».

## 2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

## 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

(сумма цифрами и прописью)

на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период. Сумма погашаемого аванса определяется в процентах от стоимости работ, включенных в Акт выполненных работ. Размер погашаемого аванса не должен быть меньше процентного значения аванса, указанного в Государственном контракте.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику геологический информационный отчет о выполненных работах и Акт сдачи-приемки работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком   по установленной форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

## 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику документы, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта,  до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

- За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

- За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик
представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного
контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному
контракту, рассмотренного  в  соответствующих  отраслевых  научно-исследовательских
институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и
утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.

## 5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик   обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в  Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУ НПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

## 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с разрешения Заказчика.

## 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место).

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

## 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

- Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без

изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита)).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей.

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность без акцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 31.12.2013 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК

Адрес:

# Банковские реквизиты:

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию на

континентальном шельфе и Мировом океане

л/с 03731777780),

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского

ГТУ Банка России г. Москва 705,

БИК 044583001

# 10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________В.В.Беденко «___» _____________ 2013г М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ «___» _____________ 2013г. М.П. |
| --- | --- | --- |

«ЗАКАЗЧИК»

Начальник Департамента

по недропользованию

на континентальном

шельфе и Мировом океане

____________ В.В.Беденко

«____»___________2013 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту №4

Работы по объекту «Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов R-39(о. Колгуев), R-40(прол. Карские Ворота)».

Основание проведения работ: Протокол от __________________________ № _____________ (конкурсной комиссии)

_________________________________, Приказ от ________________20   г № ______

(победители конкурса) «_________________________________________», Перечень объектов №1 государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2013 год, утвержденный приказом Федерального агентства по недропользованию от 30.01.2013 года  № 82.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации

Подрядчик: __________________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:

2.2.3. Камеральные работы:

2.3. Последовательность решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты.

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2. Формы отчетной документации:

3.3. Апробация отчетных материалов:

3.4. Приемка материалов:

3.5. Сроки проведения работ:     	начало работ – II кв. 2013 г.

окончание работ – IV кв. 2013 г.

| И.о. начальника геологического отдела Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ____________________ Т.В. Корчагина «____»________________ 2013 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин «____»________________ 2013 г. |
| --- | --- |

# Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2013г.

| СОГЛАСОВАНО ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2013г. М.П. | Утверждаю Начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________В.В. Беденко «____» ___________2013года М.П. |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту

«Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов R-39(о. Колгуев), R-40(прол. Карские Ворота)»

| Наименование основных видов работ и этапов их выполнения | Сроки выполнения Начало-Окончание | Расчетная цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Работы по объекту «Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов R-39(о. Колгуев), R-40(прол. Карские Ворота)» | II кв. 2013 г. - IV кв. 2013 г. | 8 000 000 |
| ## в том числе на 2013 год |  |  |
| ## ИТОГО по объектам |  | ## 8 000 000 |

Приложение 3

# к Государственному контракту

от __________ №__________

## ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту №1

«Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов R-39(о. Колгуев), R-40(прол. Карские Ворота)»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане  Беденко Владимир Васильевич, от Подрядчика  ________________________________________________________

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов R-39(о. Колгуев), R-40(прол. Карские Ворота)»

в сумме 8 000 000 (Восемь миллионов) руб., в том числе налог на

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2013 г. в сумме 8 000 000 (Восемь миллионов) руб ., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

| ЗАКАЗЧИК Начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________В.В.Беденко «____» ___________2013 года М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2013г. М.П. |
| --- | --- | --- |

## ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по объекту №5

«Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов

U-57-60 (Поднятие Менделеева)»

г. Москва 	 «___» _____________ 2013 г.

Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника Департамента «Моргео» Беденко Владимира Васильевича, назначенного приказом МПР и Экологии РФ от 27.02.2012 №92-лс и действующего на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 19.12.2012г. №1371, с одной стороны, и

____________________________________________________________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

На основании Протокола конкурсной комиссии от________________ № ___________, приказа Департамента  по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____ _____2013 г. №____ «О подведении итогов открытого конкурса на размещение в 2013 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы Российской Федерации», Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту     «Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-57-60 (Поднятие Менделеева)»

## 2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

## 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

(сумма цифрами и прописью)

на 2013 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период. Сумма погашаемого аванса определяется в процентах от стоимости работ, включенных в Акт выполненных работ. Размер погашаемого аванса не должен быть меньше процентного значения аванса, указанного в Государственном контракте.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику геологический информационный отчет о выполненных работах и Акт сдачи-приемки работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком   по установленной форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

## 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику документы, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта,  до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

- За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

- За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик
представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного
контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному
контракту, рассмотренного  в  соответствующих  отраслевых  научно-исследовательских
институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и
утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.

## 5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик   обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в  Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУ НПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

## 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с разрешения Заказчика.

## 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место).

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

## 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

- Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без

изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита)).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей.

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность без акцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30.06.2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК

Адрес:

# Банковские реквизиты:

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию на

континентальном шельфе и Мировом океане

л/с 03731777780),

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского

ГТУ Банка России г. Москва 705,

БИК 044583001

# 10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________В.В.Беденко «___» _____________ 2013г М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ «___» _____________ 2013г. М.П. |
| --- | --- | --- |

«ЗАКАЗЧИК»

Начальник Департамента

по недропользованию

на континентальном

шельфе и Мировом океане

____________ В.В.Беденко

«____»___________2013 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту

«Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-57-60 (Поднятие Менделеева)»

Основание проведения работ: Протокол от __________________________ № _____________ (конкурсной комиссии)

_________________________________, Приказ от ________________20   г № ______

(победители конкурса) «_________________________________________», Перечень объектов №1 государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2013 год, утвержденный приказом Федерального агентства по недропользованию от 30.01.2013 года  № 82.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации

Подрядчик: __________________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:

2.2.3. Камеральные работы:

2.3. Последовательность решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты.

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2. Формы отчетной документации:

3.3. Апробация отчетных материалов:

3.4. Приемка материалов:

3.5. Сроки проведения работ:     	начало работ – II кв. 2013 г.

окончание работ – II кв. 2014 г.

| И.о. начальника геологического отдела Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ____________________ Т.В. Корчагина «____»________________ 2013 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин «____»________________ 2013 г. |
| --- | --- |

# Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2013г.

| СОГЛАСОВАНО ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2013г. М.П. | Утверждаю Начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________В.В. Беденко «____» ___________2013года М.П. |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту

«Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-57-60 (Поднятие Менделеева)»

| Наименование основных видов работ и этапов их выполнения | Сроки выполнения Начало-Окончание | Расчетная цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Работы по объекту «Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-57-60 (Поднятие Менделеева)» | II кв. 2013 г. II кв. 2014 г. | 6 000 000 |
| ## в том числе на 2013, 2014 год |  |  |
| ## ИТОГО по объектам |  | ## 6 000 000 |

Приложение 3

# к Государственному контракту

от __________ №__________

## ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту №1

«Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-57-60 (Поднятие Менделеева)»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане  Беденко Владимир Васильевич, от Подрядчика  ________________________________________________________

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-57-60 (Поднятие Менделеева)»

в сумме 6 000 000 (Шесть миллионов) руб., в том числе налог на

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2013 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

| ЗАКАЗЧИК Начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________В.В.Беденко «____» ___________2013 года М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2013г. М.П. |
| --- | --- | --- |

## ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по объекту №6

«Актуализация и дополнение новыми материалами Госгеолкарты-1000/3 листов

Т-57-60 (о. Генриетты)»

г. Москва 	 «___» _____________ 2013 г.

Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника Департамента «Моргео» Беденко Владимира Васильевича, назначенного приказом МПР и Экологии РФ от 27.02.2012 №92-лс и действующего на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 19.12.2012г. №1371, с одной стороны, и

____________________________________________________________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

На основании Протокола конкурсной комиссии от________________ № ___________, приказа Департамента  по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____ _____2013 г. №____ «О подведении итогов открытого конкурса на размещение в 2013 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы Российской Федерации», Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту     «Актуализация и дополнение новыми материалами Госгеолкарты-1000/3 листов Т-57-60 (о. Генриетты)».

## 2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

## 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

(сумма цифрами и прописью)

на 2012 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период. Сумма погашаемого аванса определяется в процентах от стоимости работ, включенных в Акт выполненных работ. Размер погашаемого аванса не должен быть меньше процентного значения аванса, указанного в Государственном контракте.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику геологический информационный отчет о выполненных работах и Акт сдачи-приемки работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком   по установленной форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

## 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику документы, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта,  до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

- За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

- За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик
представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного
контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному
контракту, рассмотренного  в  соответствующих  отраслевых  научно-исследовательских
институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и
утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.

## 5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик   обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в  Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУ НПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

## 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с разрешения Заказчика.

## 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место).

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

## 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

- Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без

изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита)).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей.

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность без акцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 30.09.2014 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК

Адрес:

# Банковские реквизиты:

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию на

континентальном шельфе и Мировом океане

л/с 03731777780),

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского

ГТУ Банка России г. Москва 705,

БИК 044583001

# 10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________В.В.Беденко «___» _____________ 2013г М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ «___» _____________ 2013г. М.П. |
| --- | --- | --- |

«ЗАКАЗЧИК»

Начальник Департамента

по недропользованию

на континентальном

шельфе и Мировом океане

____________ В.В.Беденко

«____»___________2013 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту

«Актуализация и дополнение новыми материалами Госгеолкарты-1000/3 листов

Т-57-60 (о. Генриетты)».

Основание проведения работ: Протокол от __________________________ № _____________ (конкурсной комиссии)

_________________________________, Приказ от ________________20   г № ______

(победители конкурса) «_________________________________________», Перечень объектов №1 государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2013 год, утвержденный приказом Федерального агентства по недропользованию от 30.01.2013 года  № 82.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации

Подрядчик: __________________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:

2.2.3. Камеральные работы:

2.3. Последовательность решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты.

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2. Формы отчетной документации:

3.3. Апробация отчетных материалов:

3.4. Приемка материалов:

3.5. Сроки проведения работ:     	начало работ – III кв. 2013 г.

окончание работ – III кв. 2014 г.

| И.о. начальника геологического отдела Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ____________________ Т.В. Корчагина «____»________________ 2013 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин «____»________________ 2013 г. |
| --- | --- |

# Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2013г.

| СОГЛАСОВАНО ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2013г. М.П. | Утверждаю Начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________В.В. Беденко «____» ___________2013года М.П. |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту

«Актуализация и дополнение новыми материалами Госгеолкарты-1000/3 листов Т-57-60 (о. Генриетты)».

| Наименование основных видов работ и этапов их выполнения | Сроки выполнения Начало-Окончание | Расчетная цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Работы по объекту «Актуализация и дополнение новыми материалами Госгеолкарты-1000/3 листов Т-57-60 (о. Генриетты)» | III кв. 2013 г. III кв. 2014 г. | 5 000 000 |
| ## в том числе на 2013, 2014 год |  |  |
| ## ИТОГО по объектам |  | ## 5 000 000 |

Приложение 3

# к Государственному контракту

от __________ №__________

## ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту №1

«Актуализация и дополнение новыми материалами Госгеолкарты-1000/3 листов Т-57-60 (о. Генриетты)»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане  Беденко Владимир Васильевич, от Подрядчика  ________________________________________________________

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и её окраинных морей  ( море Моусона, горные районы Земли Принцессы Елизаветы) в составе 59 РАЭ»

в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) руб., в том числе налог на

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2013 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

| ЗАКАЗЧИК Начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________В.В.Беденко «____» ___________2013 года М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2013г. М.П. |
| --- | --- | --- |

## ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по объекту №41

«Геологическая сьемка масштаба 1:200 000 листов К-37-Х

(Подводный каньон Мзымты) и К-37-XVI (Абиссаль 16)»

г. Москва 	 «___» _____________ 2013 г.

Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника Департамента «Моргео» Беденко Владимира Васильевича, назначенного приказом МПР и Экологии РФ от 27.02.2012 №92-лс и действующего на основании Положения, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 19.12.2012г. №1371, с одной стороны, и

____________________________________________________________________________

(полное и краткое наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице

_______________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

действующего на основании

__________________________________________________________________________   с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

На основании Протокола конкурсной комиссии от________________ № ___________, приказа Департамента  по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от _____ _____2013 г. №____ «О подведении итогов открытого конкурса на размещение в 2013 году заказа для государственных нужд на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы Российской Федерации», Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по объекту      «Геологическая сьемка масштаба 1:200 000 листов К-37-Х (Подводный каньон Мзымты) и К-37-XVI (Абиссаль 16)».

## 2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим (Геологическим) заданием (приложение 1 к настоящему Контракту),  Календарным планом выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

Техническое (геологическое) задание и Календарный план выполнения работ может подлежать ежегодному уточнению по результатам ранее выполненных работ по настоящему Контракту и с учетом выделяемых Заказчику лимитов бюджетных обязательств в пределах цены установленной Контрактом в соответствии с пунктом 3.1.

2.2. Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик   обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

2.3. Подрядчик   имеет право при исполнении настоящего Контракта привлекать субподрядчиков, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – лицензией, сертификатом либо другим документом, подтверждающим их право на выполнение данного вида работ. При этом всю ответственность за выполняемые работы по настоящему Контракту несет Подрядчик.

2.4. Все взаимодействия при исполнении настоящего Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде.

## 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене (приложение 3 к настоящему Контракту) определяется в сумме _________________ (_________________) руб., в том числе налог на  добавленную

(сумма цифрами и прописью)

стоимость _________________ (_________________) руб. из них:

(сумма цифрами и прописью)

на 2013 год   ______________________ (_______________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе налог на добавленную стоимость_____________(________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

Заказчик ежегодно принимает на себя финансовые обязательства по данному Государственному контракту после принятия федерального закона о федеральном бюджете.

3.2. Заказчик авансирует Подрядчика для выполнения работ по настоящему Контракту в пределах доведенных Департаменту «Моргео» лимитов бюджетных обязательств, при этом авансовый платеж составляет 10 процентов от годовой стоимости работ по настоящему Контракту, в сумме_________________ (_________________) руб., в том числе налог на добавленную стоимость _________________ (________________) руб.

3.3. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту ежеквартально  на основании Актов выполненных работ (с учетом ранее выданных авансовых платежей) с представлением информационного геологического отчета об основных результатах и объемах выполненных работ за отчетный  период. Сумма погашаемого аванса определяется в процентах от стоимости работ, включенных в Акт выполненных работ. Размер погашаемого аванса не должен быть меньше процентного значения аванса, указанного в Государственном контракте.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта,  проводит анализ выполненных работ.

Необоснованные затраты исключаются Заказчиком из Акта выполненных работ, при этом Заказчик информирует Подрядчика  о причинах исключения затрат в письменной форме.

При отсутствии замечаний Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и принимается  к оплате.

3.5. В конце текущего года Подрядчик представляет Заказчику геологический информационный отчет о выполненных работах и Акт сдачи-приемки работ за отчетный год.

3.6. В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.5 настоящего Контракта, дальнейшая оплата работ прекращается.

3.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 20 дней после сдачи Подрядчиком геологического отчета, подтверждающего выполнение геологического задания по объекту работ и Акта сдачи-приемки работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком   по установленной форме.

3.8. В случае прекращения работ по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене.

3.9. В случае принятия нормативно-правовых актов, требующих изменения экономических статей затрат (изменение размера единого социального налога; процента налога на добавленную стоимость и других нормативов) стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке после пересчета проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке, при этом стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Контракта не может быть увеличена.

## 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик представляет Заказчику документы, указанные в п. 3.3 настоящего Контракта,  до 5-ого числа месяца, следующего за отчетным (кроме последнего месяца отчетного года).

- За 20 дней до окончания текущего года Подрядчик представляет Заказчику
информационный геологический отчет о результатах и объемах выполненных работ за
отчетный год и Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный год.

- За 20 дней до окончания срока действия настоящего Контракта Подрядчик
представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ за весь срок действия государственного
контракта и геологический отчет о результатах выполненных работ по Государственному
контракту, рассмотренного  в  соответствующих  отраслевых  научно-исследовательских
институтах, а так же, по решению Заказчика, в иных организациях для рассмотрения и
утверждения в установленном порядке.

4.4. Заказчик в течение 20 дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Контракта, рассматривает их в установленном порядке и в случае положительного решения подписывает их.

4.5. В случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в установленные Заказчиком сроки.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта______________________

(наименование юридического лица)

обязан представить в течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ в ФГУНПП Росгеолфонд (территориальные фонды геологической информации) геологический отчет о результатах и объемах фактически выполненных работ.

## 5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOН

5.1. В соответствии с приказом МПР России от 8.10.2007 года № 261 «Об утверждении административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственной функции по  ведению  государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами» Подрядчик   обязан после подписания Контракта зарегистрировать объект в  Департаменте «Моргео».

5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектно-сметной документацией и соблюдать инструктивные, технические и методические требования к проведению геологоразведочных работ, а также представлять по требованию Заказчика всю необходимую документацию для оперативного контроля за исполнением работ и учетом фактически произведенных затрат.

5.3. По приглашению Заказчика Подрядчик   обязан принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.4. Подрядчик должен осуществлять ежемесячный (с нарастающим итогом) раздельный учет выполненных работ по Контракту в физическом и денежном выражениях, обеспечивающий оперативное получение информации о произведенных затратах и использовании бюджетных средств по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик   обязан по требованию Заказчика представлять оперативную информацию, связанную с выполнением работ по настоящему Контракту.

5.6. По завершении работ Подрядчик обязан в течение 10 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ направить один экземпляр геологического отчета в ФГУ НПП «Росгеолфонд» и представить Заказчику справку о поступлении отчета в федеральный (территориальный) фонд геологической информации.

5.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за сроки, качество и объемы выполненных работ по настоящему Контракту.

5.8. Заказчик обязан обеспечить систематический контроль за ходом и качеством работ по настоящему Контракту с целью предотвращения неоправданных затрат.

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны либо третьего лица. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от своих обязательств.

5.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком какого-либо обязательства по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения нарушенного обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения  Подрядчиком обязательства в полном объеме. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по Контракту.

## 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вся геологическая информация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, является федеральной собственностью. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минприроды России и Роснедра. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

6.2. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с разрешения Заказчика.

## 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту,  в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и выходит за пределы контроля и воздействия сторон (военные действия, террористические акты, пожары и наводнения, природные и антропогенные катастрофические явления, аварии, забастовки и другие явления, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить).

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место (в случае если Поставщик является нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место).

7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

## 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

- Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и  заказного письма. Уведомление считается данным в день его получение Заказчиком.

8.4. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. В течение 3-х месяцев  со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в установленном порядке.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без

изменения,  предусмотренного контрактом  объема работ и  иных условий исполнения государственного контракта.

8.6. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

8.7. Любые дополнения и изменения настоящего Контракта, в том числе  изменение юридических адресов и банковских реквизитов (стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней после соответствующего изменения в письменном форме), оформляются в виде подписанных уполномоченными представителями обеих сторон дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта.

8.8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком   по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения  обязательств по Контракту в форме_____________(банковской гарантии, передачи Заказчику денежных средств, вклада (депозита)).

8.8.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ______________ рублей.

8.8.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.8.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в разделе 1 настоящего Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на весь срок действия Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна предусматривать возможность без акцептного списания денежных средств с корреспондентского счета Банка-гаранта.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.8.2 настоящего Контракта на следующий счет _____________.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику  Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком   всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательствам Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.

8.8.4. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется переоформить (соответствующие банковскую гарантию или договор банковского вклада) или (договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту) или (договор поручительства) или (передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта).

8.8.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик   обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в пункте 8.8. настоящего Контракта.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания по 31.12.2015 г. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Действие Контракта прекращается в случае прекращения финансирования из федерального бюджета работ по выполнению по геологоразведочным и другим работам в области геологического изучения недр.

9.2. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.3. К настоящему Контракту прилагаются:

1) Техническое (геологическое) задание (приложение 1).

2) Календарный план выполнения работ (приложение 2).

3) Протокол соглашения о контрактной цене (приложение 3).

9.4. Юридические адреса и расчетные счета сторон:

ПОДРЯДЧИК

Адрес:

# Банковские реквизиты:

Р/с___________ в ___________

ИНН_______________________, к/с________________ в _______________

БИК _________________________

КПП__________________________

ОКАТО_________________________

КБК____________________________

Телефон:

Факс:

ЗАКАЗЧИК

Адрес: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве

ИНН 7706550760, КПП 770601001

Департамент по недропользованию на

континентальном шельфе и Мировом океане

л/с 03731777780),

р/с 40105810700000010079 в отделении №1 Московского

ГТУ Банка России г. Москва 705,

БИК 044583001

# 10. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________В.В.Беденко «___» _____________ 2013г М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ «___» _____________ 2013г. М.П. |
| --- | --- | --- |

«ЗАКАЗЧИК»

Начальник Департамента

по недропользованию

на континентальном

шельфе и Мировом океане

____________ В.В.Беденко

«____»___________2013 г.

КОНКУРСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту

«Геологическая сьемка масштаба 1:200 000 листов К-37-Х

(Подводный каньон Мзымты) и К-37-XVI (Абиссаль 16)».

Основание проведения работ: Протокол от __________________________ № _____________ (конкурсной комиссии)

_________________________________, Приказ от ________________20   г № ______

(победители конкурса) «_________________________________________», Перечень объектов №1 государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета на 2013 год, утвержденный приказом Федерального агентства по недропользованию от 30.01.2013 года  № 82.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации

Подрядчик: __________________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

1.2. Пространственные границы объекта:

1.3. Основные оценочные параметры:

2. Основные геологические задачи, последовательность и методы их  решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.2. Методы, объемы работ и последовательность решения геологических задач.

2.2.1. Проектируемые методы и объемы работ:

2.2.2. Полевые работы:

2.2.3. Камеральные работы:

2.3. Последовательность решения геологических задач:

3. Ожидаемые результаты.

3.1. Ожидаемые геологические результаты:

3.2. Формы отчетной документации:

3.3. Апробация отчетных материалов:

3.4. Приемка материалов:

3.5. Сроки проведения работ:     	начало работ – II кв. 2013 г.

окончание работ – IV кв. 2015 г.

| И.о. начальника геологического отдела Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ____________________ Т.В. Корчагина «____»________________ 2013 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин «____»________________ 2013 г. |
| --- | --- |

# Приложение №2

к Государственному контракту

№ _____________ от «__ »  ______  2013г.

| СОГЛАСОВАНО ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2013г. М.П. | Утверждаю Начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________В.В. Беденко «____» ___________2013года М.П. |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

выполнения работ по объекту №41

«Геологическая сьемка масштаба 1:200 000 листов К-37-Х (Подводный каньон Мзымты) и К-37-XVI (Абиссаль 16)»

| Наименование основных видов работ и этапов их выполнения | Сроки выполнения Начало-Окончание | Расчетная цена (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Работы по объекту «Геологическая сьемка масштаба 1:200 000 листов К-37-Х (Подводный каньон Мзымты) и К-37-XVI (Абиссаль 16)» | II кв. 2013 г. IV кв. 2015 г. | 66 000 000 |
| ## в том числе на 2013, 2014, 2015 год |  |  |
| ## ИТОГО по объектам |  | ## 66 000 000 |

Приложение 3

# к Государственному контракту

от __________ №__________

## ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене на выполнение работ по объекту №41

«Геологическая сьемка масштаба 1:200 000 листов К-37-Х (Подводный каньон Мзымты) и К-37-XVI (Абиссаль 16)»

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика – начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане  Беденко Владимир Васильевич, от Подрядчика  ________________________________________________________

достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту «Геологическая сьемка масштаба 1:200 000 листов К-37-Х (Подводный каньон Мзымты) и К-37-XVI (Абиссаль 16)»

в сумме 66 000 000 (Шестьдесят шесть миллионов) руб., в том числе налог на

(сумма цифрами и прописью)

добавленную стоимость ____________ (_____________________________) руб.,

(сумма цифрами и прописью)

из них:

на 2013 г. в сумме _________________ (________________________) руб., в том числе

(сумма цифрами и прописью)

налог на добавленную стоимость ____________(________________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

| ЗАКАЗЧИК Начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________В.В.Беденко «____» ___________2013 года М.П. |  | ПОДРЯДЧИК _________________ "____" _______________ 2013г. М.П. |
| --- | --- | --- |

# ЧАСТЬ III.

ТЕХНИЧЕСКИЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ) ЗАДАНИЯ

для проведения открытого конкурса на размещение в 2013году государственного заказа на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета

Приложение 1

к Государственному контракту

от «_____» ____________ 2013 г.

№ ____________________

|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________ В.В. Беденко «_____»___________ 2013 г. М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту №1

«Геолого-геофизическое изучение и оценка минерально-сырьевого потенциала недр Антарктиды и ее окраинных морей (море Моусона, горные районы Земли Принцессы Елизаветы) в составе 59 РАЭ»

Основание проведения работ:

Выписка из перечня новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств Федерального бюджета, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 30.01.2013 года № 82.

Протокол от «____» __________ 2013 г. №________ Конкурсной комиссии.

Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от __________  № ____ «О подведении итогов открытого конкурса . . ..».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации

Подрядчик: _________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

Обеспечение геополитических интересов России в Антарктике в форме систематических региональных геолого-геофизических исследований недр Антарктиды и прилегающего континентального шельфа, представляющих собой потенциальный резерв добычи минерального сырья будущими поколениями человечества.

1.2. Пространственные границы объектов:

1.2.1. Море Моусона – комплексные морские геофизические работы в пределах листов P-47-50; Q-47-50 на полигоне с координатами:

60°00´ ю.ш., 96°00´ в.д.;	65°30´ ю.ш., 105°00´ в.д.;

60°00´ ю.ш., 116°00´ в.д	66°00´ ю.ш., 116°00´ в.д.

64°00´ ю.ш., 96°00´ в.д.;

1.2.2. Земля Принцессы Елизаветы, северная часть островов Рёуэр – специализированные геологические работы в пределах листа R-43-XII, R-44-VII на участке с координатами:

68°45´ ю.ш., 77°39´ в.д.; 	68°45´ ю.ш., 78°05´ в.д.;

68°51´ ю.ш., 78°05´ в.д.; 	68°51´ ю.ш., 77°39´ в.д.

1.2.3. Земля Принцессы Елизаветы, северо-восточная часть – комплексные аэрогеофизические исследования (магнитная съемка масштаба 1:500 000 с радиолокационным зондированием) в пределах листов R-43,44; R-45,46; Q-43,44; Q-45,46 на полигоне с координатами:

67°35′ ю.ш., 83°10′ в.д.;  	67°35′ю.ш., 88°00′ в.д.;

68°20′ ю.ш., 83°10′ в.д.; 	68°20′ ю.ш., 88°00′ в.д.

1.2.4. Центральная Антарктида, район подледникового озера Восток – сейсмические исследования методом преломленных волн (МПВ) в пределах листов T-48, T-49.

1.2.5. Земля Принцессы Елизаветы: полевая база Прогресс-3, Дружная-4, временные полевые лагеря – природоохранные и экологические работы.

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие действующим нормативным правовым актам, инструкциям, приказам и распоряжениям Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию, утвержденной проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту, включая следующие документы:

– «Инструкция по сейсморазведке», 1986 г.;

– «Инструкция по гравиразведке», 1980 г.;

– «Инструкция по магниторазведке», 1981 г.;

– «Методические указания по выполнению радиолокационного зондирования», (ГП ПМГРЭ), 1996;

– «Инструкция по навигационно-гидрографическому и геодезическому обеспечению морских геологоразведочных работ», 1986 (ИНГГО-86);

– «Инструкция по организации и производству геологосъемочных работ и составлению Государственной геологической карты масштаба 1:50 000  (1:25 000)», 1986;

– «Инструкция по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000», Москва, 1995;

Окончательный геологический отчет по содержанию и оформлению должен отвечать следующим нормативно-методическим документам:

– ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009;

– «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях», Росгеолфонд, 1997 г.;

– «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Море Моусона:

– составление комплекта геофизических и геолого-интерпретационных карт, схем и разрезов масштаба 1:2 500 000 моря Моусона;

– уточнение сеймостратиграфии осадочного чехла, корреляция региональных сейсмических границ между осадочным бассейном моря Моусона и мегабассейном морей Космонавтов, Содружества, Дейвиса;

– выявление особенностей строения земной коры осадочного бассейна (в т.ч. наличия и протяженности мантийных окон в море Моусона, взаимоотношения вулканического плато Брюс с окружающей его рифтогенной и океанической корой);

– уточнение положения границы между корой континентального и океанического типов, определение возраста начала спрединга морского дна восточной части Индийского океана;

– реконструкция геодинамической эволюции Антарктиды, Австралии и Индии на основе ретроспективных и вновь полученных данных;

– оценка углеводородного потенциала осадочного чехла моря Моусона.

2.1.2. Земля Принцессы Елизаветы, северная часть островов Рёуэр:

– составление схематической геологической карты северной части островов Рёуэр масштаба 1:50 000 с пунктами проявлений полезных ископаемых;

– уточнение состава, возраста, характера взаимоотношений геологических образований северной части островов Рёуэр;

– изучение особенностей вещественного состава и структурной позиции даек базитов;

– изучение последовательности проявления эндогенных событий в горных породах северной части островов Рёуэр;

– определение площадей развития, вещественного состава, возраста и генезиса кайнозойских рыхлых отложений; выявление геоморфологических особенностей северной части островов Рёуэр,

– изучение особенностей рудной минерализации в северной части островов Рёуэр, оценка перспектив северной части островов Рёуэр на твердые полезные ископаемые.

2.1.3. Земля Принцессы Елизаветы, северо- восточная часть:

– составление комплекта геофизических и интерпретационных карт и схем масштаба 1:500 000 – 1:1 000 000 северо-восточной части Земли Принцессы Елизаветы;

– выявление основных черт геологического строения и морфологии подледного коренного рельефа, северо-восточной части Земли Принцессы Елизаветы по данным аэромагнитной съемки и радиолокации.

2.1.4. Центральная Антарктида, район подледникового озера Восток:

– уточнение скоростных параметров пород верхней части разреза земной коры в центральной части котловины подледникового озера Восток (прямая ветка годографа).

2.2. Требования к последовательности работ:

Подготовительные работы. Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации. Формирование баз данных по геолого-геофизической изученности районов работ.

Организация полевых работ и транспортировка в Антарктиду. Составление информационного отчёта.

Морские комплексные геофизические работы в море Моусона. Полевые геолого-геофизические работы на Земле Принцессы Елизаветы. Полевые геофизические работы в Центральной Антарктиде на озере Восток. Ликвидация полевых работ, транспортировка. Камеральная и лабораторная обработка полученных материалов, составление комплектов предварительных карт. Составление информационных отчетов.

Составление окончательного геологического отчета с комплектом геолого-геофизических карт, схем и разрезов в электронном виде и базами геолого-геофизических данных. Подготовка и передача отчета в ФГУНПП «Росгеолфонд».

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Обобщение и анализ всех имеющихся по районам работ материалов предшествующих геолого-геофизических исследований, картосоставительские работы по созданию предварительных карт.

Полевые работы:

- комплексные морские геофизические работы: сейсморазведка МОВ ОГТ, сейсмозондирование МПВ, гидромагнитные и гравиметрические измерения и опорные гравиметрические наблюдения.

- специализированные геологические работы, аэровизуальные наблюдения, авиадесантные высадки, наземные магнитометрические наблюдения, петрофизические измерения, комплексное опробование (шлиховое, минералогическое, штуфное, литохимическое,) для микроструктурных, геохронологических и термобарометрических исследований;

- аэрогеофизические исследования (магнитная съемка и радиолокационное зондирование масштаба 1:500 000;

- сейсмические работы МПВ в центральной части котловины подледникового озера Восток (прямая ветка годографа).

Камеральная обработка собранных геологических и геофизических материалов, построение комплекта геологических и геофизических карт, схем, разрезов и профилей.

3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1. Море Моусона:

- комплект геофизических и геолого-интерпретационных карт, схем и разрезов масштаба 1:2 500 000 моря Моусона: схема изопахит осадочного чехла, схема изоглубин поверхности фундамента, схематические карты аномального магнитного поля и поля силы тяжести в графиках и изолиниях, временные сейсмические и глубинные разрезы; структурно-тектоническая схема и схема строения осадочного бассейна с выделением потенциально перспективных на углеводороды площадей, отражающих: сеймостратиграфическое строение осадочного чехла; корреляцию региональных сейсмических границ между осадочным бассейном моря Моусона и мегабассейном морей Космонавтов, Содружества, Дейвиса; особенности строения земной коры осадочного бассейна (в т.ч. наличие и протяженность мантийных окон, взаимоотношение вулканического плато Брюс с окружающей его рифтогенной и океанической корой); положение границы между корой континентального и океанического типов; возраст начала спрединга морского дна восточной части Индийского океана; оценку углеводородного потенциала осадочного чеха моря Моусона.

3.1.2. Земля Принцессы Елизаветы, северная часть островов Рёуэр:

- схематическая геологическая карта северной части островов Рёуэр масштаба 1:50 000 с пунктами проявлений полезных ископаемых, детальные геологические карты и схемы, отражающие: уточненный состав, возраст, характер взаимоотношений геологических образований северной части островов Рёуэр, особенности вещественного состава и структурной позиции даек базитов;  последовательность проявления эндогенных событий в горных породах северной части островов Рёуэр; площади развития, вещественный состав, возраст и генезис кайнозойских рыхлых отложений; геоморфологические особенности северной части островов Рёуэр, особенности рудной минерализации и оценку перспектив северной части островов Рёуэр на твердые полезные ископаемые.

3.1.3. Земля Принцессы Елизаветы, северо- восточная часть:

- комплект геофизических и интерпретационных карт масштаба 1:500 000 – 1:1 000 000 северо-восточной части Земли Принцессы Елизаветы, включающий карты масштаба 1:500 000: аномального магнитного поля в графиках и изолиниях, изогипс подледного рельефа, изолиний мощности ледового покрова и структурно-тектоническую схему масштаба 1:1 000 000, отражающих  основные черты геологического строения  и морфологии подледного коренного рельефа, северо-восточной части Земли Принцессы Елизаветы.

3.1.4. Центральная Антарктида, район подледникового озера Восток:

- скоростные параметры пород верхней части разреза земной коры в центральной части котловины подледникового озера Восток.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативными актами Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию.

Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

Окончательный отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей должен содержать цифровые модели результирующих карт и сопровождающую их структурированную информацию фактографических данных.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Требованиям по предоставлению в НРС и ГБЦГИ цифровых моделей карт и «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчетные материалы апробируются в ФГУП «ВНИИОкеангеология».

3.4. Приемка отчетных материалов:

Квартальный, полугодовой, девятимесячный и годовой информационные геологические отчеты о результатах работ по объекту представляются Заказчику в бумажном и электронном видах.

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту (с комплектами карт и иными материалами, предусмотренными Техническим (геологическим) заданием, с протоколом НТС Подрядчика и экспертным заключением ФГУП «ВНИИОкеангеология», рассматривается  и принимается Заказчиком.

3.5. Сроки выполнения работ:

Начало работ – II квартал 2013 г,

окончание работ – IV квартал 2015 г.,

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ по объекту направляется Подрядчиком в течение 30-ти дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки на хранение в установленном порядке в ФГУНПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2013 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные  оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

Обеспечение геополитических интересов России в Антарктике в форме систематических региональных геолого-геофизических исследований недр Антарктиды и прилегающего континентального шельфа, представляющих собой потенциальный резерв добычи минерального сырья будущими поколениями человечества.

1.2. Пространственные границы объектов:

1.2.1. Море Моусона – комплексные морские геофизические работы в пределах листов P-47-50; Q-47-50 на полигоне с координатами:

60°00´ ю.ш., 96°00´ в.д.;	65°30´ ю.ш., 105°00´ в.д.;

60°00´ ю.ш., 116°00´ в.д	66°00´ ю.ш., 116°00´ в.д.

64°00´ ю.ш., 96°00´ в.д.;

1.2.2. Земля Принцессы Елизаветы, северная часть островов Рёуэр – специализированные геологические работы в пределах листа R-43-XII, R-44-VII на участке с координатами:

68°45´ ю.ш., 77°39´ в.д.; 	68°45´ ю.ш., 78°05´ в.д.;

68°51´ ю.ш., 78°05´ в.д.; 	68°51´ ю.ш., 77°39´ в.д.

1.2.3. Земля Принцессы Елизаветы, северо-восточная часть – комплексные аэрогеофизические исследования (магнитная съемка масштаба 1:500 000 с радиолокационным зондированием) в пределах листов R-43,44; R-45,46; Q-43,44; Q-45,46 на полигоне с координатами:

67°35′ ю.ш., 83°10′ в.д.;  	67°35′ю.ш., 88°00′ в.д.;

68°20′ ю.ш., 83°10′ в.д.; 	68°20′ ю.ш., 88°00′ в.д.

1.2.4. Центральная Антарктида, район подледникового озера Восток – сейсмические исследования методом преломленных волн (МПВ) в пределах листов T-48, T-49.

1.2.5. Земля Принцессы Елизаветы: полевая база Прогресс-3, Дружная-4, временные полевые лагеря – природоохранные и экологические работы.

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие действующим нормативным правовым актам, инструкциям, приказам и распоряжениям Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию, утвержденной проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту, включая следующие документы:

– «Инструкция по сейсморазведке», 1986 г.;

– «Инструкция по гравиразведке», 1980 г.;

– «Инструкция по магниторазведке», 1981 г.;

– «Методические указания по выполнению радиолокационного зондирования», (ГП ПМГРЭ), 1996;

– «Инструкция по навигационно-гидрографическому и геодезическому обеспечению морских геологоразведочных работ», 1986 (ИНГГО-86);

– «Инструкция по организации и производству геологосъемочных работ и составлению Государственной геологической карты масштаба 1:50 000  (1:25 000)», 1986;

– «Инструкция по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000», Москва, 1995.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Море Моусона:

– cоставление карттограммы геолого-геофизической изученности моря Моусона масштаба 1:2 500 000;

– составление схемы планируемых маршрутов сейсмических, гравиметрических и магнитометрических работ.

2.1.2. Земля Принцессы Елизаветы, северная часть островов Рёуэр:

– составление картограмм геологической и геофизической изученности района работ;

– составление предварительной геологической карты района работ масштаба 1:200 000 по данным предыдущих исследований;

– составление схемы планируемых авиадесантных высадок, геологических маршрутов и детальных разрезов.

2.1.3. Земля Принцессы Елизаветы, северо- восточная часть:

– составление картограммы геофизической изученности масштаба 1:1 000 000 района работ;

– составление схемы планируемых аэрогеофизических маршрутов.

2.1.4. Центральная Антарктида, район подледникового озера Восток:

– составление картограммы геофизической изученности района подледникового озера Восток;

– составление схемы планируемых работ МПВ.

2.2. Требования к последовательности работ:

Подготовительные работы. Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации. Формирование цифровых архивов данных по геолого-геофизической изученности районов работ. Организация полевых работ и транспортировка в Антарктиду. Составление  информационного отчёта.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Обобщение и анализ всех имеющихся по районам работ материалов предшествующих геолого-геофизических исследований, картосоставительские работы по созданию предварительных карт.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты работ:

3.1.1. Картограмма геолого-геофизической изученности масштаба 1:2 500 000 моря Моусона; схема планируемых маршрутов сейсмических, гравиметрических и магнитометрических работ.

3.1.2. Картограммы геологической и геофизической изученности района работ; предварительная геологическая карта района работ масштаба 1:200 000 по данным предыдущих исследований; схема планируемых авиадесантных высадок, геологических маршрутов и детальных разрезов.

3.1.3. Картограмма геофизической изученности северо-восточной части Земли Принцессы Елизаветы масштаба 1:1 000 000; схема планируемых аэрогеофизических маршрутов.

3.1.5. Картограмма геофизической изученности района подледникового озера Восток; схема планируемых работ МПВ.

3.2. Формы отчетной документации:

Заказчику представляется комплект проектно-сметной документации, прошедший в установленном порядке государственную геологическую экспертизу, и годовой информационный отчет о результатах выполнения работ.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Квартальный, полугодовой, девятимесячный и годовой информационные геологические отчеты о результатах работ по объекту представляются Заказчику с протоколом НТС Подрядчика. Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком – Департаментом по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане в установленном порядке.

3.4. Сроки выполнения работ:

Начало работ: – II квартал 2013 г.,

окончание работ: – IV квартал 2013 г.

| И.о. начальника геологического отдела Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ____________________ Т.В. Корчагина «____»________________ 2012 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин «____»________________ 2012г. |
| --- | --- |

Приложение 1

к проекту Государственного контракта

№__________________________

от «____»______________2013 г.

УТВЕРЖДАЮ: Начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ______________ В.В. Беденко «____» _____________ 2013 г. М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту№3

«Создание комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов S-53 (о. Столбовой),

S-54 (Ляховские о-ва)»

Основание проведения работ:

Выписка из перечня новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств Федерального бюджета на 2013 год, утвержденного приказом Роснедра от 30.01.2013 года  № 82.

Протокол от ………. 2013 г. № ………. Заседания конкурсной комиссии по размещению в 2013 году государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета.

Приказ Моргео от    ___________  2013 г.  № __________  «О подведении итогов открытого конкурса».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

Подрядчик: ______________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

Создание государственных геологических карт масштаба 1:1000 000 третьего поколения как геолого-картографической информационной основы федерального уровня, обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей информационной системы поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне. Оценка ресурсного потенциала Новосибирских островов и прилегающей юго-восточной части моря Лаптевых.

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория архипелага Новосибирские острова и акватория моря Лаптевых, в границах листов S-53,54 с координатами:

7200 с.ш. - 13200 в.д.;   7600 с.ш. - 13200 в.д.;

7600 с.ш. - 14400 в.д.; 7200 с.ш. - 14400 в.д.

Общая площадь – 164,86 тыс. км2, в том числе площадь акватории – 124,8 тыс.кв.км.

1.3 Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2010;

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2009;

- Методическому руководству по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных
ископаемых..., 1986-1989;

- Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР России, М., 1997;

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР России от 11.12.2006 №278;

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. М., 2005. Приказ МПР России от 1.11.2005 г. № 298;

- Требованиям к содержанию и оформлению серийных легенд к цифровым геологическим картам комплектов ГК-200/2 и ГК-1000/3, ВСЕГЕИ, СПб, 2009;

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006;

- Петрографическому кодексу России. Издание третье, 2009;

- Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г;

- Лаптево-Сибироморской серийной легенде для листов ГК-1000/3 и дополнению, 2011 г.;

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

По основным методам полевых исследований:

- для сейсморазведки МПВ: освещение разреза осадочного чехла на полную мощность, консолидированной земной коры до глубины 20-40 км;

- для сейсмоакустического профилирования – центральная частота излучения 200-300 Гц, глубинность исследования – 100-250 м, разрешающая способность 5-7 м.

- для донного пробоотбора: глубина опробования по песчаным отложениям не менее 30 см, по глинисто-алевритовым не менее 1,0 м;

- для морских геодезических работ: СКП определения координат не хуже ±10 м, погрешность глубин не хуже 1% от измеренной глубины.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление в форме ГИС и подготовка к изданию комплекта Государственной геологической карты масштаба 1:1000 000 листов S–53,54 с объяснительной запиской, включающего карты масштаба 1:1000 000: геологическая дочетвертичных образований, четвертичных образований, полезных ископаемых, закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых, литологическая поверхности дна акватории, геоморфологическая; схемы масштаба 1:2500 000: тектоническая, глубинного строения, эколого-геологическая, прогноза на нефть и газ, гидрогеологическая,  геоморфологическая.

2.1.2. Уточнение возраста, границ и площадей развития, тектонической позиции геологических образований, являющихся объектами картографирования:

по суше:

- позднеюрских (?) вулканитов в районе мыса Св. Нос;

- палеозойских (?) образований офиолитового комплекса на юго-востоке о. Бол.Ляховский;

- палеозойского базитового комплекса о. Бельковского;

- раннемеловых гранитоидов святоносского и тарского комплексов;

- дайкового комплекса позднего (?) мела;

- кайнозойских отложений пролива Д. Лаптева, Земли Бунге.

по акватории:

- выявить внутреннюю структуру основания Хатангско-Лаптевоморской эпипозднекиммерийской платформы;

- изучить особенности геологического строения зоны сочленения Западно-Лаптевской рифтовой системы и Новосибирской системы грабенов и горстов;

- определить мощность, литологический состав, вещественно-генетические типы и структурно-морфологические особенности четвертичных образований;

- выявить особенности гранулометрического, минерагенического состава и генетические типы отложений поверхности дна моря.

2.1.3. Уточнение границ и площадей развития минерагенических таксонов, перспективных на обнаружение промышленно значимых месторождений приоритетных видов минерального сырья:

по суше:

- Ляховского и Чокурдахско-Святоносского оловоносных районов;

- Котельного каменноугольного бассейна.

по акватории:

- перспективных нефтегазоносных комплексов, районов и зон нефтегазонакопления в пределах самостоятельной Лаптевской потенциально-нефтегазоносной области (ПНГО) и Новосибирско-Чукотской потенциально-нефтегазоносной провинции  (ПНГП).

2.1.4. Выявление закономерностей размещения месторождений углеводородов, олова, каменного угля и других полезных ископаемых, критерии их прогнозирования в пределах минерагенических провинций, областей, районов, площадей, локализация перспективных площадей:

по суше:

- олова в пределах Ляховского, Чокурдахско-Святоносского оловоносных районов;

- каменного угля в пределах Котельного каменноугольного бассейна.

по акватории:

- нефти и газа в пределах самостоятельной Лаптевской ПНГО и Новосибирско-Чукотской ПНГП.

2.1.5. Современная оценка ресурсов приоритетных видов минерального сырья. Апробация в установленном порядке прогнозных ресурсов углеводородов, олова, каменного угля и других полезных ископаемых на вновь выявленных и локализованных перспективных площадях.

2.1.6. Разработка рекомендаций по постановке среднемасштабных геолого-съемочных и поисковых работ на локализованных перспективных площадях.

2.1.7. Подготовка предложений по дополнению легенды Лаптево-Сибироморской серии листов ГК-1000/3.

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление и утверждение проектно-сметной документации.

Подготовительные работы: сбор, анализ и систематизация первичных и архивных геологических, геофизических данных и данных дистанционных материалов предшествующих исследований, составление картограмм изученности. Создание структурированной электронной ретроспективной фактографической и картографической информации по материалам предшествующих работ с применением ГИС-технологий. Подготовка предварительных карт: геологической дочетвертичных образований, полезных ископаемых.

Морские геолого-геофизические работы:  сейсморазведка МПВ – 150 п.км, непрерывное сейсмоакустическое профилирование – 3000 п.км, донный пробоотбор – 150 ст.

Формирование цифровых массивов данных геолого-геофизической изученности и пополнение их данными, полученными в результате полевых работ.

Камеральная обработка материалов.

Лабораторно-аналитические исследования.

Подготовка предварительных фактографических схем по результатам обработки морских полевых данных. Актуализация предварительных карт (геологической дочетвертичных образований, полезных ископаемых), составление предварительных карт (четвертичных образований, литологической поверхности дна акватории, закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых) листов S-53,54. Пополнение цифровых массивов первичных данных.

Оценка прогнозных ресурсов углеводородов, олова, каменного угля и других полезных ископаемых на площади листов S-53,54. Локализация перспективных площадей. Составление рекомендаций для постановки  среднемасштабных геолого-съемочных и поисковых работ с паспортами перспективных объектов.

Составление и подготовка к изданию комплекта Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 листов S-53,54 с объяснительной запиской и сопровождающими структурированными фактографическими и картографическими данными. Составление окончательного геологического отчета.

Апробация Госгеолкарты-1000/3 листов S-53,54 на НРС Роснедра.

Прирост геологической изученности – 164,8 тыс. км2.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, оформление на компьютерно-ориентированных формах, систематизация и анализ исходной информации;

- анализ полноты и качества геологической, геофизической, геоэкологической изученности территории;

- формирование цифровых массивов данных первичной геологической информации, включающей результаты морских геолого-геофизических работ на акватории, приведение массивов данных к единой структуре и единой лексической базе путем структурирования первичных и производных данных в форматах ГИС ArcView;

- морские геолого-геофизические работы:  сейсморазведка МПВ – 150 п.км, непрерывное сейсмоакустическое профилирование – 3000 п.км, донный пробоотбор – 150 ст.;

- обработка и интерпретация полученных данных с привлечением имеющихся геолого-геофизических материалов по шельфовой части листа; лабораторно-аналитические исследования проб донных отложений;

- картосоставительские работы по созданию обязательных и дополнительных карт и схем в аналоговых и цифровых видах;

- экспертиза и апробация подготовленного к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3;

- подготовка рекомендаций по постановке среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ, составление паспортов перспективных объектов;

- составление информационных геологических отчетов и окончательного геологического отчета о результатах работ по объекту.

Прирост геологической изученности – 164,86 тыс. км2.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Подготовленный к изданию комплект Государственной геологической карты масштаба 1:1000 000 листов S-53,54 в форме ГИС, с объяснительной запиской, включающий карты масштаба 1:1000 000: геологическая дочетвертичных образований, четвертичных образований, полезных ископаемых, закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых, литологическая поверхности дна акватории, геоморфологическая; схемы масштаба 1:2500 000: тектоническая, глубинного строения, эколого-геологическая, прогноза на нефть и газ, гидрогеологическая,  геоморфологическая.

3.1.2. Уточненные данные о возрасте, границах, площадях развития  тектонической позиции картографируемых подразделений, отраженные на картах комплекта и объяснительной записке, схемах, геологических разрезах и т. д.

3.1.3. Уточненные данные о границах и площадях развития минерагенических таксонов, перспективных на обнаружение промышленно значимых месторождений приоритетных видов минерального сырья, отраженных на картах комплекта и в объяснительной записке.

3.1.4. Выявленные закономерности размещения и локализованные площади, перспективные на обнаружение месторождений углеводородов, олова, каменного угля и других полезных ископаемых в пределах минерагенических провинций, областей, бассейнов, районов, локализованные перспективные площади с оцененными прогнозными ресурсами, отраженные на картах комплекта и в объяснительной записке.

3.1.5. Современная оценка прогнозных ресурсов углеводородов, олова, каменного угля и других полезных ископаемых.

3.1.6. Рекомендации по постановке среднемасштабных геологосъемочных и поисковых работ с паспортами учета перспективных объектов.

3.1.7. Предложения по дополнению легенды Лаптево-Сибироморской серии листов Госгеолкарты-1000/3.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд, нормативными актами Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию.

Геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

Геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей отчета на бумажных носителях, должен содержать:

- ГИС-проекты с увязанными структурированными электронными данными, цифровые карты, цифровые интегрированные, в том числе геоинформационные, пакеты производных и промежуточных данных.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

Подготовленный к изданию комплект Госгеолкарт-1000/3 листов S–53,54 и прогнозные ресурсы апробируются в НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение Заказчику информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет.

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ с протоколом рассмотрения материалов НТС организации - подрядчика и справками НРС Роснедра рассматриваются и принимаются заказчиком.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            -  II квартал 2013 г.

Окончание работ:    -  IV квартал 2015 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет о результатах работ по объекту направляется Подрядчиком в течение 30-ти дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки на хранение в ФГУНПП «Росгеолфонд». Базы данных первичной информации передаются в Морской филиал ФГУНПП «Росгеолфонд» (г. Геленджик). Подготовленный к изданию комплект Госгеолкарт-1000/3 листов S–53,54 с объяснительной запиской передается для последующего издания в установленном порядке.

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2013ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:

Создание государственных геологических карт масштаба 1:1000 000 третьего поколения как геолого-картографической информационной основы федерального уровня, обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей информационной системы поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне. Оценка ресурсного потенциала региона с локализацией площадей перспективных на обнаружение месторождений полезных ископаемых.

1.2. Пространственные границы объекта:

Территория архипелага Новосибирские острова и акватория моря Лаптевых, в границах листов S-53,54 с координатами:

7200 с.ш. - 13200 в.д.; 7600 с.ш. - 13200 в.д.

7600 с.ш. - 14400 в.д.;  7200 с.ш. - 14400 в.д.

Общая площадь – 164,86 тыс. км2, в том числе площадь акватории – 124,8 тыс.кв.км.

1.3 Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2010;

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000/3, 2009;

- Методическому руководству по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных
ископаемых..., 1986-1989;

- Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР России, М., 1997;

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР России от 11.12.2006 №278;

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. М., 2005. Приказ МПР России от 1.11.2005 №298;

- Требованиям к содержанию и оформлению серийных легенд к цифровым геологическим картам комплектов ГК-200/2 и ГК-1000/3, ВСЕГЕИ, СПб, 2009;

- Стратиграфическому кодексу России. Издание третье, 2006;

- Петрографическому кодексу России. Издание третье, 2009;

- Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5.01.2004 г. №3-1, М., 2004 г;

- Лаптево-Сибироморской серийной легенде для листов ГК-1000/3 и дополнению, 2011г.

По основным методам полевых исследований:

- для сейсмоакустического профилирования – центральная частота излучения 200-300 Гц, глубинность исследования – 100-250 м, разрешающая способность 5-7 м.

- для донного пробоотбора: глубина опробования по песчаным отложениям не менее 30 см, по глинисто-алевритовым не менее 1,0 м;

- для морских геодезических работ: СКП определения координат не хуже ±10 м, погрешность глубин не хуже 1% от измеренной глубины.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление предварительных карт листов S-53,54 масштаба 1:1 000 000: геологическую дочетвертичных образований, полезных ископаемых.

2.1.2. Уточнение возраста, границ и площадей развития, тектонической позиции геологических образований, являющихся объектами картографирования:

по суше:

- позднеюрских (?) вулканитов в районе мыса Св. Нос;

- палеозойских (?) образований офиолитового комплекса на юго-востоке о. Бол.Ляховский.

по акватории:

- определить мощность, литологический состав, вещественно-генетические типы и структурно-морфологические особенности четвертичных образований в пределах листа S-53;

- выявить особенности гранулометрического состава и генетические типы отложений поверхности дна моря в пределах листа S-53.

2.1.3. Уточнение границ и площадей развития минерагенических таксонов, перспективных на обнаружение промышленно значимых месторождений приоритетных видов минерального сырья.

по суше:

- Ляховского и Чокурдахско-Святоносского оловоносных районов.

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление и утверждение проектно-сметной документации.

Подготовительные работы: сбор, анализ и систематизация первичных и архивных геологических, геофизических данных и данных дистанционных материалов предшествующих исследований, составление картограмм изученности.

Морские полевые работы: непрерывное сейсмоакустическое профилировании – 2000 п.км, донный пробоотбор – 150 ст

Камеральная обработка материалов.

Лабораторно-аналитические исследования.

Формирование массивов данных геолого-геофизической изученности и пополнение их данными, полученными в результате полевых работ.

Подготовка предварительных карт: геологической дочетвертичных образований, полезных ископаемых.

Прирост геологической изученности – 76,1 тыс.км2.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, оформление на компьютерно-ориентированных формах, систематизация и анализ исходной информации;

- анализ полноты и качества геологической, геофизической, геоэкологической изученности территории;

- формирование цифровых массивов данных первичной геологической информации, включающей результаты морских геолого-геофизических работ на акватории, приведение массивов данных к единой структуре и единой лексической базе путем структурирования первичных и производных данных в форматах ГИС ArcView;

- морские полевые работы: непрерывное сейсмоакустическое профилировании – 2000 п.км, донный пробоотбор – 150 ст

- обработка и интерпретация полученных данных с привлечением имеющихся геолого-геофизических материалов по шельфовой части листа; лабораторно-аналитические исследования проб донных отложений;

- картосоставительские работы;

- составление информационных геологических отчетов.

Прирост геологической изученности – 76,1 тыс.км2.

### 3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Предварительные карты листов S-53,54 масштаба 1:1 000 000: геологическая дочетвертичных образований, полезных ископаемых.

3.1.3. Уточненные на предварительном этапе возраст, границ и площадей развития, тектоническая позиция геологических образований, отраженных на геологической карте,  сейсмоакустических разрезах, схеме распространения различных типов донных отложений:

по суше:

- позднеюрских (?) вулканитов в районе мыса Св. Нос;

- палеозойских (?) образований офиолитового комплекса на юго-востоке о.Бол.Ляховский.

по акватории:

- особенности четвертичных образований в пределах листа S-53;

- особенности гранулометрического состава и генетические типы отложений поверхности дна моря в пределах листа S-53.

3.1.3. Уточненные границы и площади развития Ляховского и Чокурдахско-Святоносского оловоносных районов, отраженные на карте полезных ископаемых.

3.2. Формы отчетной документации:

Информационные геологические отчеты, представляются Заказчику в цифровом и аналоговом виде.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляются Заказчику в бумажном и электронном видах с протоколом НТС  организации-подрядчика. Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.5. Сроки проведения работ:

- начало работ         - II кв.  2013 г.

- окончание работ   - IV кв. 2013 г.

| И.о. начальника геологического отдела Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ____________________ Т.В. Корчагина «____»________________ 2012 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин «____»________________ 2012г. |
| --- | --- |

Приложение 1

к проекту Государственному контракту

№__________________________

от «____»______________2013 г.

УТВЕРЖДАЮ: Начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ______________ В.В. Беденко «____» _____________ 2013 г. М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту№4

«Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты 1000/3

листов R-39 (о. Колгуев), R-40 (прол. Карские Ворота)»

Основание проведения работ: Выписка из перечня новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств Федерального бюджета на 2013 год, утвержденного приказом Роснедра от 30.01.2013 года  № 82.

Протокол от ………. 2013 г. № ………. Заседания конкурсной комиссии по размещению в 2013 году государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета.

Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от «___» _________ 2013 г. №_____ «О подведении итогов открытого конкурса ...».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

Подрядчик: _______________________________________________________________

(Указывается после положительного результата конкурса)

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

Подготовка к изданию Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 третьего поколения листов R-39,40 как геолого-картографической информационной основы федерального уровня, обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей системы информационной поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне.

1.2 Пространственные границы объекта:

Шельф Баренцева и Карского морей, Печорская низменность, южная часть арх. Новая Земля, о.Вайгач в границах листов R-39,40 с координатами:

6800 с.ш. - 4800 в.д.; 7200 с.ш. - 4800 в.д.

7200 с.ш. - 6000 в.д.; 6800 с.ш. - 6000 в.д.

Площадь работ – 204,4 тыс. км2.

1.3 Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третьего поколения), 2010 г.;

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000, 2005 г.;

- Методическим руководствам по оценке прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых…, 1986-1989 гг.;

- Методическим указаниям по оценке, апробации и учету прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. МПР РФ, М., 1997 г.;

- Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов, утвержденной приказом МПР России от 01.11.2005 г. № 298;

- Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Приказ МПР РФ от 11.12.2006 г. № 278.

- Стратиграфическому кодексу России, 2006;

- Актуализированной легенде Северо-Карско-Баренцевоморской серии листов, 2009 г.;

- Единым требованиям к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов  листов Государственных геологических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000, утв. Приказом Роснедра от 19.03.2012 г. № 331;

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Актуализация и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов R-39,40, содержащего:

- карты масштаба 1:1 000 000: геологическую доплиоценовых образований, плиоцен-четвертичных образований, полезных ископаемых, закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых, прогноза на нефть и газ, литологическую поверхности дна акватории;

- схемы масштаба 1:2 500 000: тектоническую, минерагенического районирования, гидрогеологическую, эколого-геологическую, геоморфологическую, глубинного строения.

2.1.2. Уточнение оценки прогнозных ресурсов углеводородов и категории Р3 марганца, фосфоритов, меди, цинка, свинца и других полезных ископаемых.

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации на проведение работ по объекту. Анализ и доработка материалов авторского варианта Госгеолкарты-1000/3, в том числе цифровых моделей, внесение в него необходимых корректив, с учетом требований к полиграфическому изданию. Составление и подготовка к изданию окончательного варианта комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов R-39,40 в форме ГИС-проекта с объяснительной запиской. Составление геологического отчета, экспертиза и апробация материалов комплекта.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

- систематизация и анализ исходной информации;

- картосоставительские работы; редактирование и создание цифровых моделей в ГИС ArcView, формирование БД. Уточненная оценка прогнозных ресурсов углеводородов, марганца, фосфоритов, меди, цинка, свинца и других полезных ископаемых.

- составление объяснительной записки и отчета. Подготовка аналоговых выводов материалов комплекта ГК-1000/3.

- 3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Подготовленный к изданию комплект Госгеолкарты-1000/3 листов R-39 (о. Колгуев), R-40 (прол. Карские Ворота) в форме ГИС ArcView в составе:

- карты масштаба 1:1 000 000: геологическая доплиоценовых образований, плиоцен-четвертичных образований, полезных ископаемых, закономерностей размещения и прогноза полезных ископаемых, прогноза на нефть и газ, литологическая поверхности дна акватории;

- схемы масштаба 1:2 500 000: тектоническая, минерагенического районирования, гидрогеологическая, эколого-геологическая, геоморфологическая, глубинного строения.

3.1.3. Геологические материалы, обосновывающие уточненные оценки прогнозных ресурсов и категории Р3 марганца, фосфоритов, меди, цинка, свинца и других полезных ископаемых.

3.2. Формы отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд, нормативными актами Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 - «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению»

Геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей отчета на бумажных носителях, должен содержать:

- ГИС-проекты с увязанными структурированными электронными данными, цифровые карты, цифровые интегрированные, в том числе геоинформационные, пакеты производственных и промежуточных данных.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01. 2005 г. №К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГБЦГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов

Подготовленный к изданию комплект Госгеолкарты-1000/3 листов R-39 (о. Колгуев), R-40 (прол. Карские Ворота) и прогнозные ресурсы апробируются в НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов

Подрядчик представляет на рассмотрение Заказчику информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет.

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика и справками НРС Роснедра.

3.5. Сроки проведения работ

Начало работ:              II квартал 2013 г.

Окончание работ:      IV квартал 2013 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов

Окончательный геологический отчет о результатах выполненных работ в течение 30 дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки представляется в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

Подготовленный к изданию комплект Государственной геологической карты листов R-39 (о. Колгуев), R-40 (прол. Карские Ворота) в форме ГИС с объяснительной запиской передается для последующего издания в установленном порядке.

| И.о. начальника геологического отдела Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ____________________ Т.В. Корчагина «____»________________ 2012 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин «____»________________ 2012г. |
| --- | --- |

Приложение 1

к Государственному контракту

от «_____» ____________ 2013 г.

№ ____________________

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента

по недропользованию на

континентальном шельфе

и Мировом океане

_______________ В.В.Беденко

«____»  __________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту №5

«Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-57-60 (Поднятие Менделеева)»

Основание проведения работ:

Выписка из перечня новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств Федерального бюджета, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 30.01.2013 года № 82.

Протокол от «____» __________ 2013 г. №________ Конкурсной комиссии . . .

Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от __________  № ____ «О подведении итогов открытого конкурса . . ..».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации

Подрядчик: _______________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-57-60, обеспечивающего формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей системы информационной поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне. Уточнение оценки углеводородного потенциала глубоководной области Северного Ледовитого океана.

1.2. Пространственные границы объекта:

Глубоководная область Северного Ледовитого океана, включающая котловину Подводников и западный склон поднятия Менделеева в границах листов U-57,58,59,60, с координатами:

8000 - 8400 с. ш.; 15600 - 18000 в.д.

Общая площадь - 166,4 тыс. км2

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическим рекомендациям по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2009 г.;

- Единым требованиям к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов  листов Государственных геологических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000, утв. Приказом Роснедра от 19.03.2012 г. № 331;

- Типовым условным обозначениям (ТУО) для карт разного геологического содержания. 1975, 1978, 1986, 1989 гг.;

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000, 2005 г.

- Инструкции по организации и производству мелкомасштабной геологической съемки шельфа и составлению Государственной геологической карты шельфа масштаба 1:1 000 000 1990 г.

- Стратиграфическому кодексу России, 2006;

- Утвержденной серийной легенде для листов океанской серии;

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», 2009 г.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-57-60 (Поднятие Менделеева) в составе: геологическая карта доплиоценовых образований, геологическая карта плиоцен-четвертичных образований и литологическая карта поверхности дна акватории масштаба 1:1 000 000; тектоническая схема, схема глубинного строения, геоморфологическая схема и схема прогноза на нефть и газ масштаба 1:2 500 000.

2.1.2. Уточнение, на основе новых геолого-геофизических материалов, полученных в ходе экспедиций «Арктика-2011» и «Арктика-2012», мощности осадочного чехла, его стратиграфического расчленения; уточнение мощности земной коры, выявление положения основных глубинных разломов в пределах площади листов U-57-60.

2.1.3. Уточнение литологического состава, генезиса и возраста рыхлых отложений верхней части осадочного чехла.

2.1.4. Уточнение оценки углеводородного потенциала осадочного чехла, локализация площадей перспективных на углеводородное сырье.

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации на проведение работ по объекту.

Подготовительные работы: сбор, анализ и систематизация полученных в ходе экспедиций «Арктика-2011» и «Арктика-2012» геологических и геофизических данных. Проведение интерпретации новых сейсмических профилей МОВ ОГТ, изучение образцов донного каменного материала и осадков.

Создание структурированной электронной ретроспективной фактографической и картографической информации по материалам предшествующих работ с применением ГИС- технологий.

Уточнение геофизической основы, созданной в 2010-2012 годах, а именно, схем корреляции сейсмических разрезов, уточнение глубинных разрезов по региону.

Уточнение структурных карт основных опорных отражающих горизонтов, схемы изопахит осадочного чехла.

Уточнение схемы мощности осадочного чехла, схемы стратиграфического расчленения осадочного чехла, схемы мощности земной коры, структурной схемы  поверхности фундамента.

Составление и подготовка к изданию окончательного варианта комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-57-60 в форме ГИС, с объяснительной запиской. Апробация отчетных материалов на НРС Роснедра.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, оформление на компьютерно-ориентированных формах, систематизация и анализ исходной информации;

- лабораторные исследования образцов донного каменного материала и донных осадков, анализы: петрографический, гранулометрический, минералогический, микрофаунистический, изотопный.

- актуализация геофизической основы листов U-57,58,59,60 путем проведения увязки новых данных, их комплексной интерпретации, моделирования глубинного разреза с привлечением новых данных МОВ ОГТ;

- формирование цифровых массивов данных геологической информации, включающей результаты комплексных морских геолого-геофизических работ на акватории и аналитических исследований кернов грунтовых трубок и проб, отобранных дночерпателями, приведение массивов данных к единой структуре и единой лексической базе путем структурирования первичных и производных данных в форматах ГИС ArcView;

- пространственный анализ геофизических данных на основе современных стандартных ГИС-технологий;

- картосоставительские работы по созданию обязательных и дополнительных карт и схем.

### 3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Подготовленный к изданию комплект Госгеолкарты-1000/3 листов U-57-60  (Поднятие Менделеева) в формате ГИС в составе: геологическая карта доплиоценовых образований, геологическая карта плиоцен-четвертичных образований, литологическая карта поверхности дна акватории масштаба 1:1 000 000; тектоническая схема, схема глубинного строения, геоморфологическая схема, схема прогноза на нефть и газ масштаба 1:2500 000.

3.1.2. Уточненные, на основе новых геолого-геофизических материалов, полученных в ходе экспедиций «Арктика-2011» и «Арктика-2012», схема мощности осадочного чехла (в виде отдельного слоя на одной из основных карт комплекта), схема стратиграфического расчленения осадочного чехла, схема мощности земной коры (в виде отдельного слоя на одной из основных карт комплекта), структурная схема  поверхности фундамента (в виде отдельного слоя на одной из основных карт комплекта).

3.1.3. Стратиграфическая схема верхней части осадочного чехла, отражающая литологию, генезис и возраст рыхлых отложений.

3.1.4. Уточненная оценка углеводородного потенциала осадочного чехла, локализованные площади перспективные на углеводородное сырье.

##### 3.2. Формы отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативными актами Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями: ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению»

Геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей отчета на бумажных носителях, должен содержать:

- неструктурированные и структурированные данные первичных цифровых материалов;

- ГИС-проекты с увязанными структурированными электронными данными, цифровые карты, цифровые интегрированные, в том числе геоинформационные, пакеты производственных и промежуточных данных.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо ФГУНПП «Росгеолфонд» от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГЦБГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

Госгеолкарта-1000/3 листов U-57-60 (Поднятие Менделеева) апробируются на НРС Роснедра, геофизическая основа апробируются на геофизической секции НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет.

Геологический отчет о результатах выполненных работ представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика и протоколом НРС Роснедра.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:            II квартал 2013 г.

Окончание работ:      II квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет направляется Подрядчиком в течение 30 дней после подписания окончательного  Акта сдачи-приемки на хранение в установленном порядке в  ФГУНПП «Росгеолфонд»

Подготовленный к изданию комплект Государственной геологической карты листов U-57-60  (Поднятие Менделеева), в форме ГИС с объяснительной запиской передается для последующего издания в установленном порядке.

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2013 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

Составление и подготовка к изданию комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-57-60, обеспечивающего формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей системы информационной поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне. Уточнение оценки углеводородного потенциала глубоководной области Северного Ледовитого океана.

1.2. Пространственные границы объекта:

Глубоководная область Северного Ледовитого океана, включающая котловину Подводников и западный склон поднятия Менделеева в границах листов U-57,58,59,60, с координатами:

8000 - 8400 с. ш.; 15600 - 18000 в.д.

Общая площадь - 166,4 тыс. км2

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическим рекомендациям по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2009 г.;

- Единым требованиям к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов  листов Государственных геологических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000, утв. Приказом Роснедра от 19.03.2012 г. № 331;

- Типовым условным обозначениям (ТУО) для карт разного геологического содержания. 1975, 1978, 1986, 1989 гг.;

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000, 2005 г.

- Инструкции по организации и производству мелкомасштабной геологической съемки шельфа и составлению Государственной геологической карты шельфа масштаба 1:1 000 000 1990 г.

- Стратиграфическому кодексу России, 2006;

- Утвержденной серийной легенде для листов океанской серии.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление предварительных карт комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-57-60 (Поднятие Менделеева) в составе: геологическая карта доплиоценовых образований, геологическая карта плиоцен-четвертичных образований и литологическая карта поверхности дна акватории масштаба 1:1 000 000; геоморфологическая схема и схема прогноза на нефть и газ масштаба 1:2 500 000.

2.1.2. Уточнение стратиграфического расчленения осадочного чехла в пределах площади листов U-57-60.

2.1.3.  Уточнение литологического состава, генезиса и возраста рыхлых отложений верхней части осадочного чехла.

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации на проведение работ по объекту.

Подготовительные работы: сбор, анализ и систематизация полученных в ходе экспедиций «Арктика-2011» и «Арктика-2012» геологических и геофизических данных. Проведение интерпретации новых сейсмических профилей МОВ ОГТ, изучение образцов донного каменного материала и осадков.

Создание структурированной электронной ретроспективной фактографической и картографической информации по материалам предшествующих работ с применением ГИС- технологий.

Уточнение геофизической основы, созданной в 2010-2012 годах, а именно: схем корреляции сейсмических разрезов, уточнение глубинных разрезов по региону.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, оформление на компьютерно-ориентированных формах, систематизация и анализ исходной информации;

- лабораторные исследования образцов донного каменного материала и донных осадков, анализы: петрографический, гранулометрический, минералогический, микрофаунистический, изотопный.

- актуализация геофизической основы листов U-57,58,59,60 путем проведения увязки новых данных, их комплексной интерпретации, моделирования глубинного разреза с привлечением новых данных МОВ ОГТ;

- формирование цифровых массивов данных геологической информации, включающей результаты комплексных морских геолого-геофизических работ на акватории и аналитических исследований кернов грунтовых трубок и проб, отобранных дночерпателями, приведение массивов данных к единой структуре и единой лексической базе путем структурирования первичных и производных данных в форматах ГИС ArcView;

- пространственный анализ геофизических данных на основе современных стандартных ГИС-технологий;

- картосоставительские работы по созданию обязательных и дополнительных карт и схем.

### 3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Предварительные карты комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов U-57-60 (Поднятие Менделеева) в составе: геологическая карта доплиоценовых образований, геологическая карта плиоцен-четвертичных образований и литологическая карта поверхности дна акватории масштаба 1:1 000 000; геоморфологическая схема и схема прогноза на нефть и газ масштаба 1:2 500 000.

3.1.2. Геолого-геофизические профили, схема стратиграфического расчленения осадочного чехла,  отражающие стратиграфическое расчленение осадочного чехла в педелах площади листов U-57-60.

3.1.3. Стратиграфическая схема верхней части осадочного чехла, отражающая литологию, генезис и возраст рыхлых отложений.

3.2. Форма отчетной документации:

Информационные геологические отчеты о результатах выполненных работ  ежемесячные, за шесть и девять месяцев и за год.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и методическими документами Федерального агентства по недропользованию.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляются Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:         -   II квартал 2013 г.

Окончание работ:   -  IV квартал 2013 г.

| И.о. начальника геологического отдела Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ____________________ Т.В. Корчагина «____»________________ 2012 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин «____»________________ 2012г. |
| --- | --- |

Приложение 1

к Государственному контракту

от «_____» ____________ 2013 г.

№ ____________________

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента

по недропользованию на

континентальном шельфе и

Мировом океане

_______________ В.В.Беденко

«____» _____________  2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту№6

«Актуализация и дополнение новыми материалами Госгеолкарты-1000/3 листов T-57-60 (о. Генриетты)»

Основание проведения работ:

Выписка из перечня новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств Федерального бюджета, утвержденного приказом Федерального агентства по недропользованию от 30.01.2013 года № 82.

Протокол от «____» __________ 2013 г. №________ Конкурсной комиссии . . .

Приказ Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане от __________  № ____ «О подведении итогов открытого конкурса . . ..».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации

Подрядчик: __________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

Актуализация комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов T-57-60 (о-в Генриетта), обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей системы информационной поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне.

1.2. Пространственные границы объекта:

Внешняя часть шельфа Восточно-Сибирского моря и континентальный склон котловины Подводников Северного Ледовитого океана в  границах листов T-57,58,59,60 с координатами:

7600 - 8000 с. ш.; 15600 - 18000 в.д.

Общая площадь работ – 248,8 тыс. км2

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическим рекомендациям по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2009 г.;

- Единым требованиям к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов  листов Государственных геологических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000, утв. Приказом Роснедра от 19.03.2012 г. № 331;

- Типовым условным обозначениям (ТУО) для карт разного геологического содержания. 1975, 1978, 1986, 1989 гг.;

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000, 2005 г.

- Инструкции по организации и производству мелкомасштабной геологической съемки шельфа и составлению Государственной геологической карты шельфа масштаба 1:1 000 000 1990 г.

- Стратиграфическому кодексу России, 2006;

- Утвержденной серийной легенде для листов океанской серии;

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Актуализация и дополнение новыми, полученными в ходе экспедиций «Арктика-2011» и «Арктика-2012» геолого-геофизическими материалами, комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов T-57-60 в составе: геологическая карта доплиоценовых образований, геологическая карта плиоцен-четвертичных образований, литологическая карта поверхности дна акватории масштаба 1:1 000 000; тектоническая схема, схема глубинного строения, геоморфологическая схема, схема прогноза на нефть и газ масштаба 1:2 500 000.

2.1.2. Уточнение мощности осадочного чехла, его стратиграфического расчленения; мощности земной коры; положения основных глубинных разломов в пределах площади листов Т-57-60.

2.1.3. Уточнение оценки углеводородного потенциала осадочного чехла, выделение площадей перспективных на углеводородное сырье.

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации на проведение работ по объекту.

Подготовительные работы: сбор, анализ и систематизация полученных в ходе экспедиций «Арктика-2011» и «Арктика-2012» геологических и геофизических данных. Проведение интерпретации новых сейсмических профилей МОВ ОГТ, изучение образцов донного каменного материала и осадков.

Создание структурированной электронной ретроспективной фактографической и картографической информации по материалам предшествующих работ с применением ГИС- технологий.

Уточнение геофизической основы, созданной на предыдущем этапе работ, а именно, схем корреляции сейсмических разрезов, уточнение глубинных разрезов по региону.

Уточнение карт изогипс основных опорных отражающих горизонтов, изопахит осадочного чехла.

Актуализация, дополнение новыми материалами и подготовка к изданию комплекта Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 листов Т-57-60 и окончательного отчета. Апробация Госгеолкарта-1000/3 листов Т-57-60 на НРС Роснедра, геофизической основы на геофизической секции НРС Роснедра.

.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, оформление на компьютерно-ориентированных формах, систематизация и анализ исходной информации;

- лабораторные исследования образцов донного каменного материала и донных осадков, анализы: петрографический, гранулометрический, минералогический, микрофаунистический, изотопный.

- актуализация геофизической основы листов Т-57,58,59,60 путем проведения увязки новых данных, их комплексной интерпретации, моделирования разреза с привлечением данных МОВ ОГТ и картопостроения;

- формирование цифровых массивов данных геологической информации, включающей результаты комплексных морских геолого-геофизических работ на акватории и аналитических исследований кернов грунтовых трубок и проб, отобранных дночерпателями, приведение массивов данных к единой структуре и единой лексической базе путем структурирования первичных и производных данных в форматах ГИС ArcView;

- пространственный анализ геофизических данных на основе современных стандартных ГИС-технологий;

- картосоставительские работы по созданию обязательных и дополнительных карт и схем.

### 3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Подготовленный к изданию комплект Госгеолкарты-1000/3 листов Т-57-60 (о. Генриетты), актуализированный и дополненный новыми, полученными в ходе экспедиций «Арктика-2011» и «Арктика-2012» геолого-геофизическими материалами, в составе: геологическая карта доплиоценовых образований, геологическая карта плиоцен-четвертичных образований, литологическая карта поверхности дна акватории масштаба 1:1 000 000; тектоническая схема, схема глубинного строения, геоморфологическая схема, схема прогноза на нефть и газ масштаба 1:2 500 000.

3.1.2. Геолого-геофизические профили, схема мощности земной коры, схема мощности осадочного чехла, схема стратиграфического расчленения осадочного чехла, структурная схема поверхности фундамента масштаба 1:1 000 000, отражающие уточненное строение площади листов Т-57-60.

3.1.3. Уточненная оценка углеводородного потенциала осадочного чехла, выделенные площади перспективные на углеводородное сырье.

##### 3.2. Формы отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативными актами Минприроды России и Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями: ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению» Геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей отчета на бумажных носителях, должен содержать:

- неструктурированные и структурированные данные первичных цифровых материалов;

- ГИС-проекты с увязанными структурированными электронными данными, цифровые карты, цифровые интегрированные, в том числе геоинформационные, пакеты производственных и промежуточных данных.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо ФГУНПП «Росгеолфонд» от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГЦБГИ».

3.3. Апробация отчетных материалов:

Актуализированная и дополненная новыми материалами Госгеолкарта-1000/3 листов Т-57-60 апробируются на НРС Роснедра, уточненная геофизическая основа апробируется на геофизической секции НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет.

Геологический отчет о результатах выполненных работ представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов НТС Подрядчика и протоколом НРС Роснедра.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ:          -  III квартал 2013 г.

Окончание работ:     -  III квартал 2014 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов:

Окончательный геологический отчет направляется Подрядчиком в течение 30 дней после подписания окончательного  Акта сдачи-приемки на хранение в установленном порядке в  ФГУНПП «Росгеолфонд» и в течение 10 дней Заказчику представляется справка о поступлении отчета в ФГУНПП «Росгеолфонд».

В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2013 ГОД:

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

Актуализация комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов T-57-60 (о-в Генриетта), обеспечивающей формирование единого информационного пространства в сфере недропользования в рамках общей системы информационной поддержки принятия управленческих решений на государственном уровне.

1.2. Пространственные границы объекта:

Внешняя часть шельфа Восточно-Сибирского моря и континентальный склон котловины Подводников Северного Ледовитого океана в  границах листов T-57,58,59,60 с координатами:

7600 - 8000 с. ш.; 15600 - 18000 в.д.

Общая площадь работ – 248,8 тыс. км2

1.3. Основные оценочные параметры:

Полнота и качество конечной продукции должны соответствовать техническому (геологическому) заданию и следующим нормативным документам, используемым по соответствующим направлениям технического (геологического) задания:

- Методическим рекомендациям по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение), 2009 г.;

- Единым требованиям к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов  листов Государственных геологических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000, утв. Приказом Роснедра от 19.03.2012 г. № 331;

- Типовым условным обозначениям (ТУО) для карт разного геологического содержания. 1975, 1978, 1986, 1989 гг.;

- Электронной эталонной базе условных знаков (ЭБЗ) к Госгеолкарте-1000, 2005 г.

- Инструкции по организации и производству мелкомасштабной геологической съемки шельфа и составлению Государственной геологической карты шельфа масштаба 1:1 000 000 1990 г.

- Стратиграфическому кодексу России, 2006;

- Утвержденной серийной легенде для листов океанской серии.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Актуализация и дополнение новыми, полученными в ходе экспедиций «Арктика-2011» и «Арктика-2012» геолого-геофизическими материалами, карт комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов T-57-60: геологическая карта плиоцен-четвертичных образований, литологическая карта поверхности дна акватории масштаба 1:1 000 000.

2.1.2. Уточнение мощности осадочного чехла, его стратиграфического расчленения в пределах площади листов Т-57-60.

2.2. Требования к последовательности работ:

Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации на проведение работ по объекту.

Подготовительные работы: сбор, анализ и систематизация полученных в ходе экспедиций «Арктика-2011» и «Арктика-2012» геологических и геофизических данных. Проведение интерпретации новых сейсмических профилей МОВ ОГТ, изучение образцов донного каменного материала и осадков.

Создание структурированной электронной ретроспективной фактографической и картографической информации по материалам предшествующих работ с применением ГИС- технологий.

Уточнение геофизической основы, созданной на предыдущем этапе работ, а именно, схем корреляции сейсмических разрезов, уточнение глубинных разрезов по региону.

Уточнение карт изогипс основных опорных отражающих горизонтов, изопахит осадочного чехла.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

- сбор, оформление на компьютерно-ориентированных формах, систематизация и анализ исходной информации;

- лабораторные исследования образцов донного каменного материала и донных осадков, анализы: петрографический, гранулометрический, минералогический, микрофаунистический, изотопный.

- актуализация геофизической основы листов Т-57,58,59,60 путем проведения увязки новых данных, их комплексной интерпретации, моделирования разреза с привлечением данных МОВ ОГТ и картопостроения;

- формирование цифровых массивов данных геологической информации, включающей результаты комплексных морских геолого-геофизических работ на акватории и аналитических исследований кернов грунтовых трубок и проб, отобранных дночерпателями, приведение массивов данных к единой структуре и единой лексической базе путем структурирования первичных и производных данных в форматах ГИС ArcView;

- пространственный анализ геофизических данных на основе современных стандартных ГИС-технологий;

- картосоставительские работы по созданию обязательных и дополнительных карт и схем.

### 3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Актуализированные и дополненные новыми, полученными в ходе экспедиций «Арктика-2011» и «Арктика-2012» геолого-геофизическими материалами, карты комплекта Госгеолкарты-1000/3 листов T-57-60: геологическая карта плиоцен-четвертичных образований, литологическая карта поверхности дна акватории масштаба 1:1 000 000.

3.1.2. Геолого-геофизические профили, схема мощности осадочного чехла, схема стратиграфического расчленения осадочного чехла, отражающие уточненное строение площади листов Т-57-60.

3.2. Форма отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и методическими документами Федерального агентства по недропользованию.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляются Заказчику с протоколом НТС организации-подрядчика. Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ:          -  III квартал 2013 г.

Окончание работ:    -  IV квартал 2013 г.

| И.о. начальника геологического отдела Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ____________________ Т.В. Корчагина «____»________________ 2012 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин «____»________________ 2012г. |
| --- | --- |

Приложение 1

к  Государственному контракту

№  ___________ от________ 2013 г.

|  | Утверждаю Начальник Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ________________В.В. Беденко «____» ______________2013 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту№41

«Геологическая съемка масштаба 1:200 000 листов

K-37-X (Подводный каньон Мзымты) и К-37-XVI (Абиссаль 16)»

Основание проведения работ:

Выписка из перечня новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств Федерального бюджета на 2013 год, утвержденного приказом Роснедра от 30.01.2013 года  № 82.

Протокол от ………. 20___ г. № ………. Заседания конкурсной комиссии по размещению в 2013 году государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета.

Приказ Моргео от    ___________  2013 г.  № __________  «О подведении итогов открытого конкурса».

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

Подрядчик: __________________________________________________________

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:

Составление многоцелевой геологической основы для решения различных народнохозяйственных задач, планирования геологоразведочных работ, оценки перспектив недр акватории на нефть, газ и другие полезные ископаемые.

1.2. Пространственные границы объекта:

Российский сектор Черного моря – листы К-37-X (Подводный каньон Мзымты),   К-37-XVI (Абиссаль 16).

Общая площадь работ – 4 680 км2, в том числе:

- лист К-37-X (подводный каньон Мзымты) – 4 205 км2;

- лист К-37-XVI (Абиссаль 16) – 475 км2.

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям Минприроды России и Роснедра, утвержденной проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту.

Отчетные материалы по полноте и качеству должны соответствовать требованиям технического (геологического) задания и следующим нормативно-методическим документам:

- Инструкции по организации и проведению геологической съемки шельфа масштаба 1:200 000 (ГСШ-200), М.: Роскомнедра, 1994 г.;

- Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание), 1999 г.;

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (второго издания). (Минприроды России, Роснедра, ФГУП «ВСЕГЕИ»). СПб., 2010 г.;

- Временному положению об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ, 2001 г.;

- Инструкции по геохимическим методам поисков рудных месторождений, Недра, 1983 г.;

- Стратиграфическому кодексу России, 2006 г.;

- Металлогеническому кодексу России, 2012 г.;

- Единых требований к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов  листов Государственных геологических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000, утв. Приказом Роснедра от 19.03.2012 г. № 331;

- Эталонной базе изобразительных средств (ЭБЗ) Госгеолкарты-200 (версия 5.3.);

- Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях (письмо ФГУНПП «Росгеолфонд» от 28.01.2005 г. № К-01/75).

- ГОСТу Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению».

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Создание комплекта современной геологической основы масштаба 1:200 000 (авторский вариант Госгеолкарты-200) листов К-37-X, К-37-XVI в формате ГИС в составе:

- геологическая карта дочетвертичных образований масштаба 1:200 000;

- карта четвертичных образований масштаба 1:200 000;

- литологическая карта поверхности дна акватории масштаба 1:200 000;

- карта закономерностей размещения месторождений нефти и газа масштаба 1:500 000;

- тектоническая схема масштаба 1:500 000;

- геоморфологическая схема масштаба 1:500 000;

- эколого-геологическая схема масштаба 1:500 000.

2.1.2. Уточнение состава, возраста, положения, формационной принадлежности, тектонической позиции и площади развития картируемых подразделений, в том числе:

- сейсмостратиграфического расчленения четвертичных образований с определением их фациального состава и генезиса;

- положения подошвы четвертичных образований;

- сейсмостратиграфического расчленения морского разреза дочетвертичных образований;

- структуры осадочного чехла;

- границ и характера сочленения Туапсинского прогиба, вала Шатского и Восточно-Черноморской впадины.

2.1.3. Выявление современных опасных геологических процессов, природных и антропогенных факторов, влияющих на эколого-геологические условия. Оценка эколого-геологической ситуации картируемой территории.

2.1.4. Выявление закономерностей размещения углеводородного и других видов минерального сырья и критериев их прогнозирования, в том числе:

- нефти и газа в пределах прогнозируемых нефтегазоносных областей Туапсинского прогиба, вала Шатского и Глубоководной впадины в Черноморской нефтегазоносной провинции;

- уточнение на обновленной геологической основе границ и площадей локальных поднятий и неструктурных ловушек, потенциально перспективных на нефть и газ.

2.1.5. Оценка перспектив территории на нефть и газ и другие полезные ископаемые, составление рекомендации по постановке поисковых работ.

2.2. Требования к последовательности работ:

Камеральные работы, подготовительный этап: сбор, анализ и систематизация геолого-геофизических материалов по изучаемой территории, оценка изученности территории. Составление картограмм геологической, геофизической и геохимической изученности. Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации.

Структурирование электронной ретроспективной фактографической и картографической информации, составление предварительных карт по материалам предшествующих работ с применением ГИС-технологий.

Полевые морские работы: сейсмическое профилирование МОВ-ОГТ 2D, низкочастотное сейсмоакустическое профилирование (НЧ НСП), придонное геоакустическое профилирование и гидролокация бокового обзора (ГЛБО)  геофизическим комплексом МАК-1М, непрерывная газо-гидрохимическая съемка автоматизированным комплексом, площадное опробование донных отложений.

Лабораторно-аналитические работы.

Камеральные работы:

- переобработка ретроспективных и обработка полученных полевых материалов, комплексная интерпретация данных;

- составление карт фактического материала, актуализированных карт и схем геологического содержания по результатам полевых работ;

- пополнение цифровых массивов данных результатами полевых работ;

- составление карт комплекта современной геологической основы масштаба 1:200 000 (авторский вариант Госгеолкарты-200) листов К-37-X, К-37-XVI;

- составление окончательного геологического отчета;

- апробация отчетных материалов на НРС Роснедра.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Подготовительный этап: анализ и оценка полноты и качества геологической, геофизической, геохимической изученности территории; подготовка и утверждение проектно-сметной документации; сбор, систематизация, анализ геолого-геофизических материалов по изучаемой территории.

Полевые морские работы: ГСШ-200 – 4 680 км2 :

- сейсмическое профилирование МОВ ОГТ 2D;

- низкочастотное сейсмоакустическое профилирование (НЧ НСП) с применением низкочастотного электроискрового (спаркер) гидроакустического источника;

- придонное геоакустическое профилирование (профилограф) и гидролокация бокового обзора (ГЛБО) геофизическим комплексом МАК-1М;

- газо-гидрохимическая съемка автоматизированной газо-гидрохимической установкой с непрерывным профилированием и с дискретностью получения данных по профилю не более 1 мин;

- площадное опробование донных отложений для литологических, минералогических, геохимических и других исследований;

Лабораторные работы: литологические, геохимические, гранулометрические и минералогические исследования, микрофаунистический анализ и др.

Камеральные работы:  переобработка собранных ретроспективных геолого-геофизических материалов; обработка и интерпретация полученных материалов по результатам полевых работ; комплексная интерпретация данных; подготовка карт фактического материала; актуализация геофизической основы листов К-37-X, К-37-XVI; картосоставительские работы; структурирование в цифровом виде фактографических и картографических данных; подготовка отчетных материалов.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Комплект современной геологической основы масштаба 1:200 000 (авторский вариант Госгеолкарты-200) листов К-37-X, К-37-XVI в формате ГИС в составе:

- геологическая карта дочетвертичных образований масштаба 1:200 000;

- карта четвертичных образований масштаба 1:200 000;

- литологическая карта поверхности дна акватории масштаба 1:200 000;

- карта закономерностей размещения месторождений нефти и газа масштаба 1:500 000;

- тектоническая схема масштаба 1:500 000;

- геоморфологическая схема масштаба 1:500 000;

- эколого-геологическая схема масштаба 1:500 000.

3.1.2. Корреляционные схемы, геологические разрезы, стратиграфические колонки, геоморфологическая схема с элементами палеорельефа, структурные карты и схемы по осадочному чехлу, тектоническая схема с установленными границами Туапсинского прогиба, вала Шатского, Восточно-Черноморской впадины и другие материалы, отражающие возраст, формационную принадлежность и тектоническую позицию стратифицированных образований листов К-37-X, К-37-XVI.

3.1.3. Выделенные и отраженные на эколого-геологическо схеме современные опасные геологические процессы, природные и антропогенные факторы, влияющие на эколого-геологические условия. Оценка эколого-геологической ситуации картируемой территории.

3.1.4. Выявленные основные закономерности размещения углеводородов, уточненные на обновленной геологической основе границы и площади локальных поднятий и неструктурных ловушек, потенциально перспективных на нефть и газ.

3.1.5. Оценка перспектив территории на нефть и газ и другие полезные ископаемые. Рекомендации по постановке поисковых работ.

3.2. Форма и содержание отчетной документации:

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд и нормативными актами Минприроды РФ и Федерального агентства по недропользованию.

Окончательный геологический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53579-2009 - «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению»

Геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей отчета на бумажных носителях, должен содержать неструктурированные и структурированные данные первичных цифровых материалов.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляются в соответствии с приказами и распоряжениями Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005 г. № К-01/75) с учетом инструктивно-методических документов ГЦБГИ.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчетные материалы апробируется на НРС Роснедра. Геофизическая основа апробируется в соответствующей секции НРС Роснедра.

3.4. Приемка отчетных материалов:

Подрядчик представляет на рассмотрение в Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане информационные геологические отчеты и окончательный геологический отчет.

Геологический отчет о результатах выполненных работ представляется Заказчику с протоколом рассмотрения материалов УС Подрядчика и протоколом НРС Роснедра.

3.5. Сроки проведения работ:

Начало работ 		– II кв. 2013 г.,

Окончание работ 		– IV кв. 2015 г.

3.6. Рассылка отчетных материалов

Окончательный геологический отчет направляется Подрядчиком в течение 30 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки на хранение в установленном порядке в ФГУНПП «Росгеолфонд» и в течение 10 дней Заказчику представляется справка о поступлении отчета в ФГУНПП «Росгеолфонд».

- В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2013 ГОД

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры:

1.1. Целевое назначение работ:

Составление многоцелевой геологической основы для решения различных народнохозяйственных задач, планирования геологоразведочных работ, оценки перспектив недр акватории на нефть, газ и другие полезные ископаемые.

1.2. Пространственные границы объекта:

Российский сектор Черного моря – листы К-37-X (Подводный каньон Мзымты),   К-37-XVI (Абиссаль 16).

Общая площадь работ – 4 680 км2, в том числе:

- лист К-37-X (подводный каньон Мзымты) – 4 205 км2;

- лист К-37-XVI (Абиссаль 16) – 475 км2.

1.3. Основные оценочные параметры:

Соответствие действующим нормативным правовым актам, приказам и распоряжениям Минприроды России и Роснедра, утвержденной проектно-сметной документации на выполнение геологоразведочных работ по объекту.

Отчетные материалы по полноте и качеству должны соответствовать требованиям технического (геологического) задания и следующим нормативно-методическим документам:

- Инструкции по организации и проведению геологической съемки шельфа масштаба 1:200 000 (ГСШ-200), М.: Роскомнедра, 1994 г.;

- Временным требованиям к организации, проведению и конечным результатам геолого-съемочных работ, завершающихся созданием Госгеолкарты-200 (второе издание), 1999 г.;

- Методическому руководству по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (второго издания). (Минприроды России, Роснедра, ФГУП «ВСЕГЕИ»). СПб., 2010 г.;

- Временному положению об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ, 2001 г.;

- Инструкции по геохимическим методам поисков рудных месторождений, Недра, 1983 г.;

- Стратиграфическому кодексу России, 2006 г.;

- Металлогеническому кодексу России, 2012 г.;

- Единых требований к составу, структуре и форматам представления в НРС Роснедра комплектов цифровых материалов  листов Государственных геологических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000, утв. Приказом Роснедра от 19.03.2012 г. № 331;

- Эталонной базе изобразительных средств (ЭБЗ) Госгеолкарты-200 (версия 5.3.);

- Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях (письмо ФГУНПП «Росгеолфонд» от 28.01.2005 г. № К-01/75).

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

2.1. Основные геологические задачи:

2.1.1. Составление предварительных карт комплекта современной геологической основы масштаба 1:200 000 на площадь 1407 км2 листов К-37-X, К-37-XVI (геологическая карта дочетвертичных образований; карта четвертичных образований).

2.1.2. Уточнение состава, возраста, положения, формационной принадлежности, тектонической позиции и площади развития картируемых подразделений на площади 1407 км2, в том числе:

- - сейсмостратиграфического расчленения четвертичных образований с определением их фациального состава и генезиса.

2.2. Требования к последовательности работ:

Камеральные работы, подготовительный этап: сбор, анализ и систематизация геолого-геофизических материалов по изучаемой территории, оценка изученности территории. Составление картограмм геологической, геофизической и геохимической изученности. Составление и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации.

Структурирование электронной ретроспективной фактографической и картографической информации, составление предварительных карт по материалам предшествующих работ с применением ГИС-технологий.

Полевые морские работы: сейсмическое профилирование МОВ ОГТ 2D, НЧ НСП и непрерывная газо-гидрохимическая съемка автоматизированным комплексом.

Камеральные работы: переобработка ретроспективных и обработка полученных полевых материалов; составление карт фактического материала; пополнение цифровых массивов данных результатами полевых работ;  составление предварительных карт комплекта современной геологической основы.

2.3. Основные методы решения геологических задач:

Подготовительный этап: анализ и оценка полноты и качества геологической, геофизической, геохимической изученности территории; подготовка и утверждение проектно-сметной документации; сбор, систематизация, анализ геолого-геофизических материалов по изучаемой территории.

Полевые морские работы: ГСШ-200 – 1407 км2 :

- сейсмическое профилирование МОВ ОГТ 2D;

- низкочастотное сейсмоакустическое профилирование (НЧ НСП) с применением низкочастотного электроискрового (спаркер) гидроакустического источника;

- газо-гидрохимическая съемка автоматизированной газо-гидрохимической установкой с непрерывным профилированием;

Камеральные работы: переобработка собранных ретроспективных геолого-геофизических материалов и обработка полученных материалов по результатам полевых работ, подготовка карт фактического материала, картосоставительские работы, структурирование в цифровом виде фактографических и картографических данных.

3. Ожидаемые результаты (с указанием форм отчетной документации), порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка (тиражирование) отчетных материалов:

3.1. Ожидаемые результаты:

3.1.1. Предварительные карты комплекта современной геологической основы масштаба 1:200 000 на площадь 1407 км2 листов К-37-X, К-37-XVI (геологическая карта дочетвертичных образований; карта четвертичных образований).

3.1.2. Предварительные корреляционные схемы, геологические разрезы и другие материалы, отражающие сейсмостратиграфическое расчленение, фациальный состав и генезис четвертичных образований на площади 1407 км2 листов К-37-X, К-37-XVI.

3.2. Форма отчетной документации:

Информационные геологические отчеты представляются Заказчику в цифровом и аналоговом виде.

Форма, содержание и сроки представления отчетной документации определяются условиями Государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы для государственных нужд.

3.3. Приемка отчетных материалов:

Информационный геологический отчет о результатах работ за год по объекту представляются Заказчику в бумажном и электронном видах с протоколом НТС  организации-подрядчика. Отчетные материалы рассматриваются и принимаются Заказчиком в установленном порядке.

3.4. Сроки проведения работ:

Начало работ 		– II кв. 2013 г.,

Окончание работ 		– IV кв. 2013 г.

| И.о. начальника геологического отдела Департамента по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане ____________________ Т.В. Корчагина «____»________________ 2012 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления геологических основ науки и информатики Федерального агентства по недропользованию _________________ А.М. Лыгин «____»________________ 2012г. |
| --- | --- |